Краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы»

Подпрограмма 1. «Развитие судостроительной науки».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие судостроительной науки» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения» в мероприятии 1.1.1. «Формирование научно-технического задела по основным направлениям развития морской и речной техники» контрольными событиями предлагается считать определение основных приоритетов, начало работ и факт заключения контрактов по созданию научно-технического задела ввиду того, что реализация данного мероприятия начинается с 2016 года и в 2016 году других событий в настоящее время установить невозможно. Аналогична ситуация по мероприятиям 1.1.2. «Формирование научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений» и 1.1.3. «Научно-методическое обеспечение решения различных научно-технических проблем развития отечественного судостроения и разработка критических технологий».

В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальной исследовательской, испытательной базы» выделение контрольных событий на 2016 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2019 году.

В рамках основного мероприятия «Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли» выделение контрольных событий на 2016 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2019 году.

В рамках основного мероприятия «Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности» в мероприятии 1.4.1. «Системно-аналитическое и экспертное обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы в целом, координация и сопровождение реализации комплекса НИОКР в рамках государственной программы» в качестве контрольных событий выделены:

1.4.1.1. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в период 2013-2015 годов.

1.4.1.2. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2017-2019 годов.

1.4.1.3. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы.

Мероприятие и основное мероприятие в целом носят обеспечивающий характер, ввиду чего в составе контрольных событий фигурируют данные об управлении госпрограммой и научной деятельностью.

По мероприятию 1.4.2. «Сопровождение реализации комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите результатов научно-технической деятельности» в качестве контрольных событий предлагается использовать события, связанные с представлением регулярной отчетности по результатам научно-технической деятельности, полученным в процессе управления программой. Это обусловлено направленностью мероприятия на обеспечение мероприятий по учету и контролю РНТД в рамках госпрограммы.

Подпрограмма 2. «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники» в мероприятии «Разработка новых технологий для развития гражданской морской и речной техники» контрольными событиями предлагается считать формирование перечней НИОКР на очередной год, определение основных направлений реализации НИОКР по итогам реализации за предшествующие года и определение требований к НИОКР, реализуемых в рамках мероприятия. Также выделены ряд крупных проектов, намечаемых к реализации в плановый период. После окончания реализации первого года (2016 года) возможна корректировка перечня контрольных событий с учетом определенных к реализации работ в рамках мероприятия. По аналогичному принципу сформирован перечень контрольных событий по мероприятию «Разработка новых технологий и техники для освоения шельфовых месторождений».

В рамках основного мероприятия «Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира» выделение контрольных событий на 2016 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2019 году.

Подпрограмма 3. «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли».

В рамках основного мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным открытым акционерным обществом "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" в российских банках для реализации проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда"» выделены контрольные события, связанные с реализацией 1 этапа строительства судостроительного комплекса «Звезда». События соответствуют этапам бизнес-плана создания верфи.

В рамках основного мероприятия «Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения» выделение контрольных событий на 2016 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2019 году.

Подпрограмма 4. «Государственная поддержка».

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям», мероприятия «Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2014 году.

В рамках мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь"» в качестве контрольного события выделено осуществление взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" в 2016 году. Мероприятие завершается в 2016 году.

В рамках мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов» выделено контрольное событие, связанное с взносом в уставный капитал.

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов», мероприятия «Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов» в качестве контрольных событий выделены перечисление денежных средств и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

В рамках мероприятия «Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов» в качестве контрольных событий выделены перечисление денежных средств и возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также результативность мероприятий лизинга в части строительства новых судов.

В рамках мероприятия «Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию» в качестве контрольных событий выделены возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов.

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы.

В части мероприятия «Комплекс НИОКР в рамках технологических направлений 1-7 ФЦП "РГМТ-2016" по разработке новых технологий, концептуальных проектов гражданской морской техники и проведению системных исследований развития морских технологий и рынков» предполагается выполнение следующих контрольных событий:

5.1.1. Разработаны технические предложения по созданию подводного бурового комплекса для подводно-подледного бурения

5.1.2. Разработана рецептура и изготовлены образцы дисперсно-армированного бетона и принципиальная технология постройки опорного основания и платформы в целом

5.1.3. Получены, обобщены и систематизированы результаты научно-технической деятельности за 2016 год. Подведены итоги реализации программы НИОКР по технологическим направлениям 1-7. Уточнены направления развития НИОКР в области гражданской морской техники.

5.1.4. Изготовлены опытные образцы судов из углепластика

5.1.5. Разработана акустическая технология сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды около морских платформ и терминалов

Все перечисленные контрольные события отражают ключевые этапы в создании комплекса НИОКР на завершающем этапе реализации ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы в 2016 году.

В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов стендовой, исследовательской и испытательной базы отрасли» предполагается выполнение контрольных событий по завершению реконструкции объектов стендовой и испытательной базы судостроения в 2016 году.

В рамках мероприятия «Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы по направлению "Прочие нужды"» предполагается выполнение контрольных событий в части проведения заседаний научно-экспертного совета, а также закупки технологий и лицензий и представления отчетных данных о получении РНТД, как наиболее значимых направлений работ в рамках мероприятия.