ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе Российской Федерации

«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 -2030 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013 - 2030 ГОДЫ» НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДОВ

| № п/п | Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 1.1.1.2. Заключено не менее 10 контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела в области развития морской и речной техники | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие 1.1.1.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2017 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие 1.1.1.5. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольное событие 1.1.1.7. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2018 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольное событие 1.1.1.9. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2019 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.10 | Контрольное событие 1.1.2.2. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольное событие 1.1.2.3. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Контрольное событие 1.1.2.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольное событие 1.1.2.6. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Контрольное событие 1.1.2.8. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Контрольное событие 1.1.2.9. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2016 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Контрольное событие 1.4.1.2. Проведено заседание научно-координационного экспертного совета в 1 полугодии 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Контрольное событие 1.4.1.5. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Контрольное событие 1.4.1.6. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в период 2014-2016 годов. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Контрольное событие 1.4.1.7. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2020-2023 годы | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2019 |  |
| 1.25 | Контрольное событие 1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Контрольное событие 1.4.1.9. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 01.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Контрольное событие 1.4.1.10. Проведено заседание научно-координационного экспертного совета по тематике работ 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Контрольное событие 1.4.1.11. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2019-2021 годы | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Контрольное событие 1.4.1.12. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 1.30 | Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2016 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Контрольное событие 1.4.2.5. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1.1.6. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.1.1.7. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 2.1.1.8. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Контрольное событие 2.1.1.10. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам второго года ее реализации | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Контрольное событие 2.1.1.12. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие 2.1.1.13. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 01.04.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие 2.1.1.14. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 01.07.2018 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Контрольное событие 2.1.1.16. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2016-2018 годах | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.8 | Контрольное событие 2.1.1.17. Разработан технический проект универсального оффшорного ледокола | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.9 | Контрольное событие 2.1.1.18. Разработан технический проект ледокола-лидера мощностью 120 МВт | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2.10 | Контрольное событие 2.1.2.19. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  |
| 2.11 | Контрольное событие 2.1.2.19. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  |
| 2.12 | Контрольное событие 2.1.2.20. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам первого года ее реализации | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 2.13 | Контрольное событие 2.1.2.21. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2017-2019 годах | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Контрольное событие 3.1.1.5. Завершены пусконаладочные работы на открытом достроечном тяжелом стапеле | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие 3.1.1.6. Завершена сдача в эксплуатацию открытого тяжелого стапеля | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Контрольное событие 3.1.1.7. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-логистического центра | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Контрольное событие 3.1.1.8. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-передаточного стального дока | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Контрольное событие 3.1.1.9. Начало II очереди строительства | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Контрольное событие 3.1.1.10. Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Контрольное событие 3.1.1.11. Завершено создание достроечных цехов I очереди строительства | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Контрольное событие 3.1.1.12. Завершено создание транспортно-передаточного дока | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 3.13 | Контрольное событие 3.1.1.13 Ввод в эксплуатацию достроечных цехов, набережных, причалов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |
| 3.14 | Контрольное событие 3.1.1.14 Завершениие I очереди строительства | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Государственная поддержка |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Контрольное событие 4.2.1.1. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2.1.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольное событие 4.2.1.3. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Контрольное событие 4.2.1.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.5 | Контрольное событие 4.2.1.5. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 4.6 | Контрольное событие 4.2.2.6. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 31.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Контрольное событие 4.2.2.7. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Контрольное событие 4.2.2.8. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Контрольное событие 4.2.2.9. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Контрольное событие 4.2.2.10. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Контрольное событие 4.2.2.11. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.12 | Контрольное событие 4.2.2.12. Построено не менее 50 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.13 | Контрольное событие 4.2.2.13. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2019 |  |  |  |
| 4.14 | Контрольное событие 4.2.2.14. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2019 |  |
| 4.15 | Контрольное событие 4.2.2.15. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 4.16 | Контрольное событие 4.2.2.16. Построено не менее 45 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |
| 4.17 | Контрольное событие 4.2.3.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Контрольное событие 4.2.3.2. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2017 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Контрольное событие 4.2.3.4. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 4.21 | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |
| 4.22 | Контрольное событие 4.2.3.4. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |