ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительным и обосновывающим материалам к государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

- Анализ целесообразности и эффективности мероприятий ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы

Программа сформулирована как научно техническая, решающая задачу развития научно-технического и проектного потенциала отечественного судостроения, основная доля расходов ~ 75% направлена на выполнение комплекса НИОКР, который определяется четырьмя стратегиями развития отраслей экономики, являющихся потребителями продукции судостроения:

  - «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»;

  - «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года»;

  - «Водная стратегия РФ до 2020 года»;

  - «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ 
на период до 2020 года».

Вся тематика ФЦП РГМТ ориентирована на продуктовый ряд морской техники и увязана с номенклатурой потребностей, обусловленных указанными выше стратегиями. Приоритеты в продукции согласованы соответствующими ведомствами.

Результатом реализации всех намеченных планов (при условии сохранения общей суммы и темпов финансирования ФЦП) будет выпуск продукции предприятиями судостроения до 2020 года на сумму более 1000 млрд руб. Это на один порядок выше объемов, вложенных в соответствующие НИОКР и стройки Программы.

Анализ эффективности выполнения мероприятий ФЦП РГМТ проводится по итогам реализации программы за 2009-2015 годы.

В рамках ФЦП РГМТ все НИОКР ведутся по 7 технологическим направлениям (все данные по объемам приведены с округлением).

На период по 2016 год ФЦП предусматривается финансирование НИОКР на общую сумму 62,9 млрд руб.

За период 2009-2015 гг. были объявлены конкурсы и заключено 657 контрактов по НИОКР на общую сумму 59,1 млрд руб.

В период 2009-2015 гг. Федеральное агентство морского и речного транспорта выполнило работ на сумму 1,9 млрд руб.

При этом за период 2009-2015 гг. завершены 618 работ на сумму 54,3 млрд руб.

Обобщающая таблица выполненных за период 2009-2015 гг. работ по НИОКР представлена ниже:

Итоги реализации Программы в части НИР и ОКР в 2015 году 
по технологическим направлениям

| Технологические направления | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. | Кол-во НИОКР | Кол-во НИОКР | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. | Кол-во НИОКР | Объем, млн.руб. |
| 1. «Освоение шельфа» | 24 | 579,0 | 30 | 682,6 | 35 | 769,7 | 44 | 1411,8 | 63 | 2944,5 | 60 | 3505,47 | 23 | 1643,04 |
| 2. «Научный задел» | 24 | 355,0 | 30 | 699,4 | 42 | 1071,4 | 46 | 2167,1 | 45 | 2414,77 | 31 | 2027,67 | 5 | 466,0 |
| 3. «Новый облик» | 11 | 330,0 | 191 | 477,71 | 341 | 806,51 | 611 | 1826,31 | 541 | 1661,4551 | 411 | 1574,561 | 18 | 957,73 |
| 4. «Судостроительное производство» | 6 | 365,0 | 6 | 439,0 | 17 | 943,0 | 37 | 2081,0 | 28 | 1797,5 | 9 | 778,5 | 2 | 231,0 |
| 5 «Судовое приборостроение» | 31 | 579,0 | 40 | 881,2 | 41 | 1125,9 | 57 | 1349,9 | 59 | 1397,175 | 44 | 1218,95 | 13 | 543,0 |
| 6. «Судовое машиностроение и энергетика» | 20 | 773,5 | 30 | 1200,4 | 42 | 1648,5 | 82 | 3474,4 | 64 | 3083,95 | 46 | 2426,74 | 6 | 378,4 |
| 7. «Системные исследования» | 6 | 166,0 | 12 | 410,7 | 16 | 523,4 | 11 | 415,5 | 7 | 344,0 | 10 | 430,7 | 7 | 249,0 |
| ВСЕГО | 122 (8) | 3147,5 | 167 (30) | 4791,0 | 227 (119)2 | 6888,4 | 338 (107) 2 | 12726,0 | 320 (128) 2 | 13643,35 | 241 (190) 2 | 11986,14 | 125 (33)2 | 4842,9 |

Благодаря разработкам, выполненным в рамках ФЦП РГМТ в 2009-2015 гг. либо начато производство продукции, либо обеспечивается жизненный цикл продукции, суммарная стоимость которой более 470 млрд руб.

Известно, что сроки создания морской техники весьма продолжительные. Так, период от начала проектных исследований до сдачи головного корабля составляет обычно 10-15 лет. Для морской техники гражданского назначения этот период в 2-2,5 раза короче. Тем не менее, после шести лет реализации ФЦП РГМТ уже есть практические результаты.

В части конечной продукции отрасли в рамках ФЦП РГМТ разработано около 80 проектов, в том числе в части пассажирского флота разработаны следующие проекты:

- Проект 23160 - Морское пассажирское судно на подводных крыльях на 120 пассажиров («Комета 120М»). В настоящее время строится на ОАО «СЗ «Вымпел». (Впервые за минувшие двадцать лет. Это - революционное событие не только в отечественном, но и в мировом судостроении)

- Проект 23170 - Морское пассажирское судно на подводных крыльях на 250 пассажиров («Циклон 250М»).

- Проект 23190 - Речное пассажирское судно на подводных крыльях на 120 пассажиров («Альбатрос 120Р»)

- Проект 23180 - Речное пассажирское судно на подводных крыльях на 45 пассажиров («Валдай 450Р»).

- Проект 23210 - Морское грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище.

- Проект 23220 - Речное грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище.

- Судно-катамаран пассажировместимостью около 150 человек.

Сведения о строительстве судов, разработанных в ФЦП РГМТ представлены ниже.

О строительстве судов, разработанных в ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009-2016 годы, млн руб.

| № проекта/Наименование/Шифр | Цена головного судна | Цена серийного судна | Количество судов | Объем продаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТРОЕНЫ |  |  |  |  |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания | 550 | 500 | 29 | 14550 |
| 21900М Линейный дизельный ледокол** | 4200 | 4000 | 2 | 8200 |
| 22280/ Научно-экспедиционное судно* | 6500 |  | 1 | 6500 |
| CS-50/ Плавучая буровая платформа** | 54000 | 50000 | 2 | 104000 |
| 20040/ Ледостойкая стационарная добывающая платформа "Приразломная"** | 65000 |  | 1 | 65000 |
| СТРОЯТСЯ |  |  |  |  |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания |  | 650 | 4 | 2600 |
| 22220/ Атомный ледокол** | 37000 | 37000 | 2 | 74000 |
| 22600/ Линейный дизельный ледокол** | 7900 |  | 1 | 7900 |
| 21900М/ Линейный дизельный ледокол** |  | 4000 | 1 | 4000 |
| 20870/ Плавучий атомный энергоблок ** | 20000 |  | 1 | 20000 |
| 23160/ Морское пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров ("Комета 120М") | 450 |  | 1 | 450 |
| 23290/Пассажирский катамаран из композитных материалов | 175 |  | 1 | 175 |
| 23180/ Речное пассажирское судно на ПК на 45 пассажиров ("Валдай 45Р") | 130 |  | 1 | 130 |
| КОНТРАКТЫ И НАМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания |  | 650 | 2 | 1300 |
| 23170/ Морское пассажирское судно на ПК на 250 пассажиров ("Циклон 250М") | 1100 | 780 | 2 | 1880 |
| 23160/ Морское пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров ("Комета 120М") |  | 280 | 7 | 1960 |
| 23190/ Речное пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров ("Альбатрос 120Р") | 380 | 280 | 1 | 380 |
| 23180/ Речное пассажирское судно на ПК на 45 пассажиров ("Валдай 450Р") |  | 95 | 2 | 190 |
| 23210/ Морское грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище | 700 | 500 | 2 | 1200 |
| 23220/ Речное грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище | 260 | 180 | 3 | 620 |
| Судно-катамаран пассажировместимостью около 150 чел. | 800 | 600 | 10 | 6200 |
| 22220/ Атомный ледокол** |  | 38000 | 2 | 76000 |
| Научно-экспедиционное судно для Арктики | 7970 | 7400 | 2 | 15370 |
| 02610/ Сборно-разборный земснаряд | 30 | 20 | 2 | 50 |
| Плавучий буровой комплекс "Обский-1" (модернизация) | 3000 |  | 1 | 3000 |
| CS-50/ Плавучая буровая платформа** |  | 50000 | 2 | 100000 |
| ИТОГО |  |  | 84 | 477655 |

Примечание: *   - на судне установлено оборудование, разработанное в ФЦП РГМТ

** - суда обеспечиваются технологиями ФЦП РГМТ в процессе их сдачи и эксплуатации

Буровые платформы и суда и технические средства для обеспечения работ на континентальном шельфе

Атомные ледоколы, обеспечивающие подвижность, гарантированность и безопасность работы флота в Арктике

# Разработан концептуальный проект атомного ледокола-лидера мощностью 110-130 мвт для круглогодичной работы на трассе Северного Морского Пути

# Инновационная форма корпуса, позволяет достичь высоких значений предельной ледопроходимости атомного ледокола-лидера.

# Мощность атомного ледокола-лидера в два раза больше, чем у построенных на сегодняшний день российских ледоколов.

Спроектирован атомный мелкосидящий ледокол для постройки на ледовый класс Российского морского регистра судоходства Icebreaker 8.

# Ледокол оснащен комбинированным кормовым пропульсивным комплексом с двумя гребными валами побортам и винторулевой колонкой в диаметральной плоскости с суммарной мощностью на валах 40 МВт.

# Преимущества ледокола:

- Осадка ледокола позволяет работать в Арктическом регионе, включая устья рек, мелководные участки арктического шельфа с большими толщинами льда.

- Атомный тип ледокола обеспечивает высокую, по сравнению с дизель-электрическими ледокола аналогичной мощности, автономность плавания.

- Инновационная форма корпуса, позволяет достигать высоких значений предельной ледопроходимости.

Комбинированный пропульсивный комплекс, обеспечивает улучшенную маневренность и ледовые качества на заднем ходу.

Однако, создание нового облика конкурентоспособной морской техники невозможно без проведения ОКР и НИР не только общепроектного плана, но и научных исследований и разработок в области прочности, гидродинамики, новых материалов, радиоэлектроники, энергетических установок и движителей. Нужна также разработка соответствующих производственных технологий и технологического оборудования.

Так, например, на НИС-ИЭЗ (научно-исследовательское судно для работы в исключительной экономической зоне) применены результатов ОКР, выполненных в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009 – 2016 гг.:

- Научно-технический комплекс для НИС (шифр «Эхо-поиск-Р-3»).

- Измеритель планктона (шифр «Планктономер»).

- Система контроля параметров трала для рыболовных судов (шифр «СКПТ»).

- Бортовой центр управления научно-исследовательского судна Росрыболовства (НИС-Центр).

- Технические устройства, компенсирующие на судах электромагнитные излучения техногенного происхождения и нормализующие искажённое и ослабленное магнитное поле Земли в судовых помещениях (ШУМ).

- Малогабаритный лидар многоцелевого применения для поиска и идентификации гидробионтов, промысловой океанологии, обнаружения разливов нефтепродуктов и промышленных сбросов на прибрежных и морских акваториях (Лидар-МЦ).

- Судовой программно-технический комплекс рыбохозяйственных исследований, поиска, оценки запасов и сохранения водных биоресурсов, а также  охраны окружающей среды, на базе беспилотных летательных аппаратов (Комплекс БПЛА).

- Автоматизированная система идентификации гидробионтов (АСИГ).

Приоритетные изделия машиностроения

ОКР «ДРК-3500-М»: «Проектирование и изготовление движительно-рулевой колонки мощностью 3,5 МВт».

Основные ожидаемые результаты, полученные в процессе реализации темы:

Технология  предназначена для изготовления основных узлов движительно-рулевой колонки мощностью 3,5 МВт (ДРК-3500):

- верхнего углового редуктора с тяжелонагруженными зубчатыми передачами;

- нижнего углового редуктора с тяжелонагруженными зубчатыми передачами;

- корпусных конструкций;

- валов и муфт;

- механизма поворота колонки;

- открытого гребного винта фиксированного шага со съемными лопастями из нержавеющей стали;

а также движительно-рулевой колонки ДРК-3500 в целом.

Движительно-рулевая колонка ДРК-3500 обеспечивает возможность использования её на судах различного назначения и категории ледового усиления не выше «Icebreaker6» по классификации Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС), в качестве главного движителя, а также средства активного управления судном, с обеспечением судну всех ходовых режимов и маневрирования в условиях неограниченного района плавания.

ОКР «Ротор»: Разработка технологии создания базовых технических средств автоматизированного комплекса управляемого роторного бурения нефтегазовых скважин для морских буровых платформ

Основные ожидаемые результаты, полученные в процессе реализации темы:

изготовлены и испытаны опытные образцы базовых технических средств  АК УРБ:

- роторной управляемой компоновки (управляемое роторное бурение   нефтегазовых скважин произвольного профиля, в том числе с морских   буровых платформ);

Роторная управляемая компоновка

- малогабаритного комплекса палубного оборудования для управлением вращением буровой колонны на базе отечественного верхнего электрического привода ВЭП-320М (является в составе АК УРБ источником энергии породоразрушения при вертикальном, наклонно-направленном и горизонтальном бурении).

- забойной телеметрической системы «Ротор» (направленное бурение нефте-газовых скважин произвольного профиля с вертикальной глубиной до 3 км и отходами от вертикали до 10 км, в том числе с морских буровых платформ в широтах до 80° с. ш.).

В рамках ОКР «Ротор» решена задача по разработке отдельных технических средств автоматизированного комплекса управляемого роторного бурения. Для завершения работ по созданию законченного товарного продукта для внедрения в практику бурения на отечественных месторождениях необходимо проведение ОКР по их интеграции в единый комплекс и проведению его эксплуатационных испытаний.

Система верхнего привода на базе первого отечественного верхнего силового привода электрического типа (Комплекс СВЭП-320М на открытой экспозиции выставки «OFFSHORE VARINTEC RUSSIA-2014», Санкт-Петербург)

Система верхнего привода на базе первого отечественного верхнего силового привода электрического типа (Комплекс СВЭП-320М на открытой экспозиции выставки «OFFSHORE VARINTEC RUSSIA-2014», Санкт-Петербург)

К основным фактам практического внедрения результатов разработок в рамках Программы также можно отнести следующее:

- На ПАО «Амурский ССЗ» смонтирован опытный образец машины термической резки крупногабаритного листа (результат выполнения ОКР «Задел»).

- На АО ПСЗ «Янтарь» - опытный образец комплекса лазерной резки, разметки и маркировки на базе оптоволокнистых лазеров и опытные образцы оборудования для роботизированной обработки профильного металлопроката (результат выполнения ОКР «Задел»).

- На АО «ПО «Севмаш» - образец установки с индукционным нагревом для автоматизированной гибки труб среднего диаметра «Гибка-С», опытный образец автомата для односторонней сварки толстостенных конструкций средств освоения шельфа «Автомат-С», опытный образец автомата для наплавки усиления шва толстостенных конструкций средств освоения шельфа «Автомат-Н», опытный образец роботизированного комплекса сборки и сварки микропанелей (результат выполнения ОКР «Прорыв»); опытный образец лазерной машины для резки с системой управления и программным обеспечением (результат выполнения ОКР «Маяк») и технологическое оборудование для очистной и окрасочной камер (ОКР «Аванпроект-Мортех»).

- На ОАО «ДВЗ «Звезда» - опытные образцы оборудования роботизированного участка предварительной сборки конструкций (линия микропанелей)  (результат выполнения ОКР «Аванпроект-Мортех»).

- На ОАО «СЗ «Северная верфь» - опытный образец линии плоских секций для лазерной резки и гибридной лазерно-дуговой сварки стыков полотнищ (результат выполнения ОКР «Лазер-ТС»).

- На ОАО «Завод «Буревестник» - опытные образцы затворов поворотных и кранов шаровых; опытный образец модернизированной пароиспытательной станции; опытный модернизированный комплекс единого заготовительного производства с автоматизированным оборудованием; модернизированный многоплужерный пресс горячего выдавливания (результат выполнения ОКР «Оснащение»).

- Система мониторинга ледовых нагрузок (ОКР «Мониторинг-супер» и НИР «Мониторинг НЭС»), установленная на научно-экспедиционном судне «Академик Трешников», находящегося в плавание с начала этого года, дала весьма важные результаты, которые будут использованы при разработке новых ледовых технологий и успешной эксплуатации самого экспедиционного судна.

- Для ООО «Балтийский завод-Судостроение» изготовлен, проведен монтаж и запущена в опытную эксплуатацию «Линия изготовления плоских секций» (ОКР «Ледокол БЗ»), в составе:

- станция стыковой сварки полотнищ с обратным формированием шва;

- позиционер разворота полотнищ;

- контуровщик полотнищ;

- портал установки и прихватки рамного набора;

- портал приварки набора (автоматический);

- два сервисных портала;

- транспортная система.

Многие масштабные результаты еще впереди. Сегодня мировой рынок морских буровых установок в арктическом исполнении весьма скромен. На рынке средств для освоения морских месторождений практически отсутствуют отработанные технические решения и технологии, обеспечивающие надежное и безопасное осуществление работ в условиях воздействия тяжелых ледовых нагрузок. Все это прорабатывается в Программе. В числе разработанных и разрабатываемых проектов:

- ледостойкие буровые и эксплуатационные платформы различных типов,

- суда для прокладки и ремонта морских трубопроводов,

- комплекс специализированных судов и даже платформ на воздушной подушке для условий предельного мелководья и др.

Для повышения эффективности реализации ФЦП РГМТ практически ежегодно выполнялась оптимизация задач и ожидаемых результатов. Уточнялись приоритеты Программы на основании заявок и обращений потенциальных потребителей судостроительной продукции и заказывающих ведомств.

В целом принятые решения по включению в Программу большого числа новой, актуальной и востребованной тематики работ в значительной степени повысили ее эффективность.

Так, по состоянию на конец 2014 года все целевые индикаторы и показатели Программы, заданные в Постановлении № 103, были фактически существенно перевыполнены, в том числе количество вновь разработанных технологий превышает значение индикатора, заданного в Постановлении, более чем в 3 раза.

Осуществлена правовая охрана главных результатов выполненных НИОКР (этапов НИОКР). Основное содержание созданных технологий получили правовую охрану как объекты интеллектуальной собственности в виде «ноу–хау». Важнейшие части этих технологий получили правовую охрану в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз данных.

Фактические данные по достижению целевых индикаторов

| Наименование целевых индикаторов и показателей | Единицы измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вновь разработанных технологий, всего, | единиц | 25 | 210 | 203 | 202 | 311 | 307 | 87 | 1345 |
| в том числе соответствующих мировому уровню | единиц | 11 | 69 | 82 | 58 | 101 | 127 | 40 | 488 |
| Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, всего, | единиц | 15 | 127 | 228 | 111 | 155 | 205 | 89 | 930 |
| в том числе права, которые закреплены за Российской Федерацией | единиц | 15 | 127 | 228 | 111 | 136 | 109 | 1 | 727 |

В результате выполнения НИОКР за 2015 год, по которым заключены государственные контракты на выполнение работ по ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 гг., создано:

- технологий – 87 объектов;

- технологий, соответствующих мировому уровню – 40 объектов;

- количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений – 89 объектов;

- количество объектов интеллектуальной собственности, права на которые закреплены за Российской Федерацией – 1 объект.

Перечни технологий и объектов интеллектуальной собственности приведены по каждому технологическому направлению в соответствующем сборнике.

В процессе выполнения НИОКР за 2015 год получены охранные документы по 205 объектам интеллектуальной собственности:

подано заявок на:

    - изобретение - 33;

    - полезную модель – 24;

    - промышленный образец – 3;

    - программу для ЭВМ – 32;

Все технологии, созданные за 2014 год, получили правовую охрану как объекты «ноу-хау».

За 12 месяцев 2015 года поставлены на балансовый учет 464 объекта интеллектуальной собственности на сумму 4 312 574,1 тыс. рублей, опубликована 221 статья.

При выполнении НИОКР по ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 гг. права на создаваемые результаты научно-технической деятельности, в том числе и на объекты интеллектуальной собственности, закреплялись как за Российской Федерацией (1 объект), так и за предприятиями-исполнителями НИОКР (88 объектов).

В соответствии с Поручением Правительства Российской	Федерации от 14 сентября 2005 г. № МФ-П-13-4616  Минобрнауки России ежегодно представляет предложения в Проект доклада «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы» за каждый год.

Анализ в целях выявления Федеральных целевых программ и Подпрограмм, наиболее эффективно использующих средства за 2010 год в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, показал, что данная Программа попала в первую четверку по результативности (в качестве объективных индикаторов результативности выступали: количество и стоимость созданных объектов интеллектуальной собственности; соответствие мировому уровню результатов исследований и разработок; число контрактов и их стоимость, в которых планируется формирование нематериальных активов на основе созданных объектов интеллектуальной собственности). А по доле стоимости контрактов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в общей стоимости контрактов ФЦП РГМТ принадлежит наилучший результат.

По итогам рассмотрения Минобрнауки России в 2012 году 34 федеральных целевых программ ФЦП «РГМТ» вошла в число 9 программ, в которых значение показателя «наукоемкость» превышает 50% (70,4%).

По результативности (результативность оценивается по уровню достижения выполнения плановых значений целевых показателей и индикаторов, а также по количеству и видам созданных объектов интеллектуальной собственности) находится на 3-м месте (298 ОИС -11,57%) среди девяти программ.

По итогам рассмотрения Минобрнауки России в 2013 году 30 Программ (27 федеральных целевых программ, 1 государственная и 2 подпрограммы) ФЦП «РГМТ» вошла в число 8 программ, в которых значение показателя «наукоемкость» превышает 50% (76,4%).

По результативности (результативность оценивается по уровню достижения выполнения плановых значений целевых показателей и индикаторов, а также по количеству и видам созданных объектов интеллектуальной собственности) ФЦП РГМТ  находится на 4-м месте (461 ОИС -13,3%) среди девяти программ.

По итогам рассмотрения Минобрнауки России в 1 квартале 2014 года по результативности (по суммарному количеству патентов и заявок) находится на 1-ом месте среди восьми Программ.

Расчет финансово-экономической эффективности реализации ФЦП РГМТ представлен ниже.

Таким образом, проведенный анализ показал общую эффективность ФЦП РГМТ и принятых в процессе ее реализации решений, а также общую экономическую эффективность реализации ФЦП. В рамках государственной программы заложен принцип преемственности наилучших решений и направлений реализации по отношению к ФЦП.

Р А С Ч Е Т

экономической эффективности федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники"

на 2009 - 2016 годы

Эффективность использования средств федерального бюджета при реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы определяется по системе целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты развития экономики России, в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 139/82н от 23 мая 2006 г. и методическими рекомендациями по разработке и реализации проектов реструктуризации организаций ОПК, утвержденными приказом Минэкономики от 15 декабря 1999г. № 527, а также с Налоговым кодексом Российской Федерации, действующими отраслевыми положениями и нормативами.

При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривается как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.

В качестве положительного эффекта должна браться совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет, которая определяется как налоговые поступления от реализации продукции, на которую реализация Программы окажет положительное влияние за счет использования разработанных технологий. Все налоги исчисляются по существующим ставкам.

На основании рассчитанных налоговых поступлений и утвержденных объемов инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли в рамках Программы рассчитываются основные финансовые показатели.

Так, выполнение Программы в полном объеме позволит обеспечить поступление в федеральный бюджет налогов в объеме около 151 млрд. рублей при 84, 0451 млрд. рублей бюджетных затрат на реализацию Программы. Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований составляет 1,74.

При проведении оценки бюджетной эффективности Программа рассматривалась как инвестиционный проект с большой долей инвестиций из федерального бюджета.

Совокупность налоговых поступлений в федеральный бюджет определялась как налоговые поступления от реализации судостроительной продукции, на которую реализация Программы окажет положительное влияние за счет использования общих технологий.

Все налоги исчисляются по существующим ставкам. Налог на доходы физических лиц и единый социальный налог рассчитываются от прогнозируемого размера фонда оплаты труда, а налог на прибыль - от прогнозируемой налогооблагаемой прибыли.

На основании спрогнозированных налоговых поступлений и планируемых инвестиций из федерального бюджета на развитие судостроительной отрасли рассчитываются основные финансовые показатели. Например, чистый дисконтированный доход государства (как эффект от реализации Программы) определяется как сальдо годовых дисконтированных налоговых поступлений в федеральный бюджет и дисконтированных государственных инвестиций.

Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

налоги, поступающие в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, - 151 528 млн. рублей, из них налоги федерального уровня - 139 759 млн. рублей;

бюджетный эффект - 42 652 млн. рублей;

индекс доходности (рентабельность) для бюджетных ассигнований - 1,74;

срок окупаемости - около 6 лет.

Ставка дисконтирования рассчитывалась с учетом высокого уровня риска проекта (поправка на риск составила 0,12), ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и темпов инфляции в период выполнения Программы. Полученные показатели с использованием данного коэффициента отражают устойчивость Программы к возможным изменениям условий ее реализации.

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.1

Исходные данные для экономического анализа

федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы

| Показатели | Единица измерения | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж) | млн. рублей | 758 415 | 94 797 | 114 886 | 97 735 | 96 241 | 97 253 | 85 953 | 81 150 | 90 400 |
| Инвестиции из всех источников финансирования Программы - всего | млн. рублей | 126 275 | 5 464 | 10 383 | 15 938 | 27 216 | 27 809 | 24 383 | 8 934 | 6 149 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | млн. рублей | 84 045 | 3 524,2 | 6 820,0 | 10 660,4 | 18 330,0 | 18 492,6 | 16 280,1 | 5 837,8 | 4 100,0 |
| внебюджетные средства | млн. рублей | 42 230 | 1 939,3 | 3 562,9 | 5 277,8 | 8 886,0 | 9 316,7 | 8 103,1 | 3 095,7 | 2 048,5 |
| Налог на прибыль | процентов |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подоходный налог | процентов |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, ОМС РФ (установленные вместо ЕСН) | процентов |  | 26 | 26 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость | процентов |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 1.2

Расчет бюджетной эффективности реализации

федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы

| Показатели | Единица измерения | 2009 - 2016 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Расчет бюджетной эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем реализуемой продукции отрасли (прогноз объема продаж) | млн. рублей | 758 415 | 94 797 |  | 114 886 | 97 735 | 96 241 | 97 253 | 85 953 | 81 150 | 90 400 |
| Налог на добавленную стоимость | млн. рублей |  | 10 115 |  | 6 407 | 8 157 | 5 666 | 5 172 | 5 369 | 5 130 | 5 580 |
| Подоходный налог | млн. рублей |  | 1 455 |  | 2 955 | 3 327 | 3 289 | 3 326 | 2 936 | 2 761 | 3 080 |
| Единый социальный налог | млн. рублей |  | 6 613 |  | 5 910 | 8 701 | 7 590 | 7 676 | 6 775 | 6 372 | 7 108 |
| Таможенный сбор | млн. рублей |  | 1 075 |  | 1 321 | 1 064 | 947 | 935 | 857 | 892 | 960 |
| Прочие налоги и сборы | млн. рублей |  | 332 |  | 402 | 342 | 337 | 340 | 301 | 284 | 316 |
| Налогооблагаемая прибыль | млн. рублей |  | 4 245 |  | 5 609 | 5 165 | 5 565 | 6 180 | 6 156 | 6 298 | 7 544 |
| Налог на прибыль | млн. рублей |  | 849 |  | 1 122 | 1 033 | 1 113 | 1 236 | 1 231 | 1 260 | 1 509 |
| Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет) | млн. рублей | 151 528 | 20 439 |  | 18 117 | 22 624 | 18 942 | 18 685 | 17 469 | 16 699 | 18 553 |
| Налоги, поступающие в федеральный бюджет (приток в бюджет) | млн. рублей | 139 759 | 18 868 |  | 16 291 | 21 386 | 17 637 | 17 267 | 16 090 | 15 309 | 16 911 |
| Ставка рефинансирования – r (с 1.01.2016 – ключевая ставка) | - |  | 11,38 |  | 8,00 | 8,10 | 8,15 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 11,00 |
| Коэффициент инфляции - i | - |  | 8,80 |  | 8,78 | 6,10 | 6,58 | 6,45 | 11,40 | 11,90 | 12,00 |
| Поправка на риск - p | - |  | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент дисконтирования - d(i)=(1+r)/(1+i)-1 | - |  | 0,02 |  | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Коэффициент дисконтирования с учетом рисков d=d(i)+p | - |  | 0,14 |  | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Период - t | лет |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налоги, поступающие в федеральный бюджет с учетом дисконтирования | млн. рублей | 100 129 |  | 18 868 | 14 639 | 16 489 | 12 071 | 10 335 | 10 375 | 9 261 | 8 091 |
| Отток бюджетных средств (бюджетные инвестиции) | млн. рублей | 84 045 |  | 3 524 | 6 820 | 10 660 | 18 330 | 18 493 | 16 280 | 5 838 | 4 100 |
| Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования | млн. рублей | 57 477 |  | 3 524 | 6 129 | 8 219 | 12 545 | 11 069 | 10 498 | 3 531 | 1 962 |
| Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования | млн. рублей | 42 652 |  | 15 344 | 8 510 | 8 270 | -474 | -734 | -123 | 5 730 | 6 129 |
| Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект с нарастающим итогом | млн. рублей |  |  | 15 344 | 23 854 | 32 124 | 31 650 | 30 916 | 30 793 | 36 523 | 42 652 |
| Индекс доходности бюджетных средств | - | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | - | 0,67 |  | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,67 |

____________

Без учета работ Федерального агентства морского и речного транспорта и их стоимости

В скобках указаны работы, завершенные или завершающиеся на конец года

Письмо Минобрнауки от 14 февраля 2013 года  №АП-160/02

Письмо Минобрнауки от 14 февраля 2014 года  №НТ-198/02

Здесь и далее все данные округлены до целых чисел