МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дополнительные и обосновывающие материалы к

государственной программе Российской Федерации

"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы"

РАЗДЕЛ 1

Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.

- 1.1. Коротко о судостроении России

- 1.1.1. Определение судостроительной промышленности 
и ее место в экономике России

Море всегда было, есть и будет сферой важнейших интересов и обширной деятельности человека. Но в XXI веке эти интересы будут существенно трансформироваться. Важнейшими причинами этого станут коренные изменения международной обстановки, а также возрастание экономической, хозяйственной и военно-стратегической роли Мирового океана в развитии человеческой цивилизации.

Моря и океаны предоставляют безграничные транспортные возможности. Мировой транспортный флот ежегодно перевозит морем почти 10 млрд. тонн грузов. Морская деятельность многообразна и экономически выгодна. Минеральные, биологические и энергетические ресурсы морей и океанов имеют исключительно большое значение для экономики и жизнедеятельности нашей планеты, которое будет еще больше усиливаться.

Население нашей планеты и потенциал ее экономики в значительной степени сосредоточены вдоль материковой береговой черты: 25% 
в 50-километровой зоне, 50% в 100-километровой зоне и до 75% 
в 500-километровой зоне. Вследствие этого современная человеческая цивилизация вполне может быть названа "прибрежной". Такое распределение потенциала современной цивилизации обуславливает совершенно уникальные роль и место военно-морских сил, и их значимость при обеспечении стратегического сдерживания.

Россия имеет почти 40 тысяч километров береговой черты, 100 тысяч километров внутренних водных путей, значительная доля внешней торговли обслуживается морским транспортом, до 25% мировых запасов углеводородного сырья расположено на российском шельфе. Поэтому судостроительная промышленность в значительной мере определяет, и всегда будет определять национальную безопасность России во всех сферах морской деятельности, в том числе оборонной, транспортной, продовольственной, энергетической и технологической.

В большинстве стран основу судостроительной промышленности составляют судостроительные верфи, которые осуществляют, в основном, сборку, монтаж и сдачу кораблей и судов. В отличие от них, исторической особенностью отечественного судостроения является то, что кроме конечной продукции - собственно заказов судостроения и судоремонта, в отрасли разрабатывается и производится значительная часть номенклатуры изделий машиностроения, приборостроения и электротехники для строящихся кораблей, судов и другой техники.

Российские судостроительные заводы имеют развитое машиностроительное производство для собственных нужд. Традиционно в отрасли принято подразделение организаций по подотраслям:

судостроение и судоремонт;

судовое машиностроение и электротехника;

морское приборостроение.

Кроме организаций, подотчетных Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, на рынке гражданского судостроения присутствует значительное количество организаций, имеющих возможность проектировать морскую и речную технику, а также строить и ремонтировать суда водоизмещением до 5000 тонн (всего более 1200 организаций). Суммарный объем производства этих организаций сегодня значительно ниже, чем судостроительных заводов, относящихся к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.

Судостроение объективно относится к отраслям, обладающим большим научно-техническим и производственным потенциалом, способным влиять на развитие технологий в смежных отраслях промышленности. Это является значимой причиной того, что ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию морских и судостроительных технологий в обеспечение активной морской деятельности, оказывая значительную поддержку национальным судостроительным компаниям.

Номенклатура типов и проектов боевых кораблей, судов и плавсредств Военно-морского флота, образцов морского оружия, а также судов и морской техники гражданского назначения, которую производит отрасль, исчисляется сотнями. Соответственно, номенклатура только основного комплектующего оборудования - десятками тысяч.

Производственный цикл в судостроении по своей продолжительности один из самых длинных в экономике - до 15 лет (с момента формулирования тактико-технического задания до сдачи корабля). В этой связи сильно затруднено финансовое прогнозирование деятельности компаний-производителей, поскольку их доходы прогнозируются на основе долгосрочных контрактов, заключенных в рисковых условиях, что, в свою очередь, влияет на объемы финансирования работ.

- 1.1.2. Итоги реализации государственной политики 
в сфере реализации государственной программы

Немногим более 20 лет назад отечественное судостроение было одним из самых мощных в мире - только по заказам Военно-морского флота строилось до 50 единиц подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения. В области гражданского судостроения страна входила в десятку самых развитых стран мира и ежегодно выпускала морских транспортных судов суммарным дедвейтом до 550 тыс. тонн, промысловых судов общей мощностью главных двигателей около 100 тыс. кВт. Теперь строятся единицы кораблей и судов, а в области гражданского судостроения по общему дедвейту заказанных судов Россия занимает "нишу" примерно в 0,6% от суммарного объема заказов трех лидеров мирового судостроения (Япония, Южная Корея, Китай).

Значительное сокращение заказов на строительство военных кораблей и коммерческих судов привело к сложному экономическому положению практически всех судостроительных заводов, в высокой степени подорожала продукция отрасли.

До недавнего времени в течение почти двадцати лет государственная политика в судостроительной промышленности ограничивалась рядом пассивных мер, направленных в основном на поддержание возможностей отрасли по созданию продукции в интересах национальной обороны. В структуре продаж отрасли доминировал государственный оборонный заказ. Созданный прежде отечественный научно-технический и технологический потенциал в области как гражданского судостроения, так и военного кораблестроения в период 1990 - 1999 годов остановился в своем развитии. В то же время развитие судостроения за рубежом осуществлялось нарастающими темпами. Это обусловило низкий по сравнению с ключевыми конкурентами уровень конкурентоспособности отечественного судостроения. Ввиду этого за последние 10 лет отечественные судовладельцы более 90 процентов новых судов заказали и построили на зарубежных верфях.

В 2006 - 2008 годах ситуация изменилась в лучшую сторону - была разработана и утверждена "Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу". Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 августа 2008 г. № 112 утвержден "Комплексный план действий…" по реализации указанной Стратегии.

С 2007 года начата реализация федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2007 - 2015 годов", в рамках которой было развернуто техперевооружение ключевых промышленных объектов, а также стендовой базы в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро, участвующих в реализации государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения на 2007- 2015 годы. В рамках указанной программы был реализован план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включавший работы по 18-ти критическим промышленным технологиям в сфере кораблестроения.

21 февраля 2008 года постановлением Правительства Российской Федерации № 103 утверждена Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы. Этим был дан старт развитию технологического потенциала и созданию научного задела для возрождения отечественного гражданского судостроения.

В рамках ФЦП основное внимание было уделено научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в обеспечение разработки новых технологий гражданской направленности для судостроительной промышленности. Это позволяет на основе использования новых научно-технических решений преодолеть комплекс накопившихся научно-технических проблем и существенно повысить экспортный потенциал судостроительной отрасли. Будут решены первоочередные проблемы, связанные с созданием эффективных технических средств для освоения Северного морского пути, добычи и транспортировки жидких углеводородов в шельфовых зонах, примыкающих к Российской Федерации морей, а также созданию нового облика судов гражданского назначения, востребованных, прежде всего, на российском рынке.

Уже сегодня общая политическая и экономическая поддержка судостроения Правительством России привела к оживлению отрасли. В последние годы в гражданском судостроении наблюдается устойчивый рост объемов производства, повышение интереса частного бизнеса и приток молодых кадров. Отрасль начинает развиваться и эти позитивные тенденции должны быть поддержаны, в том числе в рамках утверждения и выполнения государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы".

Реализован комплекс мер по структурным преобразованиям отрасли. К настоящему времени в отрасли с целью консолидации наиболее ценных активов и повышения конкурентоспособности отечественного судостроения создано 9 интегрированных структур. Основной задачей созданных интегрированных структур является координация деятельности входящих в их состав научно-исследовательских и промышленных организаций для обеспечения потребностей государства в проектировании, строительстве и ремонте надводных кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота, в производстве продукции гражданского назначения и морской техники для освоения континентального шельфа, а также осуществления поставок кораблей и оказание услуг иностранным заказчикам.

Основной из интегрированных структур является акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация", в состав которой вошли почти все государственные активы ведущих проектно-конструкторских бюро и крупнейших заводов. Приоритетными направлениями деятельности корпорации определены: разработка, проектирование, производство, поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт, утилизация судостроительной техники военного назначения в интересах государственных и иных заказчиков, включая иностранных. 100% акций акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" находится в федеральной собственности.

В процессе разработки государственной программы учитывались материалы стратегии развития акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация". В частности, согласованы между собой цели, задачи и основные показатели развития Корпорации и отрасли в целом.

Завершено создание Государственного научного центра Российской Федерации федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр", который является головной научной организацией отрасли и имеет статус, который обусловлен научной квалификацией ученых и специалистов института, создавших общепризнанные на мировом уровне собственные научные школы, а также техническим состоянием и уникальностью экспериментальной базы. В нем сосредоточена основная экспериментальная база в области морских технологий.

Многолетнее недофинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах обороны и безопасности страны вызвало необходимость развернуть разработку технологий, которые стали критическими для создания военно-морской техники.

Кроме того, в последние годы с той или иной ритмичностью реализовывались отдельные меры поддержи отрасли - такие, как стимулирование спроса на отечественные суда через субсидирование лизинга, а также субсидии с целью предотвращения банкротств судостроительных организаций, взносы в уставные капиталы.

Весь комплекс мер позволил, в том числе и в условиях кризиса, сохранить устойчивые темпы развития отрасли.

Положение отрасли улучшилось, стали уменьшаться темпы отставания в научно-техническом развитии от ведущих морских держав. Однако крупнейшая российская судостроительная компания акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" находится пока в районе 80-го места в мире по гражданскому судостроению.

Роль и место в мире российского военного и гражданского судостроения различны. В военном кораблестроении позиции России гораздо сильнее, Россия имеет 12% в мировом военном кораблестроении и занимает 2-е место после США, а акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" по объему выпуска продукции в военном кораблестроении занимает 7-е место в мире.

При достижении приемлемой конкурентоспособности судостроения, целенаправленном и комплексном планировании и управлении развитием в отрасли Россия в десятилетней перспективе может иметь долю в мировом судостроении в 1,5 - 2% только за счет возврата в страну отечественных заказчиков.

Реализация государственной программы направлена на устранение указанных недостатков в развитии отрасли.

- 1.1.3. Оценка потенциала развития отечественного судостроения и характеристика проблем его развития

Реализация федеральных целевых программ "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы вносят значительный вклад в повышение конкурентоспособности судостроительной промышленности. Однако основными проблемами на макроуровне, препятствующими подъему отечественного судостроения, пока остаются:

1. В сфере науки и разработок:

сокращение объемов бюджетного финансирования в начале 90-х годов привело к ряду негативных последствий, одно из которых заключается в сокращении объема оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, в судостроении в период 1990 - 1999 годов он уменьшился, по разным оценкам, в 5 - 6 раз. При этом, в наибольшей степени это затронуло научно-исследовательские работы и, особенно, фундаментальные и поисковые исследования, задачей которых является обеспечение качественно нового уровня развития продукции, как военного, так и гражданского назначения. В результате научный задел, безусловно, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, практически не создавался. Хотя с 1999 года началось увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (прежде всего в интересах обороны), полностью восстановить прежние объемы исследований и разработок до сих пор не удалось;

предельно низкий уровень финансирования фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок в судостроении привел к тому, что многие организации могут поставить только морально и технически устаревшую, более энергоемкую, сложную в эксплуатации и обслуживании, а также менее надежную продукцию;

сложные высокотехнологичные наукоемкие суда, на которых целесообразно сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов пока невозможно без стабильного финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и поддержания инновационной деятельности для завоевания и сохранения лидирующих позиций;

эффективность решения задач повышения конкурентоспособности отечественной гражданской морской техники и разработки технологий, являющихся критическими для создания военно-морской техники, во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций. В настоящее время ведущие мировые испытательные центры имеют ряд преимуществ в этой области благодаря новому оборудованию, введенному в строй в 1990 - 2000 годах, а также более быстрому развитию компьютерных технологий.

По сравнению с зарубежными испытательными центрами наша научно-экспериментальная база, несмотря на принимаемые в этом направлении усилия, пока недостаточно оснащена современным оборудованием и оказывается неконкурентоспособной. Более того, ряд задач остается нерешенным из-за невозможности смоделировать ситуацию на имеющихся установках.

2. В сфере гражданского судостроения.

Государство сегодня регулирует экономические условия функционирования и приоритеты развития судостроительной промышленности, а также формирует заказ на строительство судов для нужд научно-исследовательской деятельности, для нужд учебно-производственной подготовки и органов рыбоохраны, гидрометеорологической и аварийно-спасательной служб и ледокольного флота. Основная же часть структуры рынка продукции гражданского судостроения определяется взаимодействием интересов трех основных групп хозяйствующих субъектов:

судостроители;

судовладельцы;

фрахтователи и иные хозяйствующие субъекты, заинтересованные во фрахте судов (грузовладельцы, организации, осуществляющие пассажирские перевозки, добывающие компании, туристические компании, портовые службы, логистические компании и т.д.).

Судовладельцы морского, речного и рыбопромыслового флота, являющиеся преимущественно частными организациями и уже интегрированными в мировой рынок транспортных услуг и рыбопромысловую деятельность, определяют потребность в продукции судостроения.

Динамика объема грузооборота российских портов по видам перевозок морским путем показывает абсолютно устойчивый рост, который создает возможность развития отечественного транспортного флота.

Среди факторов, препятствующих обновлению речного флота, выделяются, прежде всего, сезонность его работы, вследствие чего происходит увеличение срока окупаемости судов, а также неудовлетворительное состояние судоходных путей и гидросооружений.

Рыбопромысловый флот России состоит из более 2,5 тыс. судов различного назначения, причем возраст более половины из них превышает 20 лет, а более 80 процентов судов эксплуатируются сверх срока полезного использования.

Отечественная промышленность практически не принимает участия в создании больших и средних рыбопромысловых судов, а малые строятся в очень ограниченном количестве. В основном в страну ввозятся из-за рубежа бывшие в эксплуатации рыболовецкие суда.

Основная часть востребованной на рынке гражданской морской техники выполнена по зарубежным проектам. Соответственно, практически все, даже несложное судовое комплектующее оборудование, ориентировано на зарубежного производителя и импортируется сейчас из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Доля российских судостроительных заводов в объеме заказов российских судовладельцев составляла за последние 10 лет немногим более 6 процентов, хотя по техническим возможностям российского судостроения эта доля могла бы составить 30 - 40 и более процентов. Именно это обстоятельство и определяет основные целевые установки государственной программы - принципиально повысить долю России на мировом рынке. При этом наиболее важной частью мирового рынка является сфера интересов отечественных заказчиков.

В настоящий момент на мировом рынке судостроения доминируют корейские и китайские производители, обладающие большим заделом в области производственных технологий, а также благоприятными климатическими и экономическими условиями. Типовые суда (сухогрузы, танкеры, прочие транспортные суда) они строят в серийном режиме (почти на конвейере), что означает их более низкую стоимость. В данной нише отечественное судостроение не сможет конкурировать с нашими азиатскими партнерами по себестоимости продукции.

Основная ниша отечественного судостроения на мировом рынке, в рамках которой мы можем конкурировать, - создание высокотехнологичных, уникальных и малосерийных плавсредств для освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока. При этом необходимо особо выделить суда и плавучие средства как для обустройства и освоения месторождений, так и суда для транспортного обеспечения и осуществления научно-экспедиционных исследований и государственного мониторинга континентального шельфа арктического региона.

В последние десятилетия российский научно-исследовательский флот, претерпевший 50-процентное сокращение, требует восполнения высокотехнологичными многофункциональными судами взамен выводимых из эксплуатации.

Поскольку в мире практически не существует судов и морских технических средств для эксплуатации в природно-климатических условиях, характерных для российской Арктики (в первую очередь - ледовых), для их создания необходимо выполнение специфических требований и больших объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также разработки новых проектов и соответствующей подготовки производства. Именно на создание подобных уникальных продуктов, в первую очередь, должна быть нацелена отечественная судостроительная промышленность.

Вместе с тем, достижению данной цели препятствуют:

исторически сложившаяся специализация организаций отрасли, направленная преимущественно на создание оборонной продукции и сложной гражданской техники с соответствующей структурой производства (простые массовые крупносерийные гражданские суда строились в странах Совета экономической взаимопомощи). Как следствие - несоответствие масштаба и структуры производственного потенциала объему и структуре платежеспособного спроса на основную продукцию отрасли;

в результате данной специализации, а также растущих требований к созданию военной техники, сложившаяся производственная структура, характерная для универсального завода, продолжает оставаться единственно возможной. Коренная перестройка существующих основных заводов на структуру верфи представляется практически не реальной;

не выдерживающие конкуренции технико-экономические показатели создания судостроительной продукции. Из-за отставания в развитии производственных технологий и организации работ удельная трудоемкость судостроительного производства в отрасли в 3 - 5 раз выше, чем за рубежом, и суда строятся в 2 - 2,5 раза дольше;

низкие темпы обновления основных производственных фондов и отсутствие в отрасли производственных мощностей для строительства транспортных судов водоизмещением более 100 тыс. тонн (наиболее востребованный гражданскими заказчиками тоннаж).

Указанные проблемы имеют комплексный многоплановый характер и должны решаться системно.

3. В сфере оборонного производства.

Сложившаяся в последние десятилетия практика единичного и растянутого по срокам строительства и ремонта отдельных кораблей, привела к заметному ослаблению производственного потенциала отрасли и практическому разрушению производственной кооперации, особенно второго и третьего уровней. Необходимость в кооперации отпала ввиду того, что реальные потребности военного кораблестроения снизились настолько, что их могли удовлетворять опытные производства головных разработчиков.

Критичным для судостроительно-судоремонтного комплекса отрасли является сравнительно низкий уровень использования информационных технологий.

Одной из характерных особенностей судостроительной промышленности является широкая кооперация исполнителей. Отрасль взаимодействует с более чем 2 тысячами организаций, обеспечивающих судостроение судовым оборудованием и комплектующими изделиями. При этом финишные и основные организации 1-го и 2-го уровней кооперации, в большинстве случаев - известные организации, подотчетные Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, госзаказчикам и могут претендовать на поддержку в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Организации же 4 - 5-го уровней кооперации в большинстве случаев этого практически лишены. Информация о них имеется только у головных конструкторов кораблей, которые не располагают возможностями по их поддержке. В основном это частные организации вне каких-либо перечней или реестров. В то же время деятельность этих организаций чрезвычайно важна для обеспечения создания современной конкурентоспособной морской техники. Нарушение действовавшей кооперации из-за низкой серийности производства ведет к потере ряда организаций 3 - 4-го уровней кооперации, их перепрофилированию и уходу из сферы судостроения.

- 1.1.4. Сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран

Сопоставление анализируемой сферы в полном объеме с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран для целей планирования представляется некорректным ввиду упомянутой выше специфики отечественных организаций, сочетающих гражданское и оборонное производство на одних мощностях.

Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день позиции России в мировом кораблестроении уступают только позициям США, в то время как в гражданском секторе Россия принципиально слабее - последние строчки в списке 15 - 20 стран-лидеров (в зависимости от вида морской техники и показателей учета).

Сегодня в мире насчитывается около 560 верфей, способных в течение одного года построить суда общим тоннажем 55 - 60 млн. CGT (компенсированных регистровых тонн), однако основное ядро составляют 166 верфей, обеспечивающих 85% объема мирового судостроения.

Особенности российской судостроительной промышленности не позволяют сравнивать ее с судостроительной промышленностью США, характеризующейся доминирующим сектором военного кораблестроения и принципиально иными географическими характеристиками. В то же время сопоставление России со странами, близкими по географическим и климатическим условиям (Норвегия, Германия, Финляндия), также будет некорректным ввиду значительного различия в стратегическом положении и структуре национальных интересов.

Для оценки уровня совершенства производственных процессов в судостроительной организации используется показатель - отношение построенного за год тоннажа (в CGT) к количеству работников верфи, занятых на строительстве. Так, в Японии этот показатель составляет около 180 CGT/чел., в Южной Корее - 145, в Германии - 75, в остальных странах ЕС - 40, в России - 20.

Ведущее положение Южной Кореи и Китая на рынке судостроения связано не только с тем, что верфи построены в соответствии с последними мировыми стандартами для подобных объектов, передовой организацией производства на всех уровнях, использованием последних достижений науки и техники. Также имеется ряд объективных факторов:

климатические условия в этих странах позволяют проводить множество работ "под открытым небом" круглогодично, что существенно снижает расходы на постройку эллингов и других капитальных сооружений. Более мягкий климат существенно снижает энергозатраты на строительство;

существенная поддержка государства в части налогообложения и кредитования, а также смягчения ряда факторов, влияющих на рискованность вложений в данный вид бизнеса;

иной, присущий данным культурам, менталитет персонала организаций на всех уровнях.

Исходя из вышесказанного, принятие зарубежного опыта и прямое проецирование его на отечественную отрасль может привести к принципиально неправильным решениям, которые могут оказаться крайне негативными для отрасли в целом. Это справедливо почти ко всему судостроению за исключением условий и принципов формирования научно-технического задела для развития морской техники. Сопоставлять и использовать зарубежный опыт здесь как раз нужно.

Отличительной особенностью современного этапа развития мировой фундаментальной и прикладной науки является кратное увеличение объема научных знаний каждые 10 - 15 лет. В условиях затяжного социально-экономического кризиса (особенно в сферах науки, образования и производства) необратимое отставание, деградация и скатывание российской фундаментальной и прикладной науки на обочину мирового научно-технического прогресса стало для научно-исследовательского потенциала оборонно-промышленного комплекса одной из важнейших угроз его сохранению и качественному развитию.

Общий уровень развития технологий в судостроении страны определяется не только наличием в ней соответствующих научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, научных школ, багажа прежних разработок, но и, в первую очередь, постоянных адекватных объемов финансирования государством научных исследований и конструкторских разработок. Основные причины нарастающего отставания отечественного судостроения от наиболее развитых морских держав характеризует следующее.

Россия входит в первую десятку ведущих стран мира по общему объему затрат на исследования и разработки в Российской Федерации, хотя и существенно отстает от лидеров по такому показателю как доля затрат на них в валовом внутреннем продукте. Если по такому показателю, как объем расходов на исследования и разработки в расчете на душу населения Россия в начале 2000-х годов отставала от всех высокоразвитых государств и многих стран Восточной Европы, то к настоящему времени этот разрыв удалось если не преодолеть, то существенно сократить.

В последние годы Россия вкладывает в науку и новые разработки в два раза меньше чем Южная Корея, в 3 раза меньше чем Германия, в 7 раз меньше чем Китай и в почти в 20 раз - чем США.

Рост валового внутреннего продукта отражает экономическое положение каждой страны и ее потенциальные возможности инвестировать средства в науку и в новые разработки. В последние годы в мире наблюдается весьма широкий разброс степени использования этих возможностей - одни страны вкладывают в науку 0,4% (Мексика), другие 4,5% (Израиль). Россия по этому показателю не занимает лидирующего положения, но и малой долей 1,3% назвать нельзя. Однако такой подход допустим только для тех направлений науки, где ситуация нормальная и мы занимаем лидирующее положение. Если же мы нуждаемся в прорыве, то и выделение средств должно быть увеличенным.

Темпы роста ассигнований должны быть не менее 7 - 10% в год, в этом случае существующее отставание может быть ликвидировано в течение 10 - 15 лет. Такой подход необходим во всех областях, где мы считаем необходимым выправить существующее положение дел.

- 1.2. Перспективы освоения шельфовых месторождений

Континентальный шельф Российской Федерации содержит значительные запасы углеводородного сырья. Государственным балансом полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2015 г. учтены запасы углеводородного сырья по 68 месторождениям, расположенных на шельфе, включая запасы 17 подводных продолжений прибрежных месторождений. Суммарное количество извлекаемых запасов углеводородов категорий АВС1+С2 составляет 14 888,3 млн. т н.э. В структуре суммарных извлекаемых запасов жидкие углеводороды составляют 11,4 %, в том числе 8,9% приходится на нефть, свободный газ и газ газовых шапок составляет 88,6%. Основная часть данных ресурсов приходится на континентальные шельфы Баренцева, Карского морей.

Значимость развития добычи углеводородов на континентальном шельфе обозначена на национальном уровне. Крупномасштабное освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов, включая северные территории и шельфы Арктики, является одним из приоритетных направлений развития российской энергетики, обозначенных в проекте Энергетической стратегии на период до 2035 года.

Данная стратегическая инициатива призвана, во-первых, обеспечить достаточную добычу нефти и газа в стране за временным горизонтом Стратегии, компенсируя неизбежный спад добычи традиционных ресурсов. Кроме того, освоение шельфовых месторождений будет способствовать развитию компетенций и промышленности по созданию оборудования и технологий для разведки и добычи нетрадиционных ресурсов нефти и газа.

На государственном уровне также были приняты стратегические документы по вопросам устойчивого развития арктической зоны: Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

Таким образом, в условиях роста мирового спроса на углеводородные ресурсы и снижения добычи на базовых месторождениях существует объективная необходимость интенсификации геологического изучения и последующего вовлечения в освоение новых крупных нефтегазоносных месторождений. В настоящее время на континентальном шельфе России выявлено более 20 крупных перспективных нефтегазоносных бассейнов, открыто 36 месторождений.

Необходимо отметить, что освоение континентального шельфа России сопровождается высокими рисками инвестиционных вложений. Это обусловлено особенностями климатических условий, географо-экономическим размещения большинства месторождений, недостаточным развитием инфраструктуры, недостаточно развитой нормативной базой проведения работ на шельфе.

Основными этапами освоения шельфовых месторождений углеводородов являются:

1.	Геологическое изучение;

2.	Геофизическая разведка;

3.	Поисковое и разведочное бурение;

4.	Проектирование обустройства месторождения;

5.	Доразведочное и эксплуатационное бурение;

6.	Строительство и заканчивание скважин;

7.	Промысловая подготовка углеводородов;

8.	Погрузка товарной нефти и конденсата на транспортные суда;

9.	Транспортировка по морю и подводным трубопроводам.

В силу специфики технологического процесса освоения месторождений на шельфе предъявляются особые требования к проведению всего комплекса работ. В связи с этим важной задачей является обеспечение российских нефтегазовых предприятий современной техникой и судами. Кроме того, требуется реализация усиленных мер по обеспечению безопасного проведения работ, надежности и высокой эффективности разведочного, бурового и эксплуатационного оборудования на каждом этапе освоения месторождения, а также создания системы мониторинга, ликвидации последствий аварийных ситуаций и эвакуации персонала.

Одним из ключевых этапов освоения шельфа является этап проведения геологоразведочных работ. Для шельфовых участков характерна высокая доля неопределенности геологической информации перед началом разработки и разбуривания месторождения. В условиях шельфа для данных целей привлекаются специальные геологоразведочные и сейсморазведочные суда. На этапе бурения используются буровые суда и буровые платформы различных типов, на которые устанавливается большое количество бурового оборудования. К данной технике предъявляются высокие требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности и экономической эффективности. Особое значение имеют подводно-добычные комплексы, которые позволяют добывать углеводороды подо льдом, в сложных климатических условиях. При этом для обеспечения эффективности и безопасности всего разнообразия оборудования для освоения шельфовых месторождений требуются специализированное программное обеспечение. На всех этапах освоения шельфовых месторождений используются суда обеспечения, выполняющие различные функции.

Таким образом, добыча углеводородов на российском континентальном шельфе, в первую очередь, Арктической зоны будет играть важную роль в энергетическом балансе страны, являясь необходимой для замещения спада добычи на традиционных месторождениях и обеспечения роста внутреннего и внешнего спроса на энергоресурсы.

- 1.3. Основные показатели уровня развития отечественного судостроения

По состоянию на конец 2013 года отечественное судостроение характеризуется следующими показателями:

объем выпуска гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях – 27046,9 млн руб.;

объем выпуска гражданской продукции в промышленности – 32148,9 млн руб.;

объем выпуска гражданской продукции в науке - 16907,8 млн руб.;

среднегодовая численность работающих в промышленности - 126,8 тыс. чел.;

среднегодовая численность работающих в науке - 27,4 тыс. чел.;

выработка на одного работающего в науке – 3,2 млн руб./чел.;

средняя заработная плата в промышленности – 34,8 тыс. руб.;

средняя заработная плата в науке – 65,3 тыс. руб.

В целом объем производства и услуг в судостроительной промышленности в 2014 году по отношению к величине объема российского судостроения 2008 года составил более 240%. Даже в кризисном 2009 году судостроение показало рост на 47% - это был самый высокий показатель по обрабатывающим отраслям экономики. Рост выработки на одного работника в промышленности в 2014 году по отношению к 2008 году составил 253%.

Структура производства в 2014 году выглядит следующим образом - по всему спектру продукции на военную номенклатуру приходится около 85%, на гражданскую продукцию, соответственно, – 15%. При этом 16,3% от военной продукции и 6,4% гражданской идет на экспорт.

По состоянию на конец 2014 года отечественное судостроение характеризуется следующими показателями:

среднегодовая численность работающих в промышленности - 130,7 тыс. чел.;

среднегодовая численность работающих в науке - 28,7 тыс. чел.;

выработка на одного работающего в науке – 3,5 млн руб.;

средняя заработная плата в промышленности – 40,9 тыс. руб.;

средняя заработная плата в науке – 74,5 тыс. руб.

- 1.4. Рынок судостроительной продукции и потенциальные ниши 
для отечественного судостроения

- 1.4.1. Общая характеристика перспективного продуктового ряда судостроительной промышленности

В общем случае перспективный продуктовый ряд судостроительной продукции определяют:

военное кораблестроение и судоремонт для отечественных заказчиков;

экспорт военной продукции и услуг в рамках военно-технического сотрудничества;

гражданское судостроение для отечественных заказчиков;

гражданское судостроение на экспорт;

производство непрофильной гражданской продукции.

Номенклатура типов и проектов боевых кораблей, судов и плавсредств Военно-морского флота, образцов морского оружия, а также судов и морской техники гражданского назначения, которую производит отрасль исчисляется сотнями единиц.

По стоимости основную часть общего объема заказов организаций судостроительной промышленности составляют заказы по военному кораблестроению для отечественных заказчиков и на экспорт.

Номенклатура, сроки и стоимость создаваемой военно-морской техники определены в Государственной программе вооружения на 2011 - 2020 годы и других долгосрочных программах кораблестроения. Экспортные поставки боевых кораблей и другой военной техники в последние годы оцениваются суммой более $ 1,0 млрд. в год, квота России на рынке военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля заказов.

По числу создаваемых типов морской техники, судов и плавсредств лидирует гражданское судостроение.

Ниже представлены основные сектора рынка гражданской морской техники, в которых организации отечественной судостроительной промышленности могут быть конкурентоспособными и претендовать на значимые доли рынка. Это в обозримой перспективе будет обеспечивать стратегические интересы Российской Федерации.

- 1.4.2. Военное кораблестроение и судоремонт 
для отечественных заказчиков

Платежеспособный спрос на продукцию военного кораблестроения определяется текущей Государственной программой вооружения и государственным оборонным заказом - это корабли, суда и плавсредства, морское оружие и вооружение для Военно-Морского флота, пограничной службы федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Россия входит в число стран, которые могут строить все классы и типы кораблей (США, Россия, Великобритания, Франция), и занимает устойчивое второе место в мире. По суммарному водоизмещению кораблей и судов Военно-морского флота России принадлежит около 930 тыс. тонн, что составляет 13% мирового флота.

Освоена и осуществляется утилизация кораблей и судов, в том числе с ядерными энергетическими установками.

В настоящее время в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы завершается создание головных кораблей нового поколения и подготовлен переход к их серийному строительству. В отличие от прежней Государственной программы вооружения, где за пятилетку строилось 1-2 атомные подводные лодки и до 5 некрупных надводных кораблей, в новой разворачивается широкомасштабное серийное строительство кораблей. По итогам реализации программы суммарный тоннаж отечественного военно-морского флота поднимется до 16% мирового.

- 1.4.3. Экспорт военной продукции и услуг, продуктовый ряд для военно-технического сотрудничества

Экспорт военной продукции - это материальное отражение конъюнктуры рынка, благоприятное состояние которого определяется наличием передовых научных и конструкторских разработок и конкурентоспособным (дешевым и качественным) производством и услугами (в основном - судоремонтом). Сейчас это - весь спектр номенклатуры боевых кораблей: надводные корабли, катера и неатомные подводные лодки новых поколений, объекты для их берегового базирования, обслуживания и ремонта, а также образцы морского оружия и вооружения.

Сегодня квота России на рынке военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля заказов. Потенциальный объем поставок на экспорт может быть увеличен в 1,5 - 2 раза по всей без исключения номенклатуре изделий и услуг при условии принятия мер по развитию научно-технического потенциала и при активной государственной поддержке создания экспортно-ориентированной продукции.

Сегодня Россия вступила в совершенно новый этап военно-технического сотрудничества, поставляя за рубеж, в том числе, и ту технику, которая является новой и для Вооруженных сил и Военно-морского флота России. На этом рынке уже усилилась конкуренция, и в ближайшие годы она многократно возрастет.

В перспективе Россия может рассчитывать на успех только в случае превосходства поставляемой отечественной техники над зарубежными образцами. При сохранении и развитии научного потенциала судостроения реализация государственной программы позволит после создания опережающего научно-технического задела, отработки перспективных и прорывных критических технологий в судостроении создать новый перспективный ряд продукции. При его эффективном использовании Россия может сохранить устойчивое второе место в мире по экспорту военно-морской техники.

- 1.4.4. Общие принципы определения рынка гражданской судостроительной продукции на современном этапе

Очевидно, что первоочередной задачей российского судостроения является преодоление исторически сложившегося технологического отставания в части строительства судов гражданского флота, что должно обеспечить внедрение новейших судостроительных технологий и соответствие лучшим мировым показателям производительности труда.

Однако и при этом выход на сложившийся внешний рынок судостроительной продукции для отечественной промышленности в наиболее массовых секторах (сухогрузные и наливные морские транспортные суда различных типов неледового плавания либо низших ледовых классов) будет затруднен по объективным причинам. Как указывалось выше, конкуренция с Китаем, Японией и Кореей в строительстве транспортных судов массовой постройки практически бесперспективна.

Поэтому в качестве основного перспективного направления рассматривается освоение внутреннего рынка, где, с учетом особых условий эксплуатации морской техники (преобладание доли замерзающих акваторий, неразвитость береговой инфраструктуры на значительной протяженности береговой черты северных морей и на Дальнем Востоке, наличие развитой речной сети с выходом в море), доля зарубежных конкурентов относительно невысока.

Перспективный рынок продукции гражданского судостроения включает разнообразную номенклатуру сложных наукоемких морских судов для обновления транспортного и рыбопромыслового флота страны, морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России, морские паромы, буксиры, спасатели, принципиально новые крупнотоннажные суда усиленного ледового 
класса - танкеры и газовозы, а также научно-исследовательские суда для выполнения работ в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды, суда экологического и гидрологического контроля.

К данной сфере деятельности отрасли также относятся все виды судоремонта и производство прочей продукции для смежных отраслей – топливно-энергетического комплекса, транспорта, медицины и т.п.

Текущие и перспективные планы государства в области развития морской деятельности определены стратегиями развития отраслей экономики, являющихся потребителями продукции судостроения. Они же и определяют основные ниши рынка:

"Энергетическая стратегия России на период до 2030 года";

"Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года";

"Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года";

"Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года".

В соответствии с программными документами потенциальных заказчиков судов и морской техники определен широкий номенклатурный диапазон объектов, которые нужно поставить в ближайшие десятилетия на внутренний рынок Российской Федерации. Вместе с тем, судостроительная промышленность Российской Федерации и смежные отрасли ограничены в мощностях, что приводит к необходимости размещения части 
заказов на суда и оборудование за рубежом. Кроме того, наша конкурентоспособность и загрузка конкурентов за рубежом - это состояние динамическое. Поэтому для определения наиболее вероятной загрузки отрасли используется "сценарная вилка".

Ниже в табличной форме показаны результаты оценки доли внутреннего рынка, которая может быть занята в рассматриваемый период отечественной промышленностью по отдельным группам (типам) судов и морской техники при реализации Программы. Здесь же показан базовый уровень текущей пятилетки. Приведенные диапазоны характеризуют и уровни рисков реализации Государственной программы по отдельным типам объектов.

| Типы судов и морских технических средств | Доля российской продукции на внутреннем рынке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый уровень | к 2025 году |  |
|  |  | Без Государственной программы *) | При реализации Государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Морские транспортные суда |  |  |  |
| Контейнеровозы | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Контейнеровозы ледового плавания | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Паромы и накатные суда | 0 | 0 | 0 |
| Сухогрузы универсальные | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Сухогрузы универсальные ледового плавания | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Лесовозы | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Лесовозы ледового плавания | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Рефрижераторы | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Навалочные | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Навалочные ледового плавания | 0 | 0,5 | 0,8 |
| Танкеры дедвейтом до 80 тыс. т | 0 | 0,1 | 0,3 |
| Танкеры дедвейтом до 80 тыс. т ледового плавания | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Танкеры дедвейтом более 80 тыс. т | 0 | 0 | 0,2 |
| Танкеры дедвейтом более 80 тыс. т ледового плавания | 0 | 0,2 | 0,5 |
| Газовозы вместимостью до 90 тыс. м3 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Газовозы вместимостью до 90 тыс. м3 ледового плавания | 0 | 0,4 | 0,6 |
| Газовозы вместимостью более 90 тыс. м3 | 0 | 0 | 0,2 |
| Газовозы вместимостью более 90 тыс. м3 ледового плавания | 0 | 0,2 | 0,7 |
| Ледоколы |  |  |  |
| Атомные | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Дизельные | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Суда внутреннего и смешанного плавания |  |  |  |
| Наливные | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Сухогрузные | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Баржи наливные и сухогрузные несамоходные | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Пассажирские водоизмещающие | 0 | 0,2 | 0,6 |
| Пассажирские скоростные | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| Паромы | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Суда технического и вспомогательного флота |  |  |  |
| Буксиры, буксирно-спасательные | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Земснаряды | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Крановые | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Нефтесборщики | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
| Лоцмейстерские | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Промысловые суда |  |  |  |
| Большие | 0 | 0,2 | 0,4 |
| Средние | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
| Малые и маломерные | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| Научно-исследовательские суда | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| Суда и плавсредства для освоения шельфа |  |  |  |
| Морские ледостойкие стационарные платформы | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Плавучие буровые установки | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Обеспечивающие суда | 0,2 | 0,5 | 0,9 |

_____________________

*) С учетом расходных обязательств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.

Выполненные оценки соответствуют стремлению достижения максимальных компетенций, в первую очередь, в области создания судов и морской техники, характеризующихся высоким уровнем технической сложности. Занятие на мировом рынке ниши арктического судостроения, включая создание техники для освоения шельфовых месторождений, соответствует решению наиболее актуальных задач России по освоению ресурсов шельфа и развитию судоходства на трассах Северного морского пути.

Предпосылками к этому являются:

современная структура российской судостроительной промышленности в целом и ее основных организаций, ориентированная на производство сложной, наукоемкой морской техники;

существующий отечественный научно-технический задел в области создания морской техники для эксплуатации в ледовых условиях, являющийся основой для интенсивного развития в программный период;

временной приоритет России: на фоне нарастающего интереса многих, в том числе "неарктических", стран к развитию исследовательской деятельности и практического судоходства в морях Северного Ледовитого океана национальные интересы России являются наиболее актуальными.

- 1.4.5. Характеристика основных видов техники и судов для освоения шельфовых месторождений

В настоящее время морской шельф обеспечивает около 50% мировой добычи углеводородов (80 - 100 млрд долл. в год).

Континентальный шельф Российской Федерации содержит обширные, в том числе - в мировом масштабе, запасы полезных ископаемых, прежде всего, углеводородного сырья. Необходимость повышения доли разведанных ресурсов и увеличения практической добычи углеводородов на шельфе определена стратегическими документами Правительства России.

Большая часть оборудования для добычи углеводородов, включая геологоразведочное оборудование, буровые и эксплуатационные платформы и сооружения, оборудование судов обеспечения не производится на территории Российской Федерации. По ряду критичных направлений доля импорта превышает 80%.

Проблема освоения углеводородов российского континентального шельфа Арктики приобрела особую важность в связи с введением секторальных санкций в отношении нефтегазовой отрасли.

Сегодня работы на месторождениях углеводородов российского шельфа осуществляют открытое акционерное общество "Газпром", открытое акционерное общество» Нефтяная компания "Роснефть", открытое акционерное общество» Нефтяная компания "Лукойл", компания "Сахалин Энерджи". Все они, в большей или меньшей степени, используют технологии, разработанные зарубежными компаниями, адаптируя их к условиям конкретных месторождений, во многих случаях арендуют или приобретают специализированные суда и морскую технику за рубежом. Вместе с тем, при реализации морских нефтегазовых проектов на российском шельфе российской промышленностью накоплен определенный опыт создания сложных морских технических средств, в том числе предназначенных для работы в ледовых условиях. Такой опыт практически отсутствует у большинства зарубежных компаний, которые не занимались в таком объеме разработкой ледостойких морских сооружений и технологий работы во льдах.

Опыт российских нефтегазодобывающих и судостроительных компаний, полученный применительно к условиям шельфа о. Сахалин, Северного Каспия, Печорского моря, является недостаточным уже при переходе в Карское море и, тем более, для районов Восточной Арктики. Требуется создание морской техники принципиально новых типов, включая основанную на применении преимущественно подводно-подледных технологий. При этом подводные технологии, применяемые за рубежом, не могут быть в полной мере использованы на замерзающем шельфе, поскольку наличие ледового покрова затрудняет или даже полностью исключает возможность оперативного доступа для обслуживания и ремонта подводного оборудования. В условиях круглогодичного ледового покрова необходима также разработка новых технологий монтажа подводного оборудования.

Дополнительные сложности освоения арктических месторождений обусловлены слабым развитием береговой инфраструктуры и особой экологической чувствительностью региона. Эти обстоятельства формируют совокупность специфических требований к морским техническим средствам, и, как показывает опыт международного сотрудничества, зарубежные нефтегазодобывающие и операционные компании, привлекаемые к участию в перспективных российских проектах на континентальном шельфе, не в состоянии ни обеспечить полное удовлетворение этим требованиям только на основании адаптации собственных технологий, ни выполнить весь цикл работ по обустройству и обеспечению эксплуатации месторождений в ледовых условиях.

Существенная доля российского гражданского судостроения в ближайшие десятилетия будет приходиться на сектор шельфовой техники для разведки и добычи (включая транспортировку) углеводородов. Очередность развертывания работ по месторождениям не имеет принципиального значения для судостроения, поскольку номенклатура требуемых морских технических средств достаточно близка. Более того, поскольку при любом сценарии работы будут осуществляться практически во всех регионах (Охотское море на Дальнем Востоке, Баренцево и Карское моря в Арктике, Северный Каспий, Черное море), имеется возможность производственной загрузки судостроительных организаций, расположенных в этих регионах.

Освоение морских месторождений с наиболее сложными комплексными условиями обусловливает ряд принципиально новых технологических решений в части добычи и промысловой подготовки продукта, обеспечивающих максимальную эффективность.

Как для газовых, так и для нефтяных месторождений, расположенных на акваториях с тяжелым ледовым режимом, перспективным направлением является использование подводных судов для разведки и подводных добычных комплексов для освоения.

Таким образом, на долгосрочную перспективу (20 - 30 лет) применительно к условиям российского шельфа можно определить следующие основные тренды развития морской шельфовой техники:

рост глубины переработки пластового продукта на морских платформах вплоть до получения нефтепродуктов или синтетического топлива с последующей его транспортировкой судами в районы потребления;

постепенный переход к подводным (подледным) технологиям освоения шельфовых месторождений на всех этапах - от разведки до переработки.

Основная доля потенциальных ресурсов сосредоточена в морях и на побережье Северного Ледовитого океана. По тяжести природно-климатических условий (в первую очередь, ледовых) в районах расположения перспективных морских месторождений они не имеют аналогов в мировой практике.

Российской промышленностью уже накоплен определенный опыт создания сложных морских технических средств, в том числе предназначенных для работы в ледовых условиях. Такой опыт практически отсутствует у большинства зарубежных компаний, которые не занимались в таком объеме разработкой ледостойких морских сооружений и технологий работы во льдах.

Важно отметить, что развитие данного сектора морской техники сильно привязано к цене на нефть. Перспективность развития шельфовых месторождений при цене на нефть менее 45 долл./баррель представляется неоднозначной, поскольку в таком случае рентабельность такой добычи будет долгосрочно отрицательной.

Прогнозы цены на нефть в долгосрочной перспективе (свыше 10 лет) говорят о возможности как снижения цен до уровня 40-45 долл./баррель, так и о возможном росте выше уровня 100 долл./баррель. В условиях такой ширины сценарной «вилки» наиболее востребованными технологиями в области шельфовой техники являются:

технологии сейсморазведки и электроразведки;

технологии проектирования и строительства судов для обеспечения работы на шельфе;

технологии создания спасательных судов и средств спасения для работы в условиях шельфа;

технологии проектирования и строительства буровых установок для разведочного бурения.

Данные технологии необходимо развивать в обеспечение перспективных интересов по развитию шельфа. Не развивая данные направления российское судостроение и промышленность в целом окажутся неготовыми к освоению ресурсов континентального шельфа, даже при высоких ценах на нефть и окажутся неконкурентоспособными на мировом рынке.

Данный сектор рынка для России имеет первостепенное значение. Высокий уровень нашей конкурентоспособности здесь определяется не экономическими показателями, а в первую очередь наличием ледовых технологий.

- 1.4.6. Морской транспортный флот

Уровень развития торгового флота и гражданского судостроения является первой производной от уровня развития мировой экономики, мировой торговли. Несмотря на то, что современное состояние мировой экономики является весьма неблагоприятным с точки зрения точности прогнозирования развития рынка перевозок водным транспортом, основные тренды в мировом гражданском судостроении очевидны и являются основой для объективного обоснования целей и задач российского судостроения как на краткосрочную, так и на более длительную перспективу.

Однако и при этом выход на сложившийся внешний рынок судостроительной продукции для отечественной промышленности в наиболее массовых секторах (сухогрузные и наливные морские транспортные суда различных типов неледового плавания либо низших ледовых классов) будет затруднен по объективным причинам.

Стратегическая задача любой экономики - обеспечение перевозки 50% национальной внешнеторговой грузовой базы национальным транспортом (сегодня по морскому транспорту - около 6%) и 100% - через национальные терминальные мощности (сегодня - около 80%).

Здесь можно выделить два основных направления:

вывоз продукции российских месторождений углеводородов, в первую очередь, с месторождений континентального шельфа Арктических морей и побережья;

развитие традиционного ("конвенционного") судоходства.

C учетом задачи значительного повышения доли российского флота в морской перевозке российских экспортных и импортных грузов очевидно наличие в потенциале крупного портфеля российских заказов на судостроительную продукцию. Поэтому в качестве основного перспективного направления рассматривается освоение внутреннего рынка.

В дополнение к этому следует учитывать два обстоятельства в области развития мирового судоходства, которые могут иметь определяющее значение для отечественного судостроения. Оба эти обстоятельства связаны с тем, что в современных условиях практически все трансконтинентальные перевозки осуществляются по кратчайшим маршрутам, условия плавания на которых, в сочетании с объемами грузопотоков, определяют предельные размеры судов тех или иных типов.

Первое обстоятельство - это реализация проекта реконструкции Панамского канала и нового проекта создания Никарагуанского канала, которые в интересах достижения максимальной эффективности грузоперевозок изменят размерный состав торгового флота, используемого на маршрутах, в первую очередь, азиатских и на Америку. Резко возрастет потребность в судах более высоких дедвейтных групп, а суда, используемые здесь сегодня, будут переводиться на другие линии либо ускоренно списываться. Это, несомненно, скажется на повышении загрузки азиатских верфей крупнотоннажного судостроения и, в первую очередь, Китая, стремящегося закрепить свою грузовую базу за подконтрольным флотом.

Указанное обстоятельство, ликвидирующее текущую недогрузку мощностей азиатских судостроительных компаний-лидеров, создает дополнительные предпосылки (на период кратко- и среднесрочной перспективы) для закрепления российских заказов за российскими верфями, что сегодня трудно обеспечить, даже с учетом принимаемых мер господдержки.

Второе обстоятельство заключается в том, что в последние годы судоходство по Суэцкому каналу снизилось, что объясняется не только последствиями мирового финансового кризиса, но и рисками, связанными с пиратством у берегов Сомали.

История Суэцкого канала содержит два случая прекращения движения по нему по причине военных действий в ближневосточном регионе: с октября 1956 г. по апрель 1957 г. и с июня 1967 г. по июнь 1975 г.

В современных политических условиях, когда ситуация на Ближнем Востоке не исключает возможности возникновения новой войны, риск того, что торговое судоходство через Суэцкий канал может быть прервано, представляется достаточно высоким.

Это обусловливает повышение интереса со стороны субъектов морского бизнеса целого ряда стран к альтернативному морскому пути Азия-Европа через Северный Ледовитый океан и, соответственно, обеспечивает возможность России реализовать один из приоритетов национальной арктической стратегии: обеспечить организацию использования Северного морского пути для международного судоходства в рамках своей юрисдикции и в соответствии с международными договорами.

Северный морской путь - кратчайший путь между Северной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Для эталонного маршрута Роттердам-Йокогама при следовании через Суэцкий канал и Индийский океан расстояние составляет 11,2 тыс. миль, а по Северному морскому пути - на 3,9 тыс. миль (34%) короче. Это уменьшает время в пути с 33 до 20 суток и экономит 800 - 1000 т топлива на среднестатистическое судно. Даже при установлении фрахтовых ставок, в 4 раза превышающих обычные ставки на рейсы через Суэцкий канал, стоимость перевозки грузов через СМП будет сопоставима со стоимостью перевозки через Суэц при существенно меньшем времени. Создание новых высокоширотных глубоководных маршрутов, пролегающих севернее Новосибирских островов, позволит осуществлять судоходство крупнотоннажных судов с осадкой более 15 м. Использование их полной грузовместимости и дополнительная экономия времени обеспечивают повышение экономической эффективности доставки грузов как в российские порты, так и в Юго-Восточную Азию.

При этом в качестве важного шага рассматривается постепенное расширение временных рамок полярной навигации, а также ледокольного обслуживания.

В части сегмента рынка ледоколов, особенно атомных, конкурентоспособность России исторически находится на высоком уровне.

Общий портфель заказов по ледоколам до 2025 года может составить более 200 млрд. руб. - 100% внутреннего рынка по атомным ледоколам, до 90% по дизельным.

Конкурентоспособность судов неледового плавания определяется в первую очередь ценой и сроками поставки заказов. Здесь в подавляющем большинстве случаев отечественная промышленность проигрывает. Исключение составляют малочисленные заказы в сфере среднетоннажного судостроения, которые по тем или иным причинам в данный момент невыгодны "лидерам судостроения".

Суда ледового плавания для обеспечения транспортных операций при работе на шельфе, а также суда и средства для Северного морского пути более конкурентоспособны из-за опережающего уровня развития ледовых технологий в России. Достижению абсолютного лидерства препятствуют низкая производительность труда в промышленности и, соответственно, высокая себестоимость производства.

Общий портфель заказов по морским транспортным и обеспечивающим судам для российских организаций в ближайшие 
8 - 10 лет может составить более 450 млрд. руб. Это составляет порядка 80% внутреннего рынка различных типов судов ледового плавания и до 30% неледовых транспортных судов.

- 1.4.7. Внутренний водный транспорт

В России действует более 20 речных пароходств и судоходных компаний, многие из которых обеспечивают жизнедеятельность регионов Сибири, где реки являются практически единственными транспортными магистралями. Речной флот в настоящее время насчитывает свыше 9 тыс. судов, средний возраст которых составляет более 28 лет. В ближайшие 
5 - 10 лет около 90 процентов этих судов будут списаны по техническому состоянию.

Среди них сегодня из примерно 150 речных круизных судов, находящихся в эксплуатации, более половины выслужили 40 - 50 лет и более и нуждаются в срочной замене. Успехи российского судостроения в части создания современных речных грузовых судов, характеризующихся высоким уровнем безопасности и комфортности для экипажа, являются основой для реализации в России программы обновления внутреннего пассажирского, в том числе - круизного, флота. Несмотря на недостаточность отечественного опыта разработки речных круизных судов, этот сегмент рынка представляется для российского судостроения весьма перспективным.

Внутренний водный транспорт обеспечивает 10 - 15% грузовых и около 5% пассажирских внутрироссийских перевозок. Основное преимущество этого вида транспорта - низкая себестоимость перевозок, основной недостаток - сезонность эксплуатации и медленная окупаемость.

В последние десятилетия интенсивность использования внутренних водных путей растет, в 2010 - 2013 годах было отмечено резкое увеличение заказов российских судоходных компаний на грузовые суда внутреннего и смешанного плавания, однако рост перевозок отстает от потребности по причине отсутствия требуемого количества судов. При появлении на рынке новых технических решений по приемлемой цене наблюдается ажиотажный спрос. Так, например, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на период 2009 - 2016 годов полученные в одной из опытно-конструкторских работ теоретические результаты позволили создать новый конкурентоспособный проект танкера смешанного река-море плавания (проект RST27).

Уникальные характеристики судна вызвали активный интерес у ведущих российских судовладельцев. В период с 2011 – 2014 были сданы 33 судна на заводах АО "Завод Красное Сормово", ОАО "Верфь братьев Нобель", ОАО "Окская судоверфь".

В этом сегменте рынка сложилась благоприятная ситуация для судостроителей. Высокая серийность и типовые решения в постройке позволят внедрить как эффективные технологии строительства, так и организовать эффективную межзаводскую кооперацию по изготовлению комплектующих изделий для них.

Строящиеся сегодня транспортные суда внутреннего плавания предназначены для судоходства по Единой глубоководной системе Европейской части России. В то же время практически не обновляется флот судоходных компаний, обеспечивающих жизнедеятельность регионов Сибири, где реки являются практически безальтернативными транспортными магистралями. Актуальной является задача разработки новых проектов судов для рек Енисей, Обь, Лена и организации их производства на местных заводах (Тюмень, Красноярск и др.).

Перспективной задачей является разработка нового поколения речных грузовых судов, предназначенных для эксплуатации в период продленной навигации, что должно существенно повысить рентабельность внутреннего водного транспорта.

Развитие скоростных пассажирских перевозок обеспечивает решение актуальной социальной задачи повышения транспортной доступности для населения ряда регионов России. Основные перспективы связаны с развитием пассажирских судов с динамическими принципами поддержания - с воздушной каверной на днище, на подводных крыльях, на воздушной подушке, экранопланов. При этом суда на воздушной подушке и экранопланы обеспечивают всесезонность перевозок. По ряду пассажирских судов, в том числе скоростных, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009 - 2016 годы" разрабатываются концептуальные проекты (некоторые - до стадии технического проекта включительно), ориентированные на конкретные технические требования, сформулированные Минтрансом России.

В свете принятых решений по модернизации внутренних водных путей России (ремонту судопропускных и других гидротехнических сооружений, поддержанию гарантированных глубин) актуальной является также задача создания соответствующих судов технического флота (дноуглубительные суда, плавкраны и др.), который на сегодняшний день не удовлетворяет современным требованиям ни по количественному, ни по качественному составу.

Данный сегмент рынка мало интересует зарубежных судостроителей, поэтому наше преимущество в отсутствии конкуренции. Здесь сложилась благоприятная ситуация для судостроителей. Высокая серийность и типовые решения в постройке позволят внедрить как эффективные технологии строительства, так и организовать эффективную межзаводскую кооперацию по изготовлению комплектующих изделий для них.

Общий портфель заказов на внутренний водный транспорт в ближайшие 8 - 10 лет может составить более 100 млрд. руб. (более 80% внутреннего рынка).

- 1.4.8. Промысловый флот

Российский рыбопромысловый флот включает более 2,5 тысяч судов различного назначения. Причем около 60% судов рыбопромыслового флота эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, они не только малоэффективны, но и не соответствуют современным стандартам безопасности. Поэтому, несмотря на то, что сегодняшний рыбопромысловый флот в принципе обеспечивает добычу рыбы и морепродуктов в объеме допустимых уловов и выделенных квот, проблема обновления флота является актуальной. Решение задачи обновления промыслового флота сопряжено с необходимостью разработки эффективных мер государственной поддержки и регулирования, в ряду которых следует рассматривать: разработку типовых проектов универсальных судов, удовлетворяющих требованиям различных компаний, с целью повышения серийности заказываемых судов; создание лизинговых компаний; пересмотр принципов квотирования; ограничение доступа на российский рынок старых зарубежных судов.

Модернизация промыслового флота должна обеспечить решение задачи продовольственного обеспечения населения при максимально эффективном использовании морских биологических ресурсов. Поскольку в настоящее время основные объемы добычи приходятся на морскую экономическую зону России, важнейшим направлением является возобновление экспедиционного лова в отдаленных районах океана, что требует разработки и постройки соответствующего флота.

Объективная потребность России в промысловых судах до 2025 года оценивается примерно в 180 крупных и средних судов различного назначения и более чем 220 малых судов общей стоимостью более 170 млрд. руб. Российские судостроительные организации имеют возможность почти полного (до 90%) удовлетворения внутреннего спроса на средние и малые суда, а на большие океанские суда - до 60%.

- 1.4.9. Научно-исследовательский флот

Научно-исследовательский флот Российской Федерации является важнейшей составной частью системы обеспечения национальной безопасности России в сфере изучения, освоения и использования Мирового океана. Подавляющая часть научно-исследовательского флота принадлежит государству и эксплуатируется организациями Российской академией наук, Минприроды России, Росгидромета, Росрыболовства. В настоящее 
время российский научно-исследовательский флот насчитывает около 
50 специализированных судов общим водоизмещением порядка 150 тыс. т. Большинство судов - советской постройки 1980-х годов, они были созданы на базе рыболовецких сейнеров, спроектированных по техническим требованиям начала 1970-х годов. Средний износ научно-исследовательского флота превышает 75%.

Данный сегмент рынка полностью определен госзаказом. Портфель заказов российских организаций до 2025 года может составить около 150 млрд. руб., что составляет до 90% внутреннего рынка.

Важное место занимает создание судов для работы в Арктике, необходимых для решения задач освоения российского шельфа и обеспечения развития судоходства на Северном морском пути.

Большой объем разработок по судам научно-исследовательского флота нового поколения выполняется, в сотрудничестве с эксплуатирующими организациями и ведомствами, в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009 - 2016 годы". Результаты разрабатываемых концептуальных проектов должны стать основой для практического проектирования и постройки научно-исследовательских судов.

- 1.4.10. Перспективный продуктовый ряд морской техники

По результатам представленного анализа можно заключить, что наиболее перспективными и имеющими реальный спрос со стороны заказчиков продукции судостроения являются следующие продуктовые рыночные ниши:

- атомные и дизельные ледоколы;

- суда высоких ледовых классов, в том числе крупнотоннажные, для обеспечения транспортного сообщения через ледокольные проводки;

- суда технического флота;

- суда для внутренних водных путей и внутренних локальных водных бассейнов;

- промысловые суда;

- научно-исследовательские суда;

- суда обеспечения работы на арктическом континентальном шельфе;

- плавучие буровые установки и морские буровые платформы;

- спасательные суда и средства спасения.

Перспективный продуктовый ряд продукции судостроения и морской техники определяется Минпромторгом России с привлечением основных потребителей продукции судостроения. Основными потребителями продукции судостроения являются:

- ФГУП «Атомфлот»;

- ПАО «Газпром»;

- ПАО «Газпромнефть»;

- АО «Совкомфлот»;

- ПАО «НК «Роснефть»;

- Минтранс России;

- Федеральное агентство по рыболовству;

- Минприроды России;

- частные компании-судовладельцы и компании-операторы судов и морской техники;

- прочие ФОИВ и организации.

Перечень потребителей продукции не является жестко зафиксированным. В процессе реализации программы не накладывается каких-либо ограничений на перечень заказчиков.

- 1.5. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы и меры управления рисками

В "Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года" выделяются следующие основные проблемы и риски развития морской деятельности, которые оказывают существенное влияние на реализуемость государственной программы, достижение ее целей и задач:

недостаточное участие морских судов, зарегистрированных под Государственным флагом Российской Федерации, в обслуживании российской грузовой базы, что снижает эффективность транспортной системы страны в целом и ставит Российскую Федерацию в зависимость от иностранных государств, обладающих конкурентоспособным морским транспортом;

малая доля судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в мировом торговом флоте, слабое участие российского торгового флота в глобальных международных перевозках (между портами иностранных государств);

высокий уровень экономических потерь от незаконной эксплуатации и реализации в иностранных портах водных биологических ресурсов, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации;

тенденция к истощению месторождений углеводородов на территории Российской Федерации, определяющая необходимость включения в хозяйственный оборот запасов континентального шельфа Российской Федерации. Дефицит энергетических мощностей, недостаточность научно-технической базы разработки новых методов и средств для поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, сдерживающие освоение месторождений полезных ископаемых и развитие береговой инфраструктуры, включая морские и речные порты;

длительная стагнация производства, повлекшая за собой потерю большинства секторов внутреннего и внешнего рынков российского судостроения;

недостаточное навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности, в особенности в арктических районах и районах, отдаленных от морских портов;

предупреждения и уменьшения опасных последствий стихийных бедствий, а также постоянного мониторинга природных, антропогенных и техногенных явлений глобального и регионального масштабов;

недостаточный уровень усиления мер по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской среды от загрязнения с судов, связанный с увеличением интенсивности судоходства, активизации разведки и добычи нефти на континентальном шельфе Российской Федерации, строительством нефтяных терминалов и увеличение перевозок нефти морем;

недостаточный уровень развития информационного обеспечения морской деятельности на основе систем, комплексов и средств различного подчинения, их интеграции и рационального использования;

возрастающее антропогенное загрязнение морских акваторий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, и не отвечающее современным требованиям оснащение контролирующих органов техническими средствами морского экологического контроля и надзора;

необходимость дополнения существующего преимущественно отраслевого подхода к планированию развития морской деятельности комплексным подходом.

Среди основных рисков реализации государственной программы, определяющих достижение ее целей и задач можно выделить шесть групп рисков.

Количественная оценка приведенных рисков представляется нецелесообразной ввиду низкой информативности и достоверности любых полученных оценок ввиду отсутствия единой методологии и большой неопределенности исходных данных, используемых для их расчета.

Так, например, представляется весьма проблематичным объективно количественно оценить возможные риски в перспективе 10 - 20 лет ввиду нестабильности рыночной конъюнктуры, и экономической системы в целом. Среднесрочное планирование может быть проведено более или менее достоверно на глубину 3 - 5 лет.

Кроме этого, на количественную оценку рисков в ближайшее время существенным образом будет влиять внешнеполитическое положение страны, которое спрогнозировать не представляется возможным.

Качественная оценка рисков была получена экспертными методами, определяющими взаимосвязь рисков и мероприятий государственной программы. На основании такой оценки было установлено, что на реализацию основных мероприятий, достижение целей и выполнение задач государственной программы в наибольшей степени оказывают влияние следующие риски, влияние которых было оценено как "низкое", "среднее" и "сильное":

1. Макроэкономические риски, влияние которых было оценено как "сильное":

откладывание сроков начала активного освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе России из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры спроса на углеводородное сырье или нерешенности международных юридических проблем;

сокращение государственного бюджета из-за колебаний цен на мировом рынке нефтепродуктов и экспортного сырья или по другим объективным причинам (например, масштабный экономический кризис, неблагоприятные колебания курса валют);

изменение курса Правительства Российской Федерации на резкое сокращение государственной поддержки и защиты отечественного судостроения, например, связанное с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию;

внешнеполитическая конъюнктура, влияющая на объемы международного кооперационного сотрудничества;

конъюнктура мирового рынка транспортных перевозок и судостроительной техники, влияющая на объем и доходность продаж судостроительной продукции;

последствия присоединения Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации, включая секторальные санкции, под которые попали также и судостроительные предприятия;

расширение перечня санкций и стран, присоединившихся к их осуществлению.

Эти риски в наибольшей степени ставят под угрозу как выполнение государственной программы в целом, так и достижение основных целей и отдельных задач.

Смягчение кризисной ситуации возможно за счет перераспределения приоритетов и оптимизации использования средств между мероприятиями, пересмотра ряда позиций государственной программы, а также за счет переноса сроков завершения этапов отдельных работ на более поздний период. Вопросы перераспределения средств между конкретными федеральными целевыми программами, подпрограммами и основными мероприятиями должны решаться в рабочем порядке по мере возникновения кризисных ситуаций и учитывать текущую конъюнктуру рынка, уровень риска, причины его возникновения и т.п.

При значительном перераспределении финансирования в дальнейшем для завершения всех запланированных мероприятий может потребоваться компенсация недофинансирования или специальные меры государственной поддержки.

2. Финансово-экономические и временные риски, влияние которых было оценено как "сильное":

секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы и изменение сроков их предоставления;

значительное снижение или отсутствие в федеральном бюджете средств на фундаментальные и прикладные исследования и работы по созданию научно-технического задела для перспективной морской техники и техники для освоения шельфовых месторождений;

ухудшение финансово-экономического положения потребителей продукции судостроительной промышленности, а также компаний ТЭК, изменения приоритетов в планах их развития, в связи с чем возникнут проблемы на рынках сбыта (внедрения) продукции отрасли;

изменение общего инвестиционного климата в стране, снижение активности потенциальных инвесторов в судостроительную промышленность и промышленность по производству техники для освоения шельфовых месторождений (в том числе из-за снижения доступности кредитных средств и изменения системы налогообложения);

ухудшение финансово-экономического положения разработчиков и производителей судостроительной продукции и продукции нефтегазового машиностроения и, как следствие, дефицит внебюджетных средств на реализацию государственной программы, банкротство организаций - исполнителей основных мероприятий государственной программы или невозможность выполнения финансово неблагополучными организациями контрактов и обязательств, предусмотренных государственной программой;

увеличение сроков строительства и снижение качества изделий отрасли из-за введенных санкций и необходимости осуществления импортозамещения или замены поставщиков комплектующего оборудования.

Сокращение бюджетного финансирования государственной программы может резко затормозить начавшееся инновационное развитие судостроительной промышленности и негативно отразиться на реализации в установленные сроки целей и задач государственной программы.

Необходимость выделения средств и выполнение работ по импортозамещению может отодвинуть сроки достижения основных параметров государственной программы.

Для компенсации последствий влияния этих рисков потребуется корректировка ряда программных мероприятий, содержания и механизма их реализации, а также пересмотр индикаторов и показателей программы. Работы по оптимизации и управлению реализацией государственной программы должны быть постоянными и, по возможности, включать вопросы прогнозирования развития негативных ситуаций и степени их влияния на достижение запланированных индикаторов.

Также целесообразно не только перераспределять и оптимизировать объемы финансирования, соизмеряя их с ожидаемыми значениями индикаторов, но и вносить обоснованные коррективы в ожидаемые результаты. Необходимо управлять эффективностью реализации государственной программы, обеспечивая ранее запланированные показатели и индикаторы.

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что эффект от создания научно-технического задела проявляется в следующем поколении морской техники и, как правило, не влияет на индикаторы текущих лет. Однако потеря времени с созданием научно-технического задела необратима в принципе.

3. Социальные риски, влияние которых было оценено как "сильное":

ухудшение демографической ситуации в России и, особенно в населенных пунктах, обеспечивающих кадрами организации судостроительной промышленности (в первую очередь моногорода, градообразующие предприятия);

снижение социальной и материальной обеспеченности работников в результате ухудшения финансово-экономического состояния организаций отрасли;

массовое увольнение работников в связи с банкротством организаций отрасли или по иным причинам;

снижение покупательной способности работников отрасли из-за инфляционных процессов в стране и регионе;

снижение темпов реализации мероприятий по улучшению условий труда и повышению его производительности в организациях отрасли из-за финансово-экономических и иных проблем (в том числе снижение темпов ввода в строй высокотехнологичных рабочих мест).

Социальные риски влияют на обеспеченность кадрами организаций отрасли необходимого количества и нужной квалификации. В результате ухудшения финансовой и социальной обеспеченности будет происходить отток работников, в первую очередь квалифицированных, в другие сферы экономики.

Чтобы этого избежать, необходимо предпринимать меры, как на макроэкономическом уровне, так и на корпоративном уровне.

В первую очередь, на корпоративном и отраслевом уровне это снижение издержек, оптимизация производства и управления, разработка и внедрение конкурентоспособных технологий, поиск новых рынков сбыта и поставщиков комплектующего оборудования и т.д.

Существенным моментом является совершенствование подготовки и переподготовки кадров, внедрение прогрессивных стимулирующих систем оплаты труда и социальных гарантий и т.д.

Если не будут организованы или расширены необходимые мероприятия, эти риски уже в ближайшее время приобретут первостепенное значение и поставят под угрозу выполнение государственной программы.

4. Организационные риски, влияние которых было оценено как "среднее":

изменения порядка управления и реализации государственной программой, результатом которых будет задержка сроков начала ее широкомасштабной реализации;

возможное изменение структуры органов исполнительной власти и связанные с этим организационные трудности и проблемы;

нарушение сложившихся кооперационных связей организаций отрасли в связи с введенными санкциями;

сворачивание работ по координации и управлению государственной программой.

Стабильность структуры заинтересованных органов исполнительной власти и правил проведения конкурсов на выполнение работ из средств государственного бюджета будут способствовать снижению организационных рисков.

Риски из-за нарушенной вертикали управления в отрасли, а также связи между научными, проектными и производственными организациями отрасли могут быть компенсированы специальными мероприятиями по координации и сопровождению реализации работ. В общем случае разумно построенные работы по координации позволяют достичь синергетического эффекта от внедрения отдельных мероприятий внедрением ряда мероприятий, охватывающих весь цикл реализации работ по воссозданию судостроительной промышленности России.

5. Программные риски, влияние которых было оценено как "низкое".

Отечественные организации судостроительной отрасли имеют зачастую двойную специализацию и ориентированы как на гражданское строительство, так и строительство в интересах национальной обороны и военно-технического сотрудничества, что порождает риски невозможности выполнения плана по одному из направлений в случае увеличения загрузки по другому направлению и диктует необходимость в тщательном планировании загрузки организаций.

Риски могут быть уменьшены за счет выработки комплексной долгосрочной государственной политики в области управления государственным имуществом. Такая политика должна быть выработана и утверждена обособлено от государственной программы и носить единый межотраслевой характер.

6. Научно-технические риски, влияние которых было оценено как "низкое":

опережающее развитие научно-технического потенциала зарубежных конкурирующих фирм и организаций;

технологическое отставание российского судостроения и снижение конкурентоспособности продукции.

Данные риски уменьшаются за счет финансирования и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для определения тенденций развития мирового рынка технологий и научно-технического потенциала зарубежных стран.

Работы данного вида выполнялись в рамках действующих федеральных целевых программах и должны быть продолжены в рамках государственной программы.

РАЗДЕЛ 2

Характеристика целей, задач, мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения об их ресурсном обеспечении

В сфере государственной программы не реализуются приоритетные национальные проекты.

РАЗДЕЛ 3

Прогноз развития сферы реализации государственной программы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы

3.1. Прогноз развития судостроения

Реализация мер, предусмотренных настоящей государственной программой, позволит сохранить за Россией статус морской державы, достигнуть принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечить возможность удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения.

Реализация мероприятий государственной программы с применением программно-целевого метода обеспечит создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих управлять эффективностью реализации государственной программы.

В России будет создан опережающий научно-технический задел и технологии, необходимые для создания перспективной наукоемкой морской техники, включая технику для освоения шельфовых месторождений. Будет создан механизм постоянного совершенствования научного, проектно-конструкторского и производственного потенциала отрасли.

В судостроении будет достигнут достаточный уровень по качеству продукции, технологичности производства и производительности труда для производства наукоемкой морской техники.

При выполнении прогноза рассмотрены два полярных варианта с использованием Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Оптимистический прогноз - инновационный сценарий.

Прогноз объемов выпуска промышленной продукции предприятий судостроительной промышленности осуществлялся на базе прогнозов по военной и по гражданской продукции.

Прогноз объемов продукции в интересах обороны произведен на основании параметров долгосрочной программы военного кораблестроения при условии их выполнения в заданные сроки в полном объеме.

Рост объема производства в гражданском судостроении по предлагаемому варианту возможен только при широкой поддержке государства, которая, в первую очередь, заключается в финансировании в полном объеме действующих, разрабатываемых и перспективных федеральных целевых программ и государственных программ, результатом которых будет создание новых мощностей, стимулирование развития инноваций в существующих организациях, поддержка создания новых инновационных компаний, реализация проектов лизинга речных транспортных и морских промысловых судов отечественного производства и др.

Предполагается, что наиболее острые проблемы отрасли будут решены. Конкурентоспособность отечественного судостроения достигнет расчетного уровня, а предприятия судостроительной промышленности полностью удовлетворят потребности в продукции для освоения шельфовых месторождений в части специализации, с учетом действия санкций.

По данному сценарию к 2020 году объемы производства отрасли, по сравнению с 2013 годом возрастут почти в 3 раза, а к 2030 году - более чем в 4 раза.

Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 2020 году более чем в 2,2 раза, к 2030 году - более чем в 3 раза.

Численность должна увеличиться к 2030 году примерно на 35 тыс. чел. Учитывалось, что будут построены новые верфи, что в состав интегрированных структур в дальнейшем будут включаться заводы, в настоящее время не относящиеся к судостроительной промышленности (например, будет обеспечено становление и развитие кластера судового машиностроения).

Будет эффективно вовлечен в работу отрасли проектный и производственный потенциал республики Крым, который в наиболее вероятном варианте его использования может обеспечить прирост объемов производства отрасли на 10-15%. Будет обеспечен рост привлекательности работы в судостроительной промышленности. Выйдет комплекс законов, стимулирующих молодежь работать на промышленном производстве, или "конкурирующие" сектора экономики на рынке труда по каким-либо причинам проиграют конкурентную борьбу за квалифицированные кадры.

При реализации данного прогноза средняя заработная плата к 2030 году должна достичь 80 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Санкции в 2018-2019 гг. будут отменены или существенно ослаблены.

В отрасли через 3-5 лет полностью произойдет импортозаимещение по ключевым технологиям и производствам, локализация производства достигнет оптимальных величин.

Пессимистический прогноз - консервативный или энерго-сырьевой сценарий.

Прогноз разрабатывался на базе основных параметров сценария развития страны, анализа достигнутого уровня судостроительной промышленности и планов и программ развития отрасли, а также анализа проблемных вопросов и факторов.

Судостроительная отрасль во многом зависит от заказов и субсидий из федерального бюджета. Основные работы выполняются в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. Поэтому прогнозные оценки по росту объема продукции в интересах обороны и военно-технического сотрудничества увязаны с запланированным ростом валового внутреннего продукта и принятыми приоритетами в развитии флота.

Также при поддержке государства в отрасли предпринимаются меры, направленные на оптимизацию производственного потенциала промышленности и улучшения финансово-экономического положения организаций.

Поэтому на протяжении последних лет судостроительное производство и другие показатели отрасли растут более высокими темпами, чем по промышленности в целом и есть все предпосылки для сохранения этой тенденции. Исходя из этого, принятые темпы роста объема продукции в интересах обороны и военно-технического сотрудничества в судостроении на перспективу также несколько выше, чем по промышленности в целом.

Действие санкций будет оказывать существенное влияние на экономику, планы по импортозамещению будут реализованы не в полной мере.

К настоящему времени, в рамках ряда федеральных целевых программ, в особенности в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, осуществлено техническое перевооружение организаций отрасли и реализация целого комплекса научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, в первую очередь, за счет роста качества товаров и сокращения сроков строительства.

В связи с этим, даже по пессимистическому сценарию судостроительная промышленность в сфере гражданского судостроения должна развиваться достаточно высокими темпами. Но этому могут препятствовать введенные санкции. Только их отмена и удачное осуществление импортозамещения позволит развиваться гражданскому сектору отрасли.

В то же время, в отличие от оптимистического прогноза (инновационный сценарий), в данном прогнозе предполагается, что в промышленности в целом полностью не будет преодолен ряд негативных тенденций и проблем.

Вероятность наступления событий, связанных с рисками, оценивается достаточно высоко.

Рост объема производства при незначительном приросте численности работающих будет обеспечиваться ростом производительности труда, связанным с обновлением научно-производственного потенциала.

По данному сценарию к 2020 году объемы производства отрасли, по сравнению с 2013 годом возрастут в 1 раз, а к 2030 году - не более чем в 1,2 раза.

Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 2020 году более чем в 1 раз, к 2030 году - более чем в 1,5 раза.

Численность должна увеличиться к 2030 году примерно на 10 тыс. чел.

В качестве основных показателей развития отрасли приняты параметры умеренно-оптимистического варианта прогноза.

По данному сценарию к 2020 году объемы производства отрасли, по сравнению с 2013 годом возрастут почти в 2 раза, а к 2030 году - более чем в 3 раза.

Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 2020 году более чем в 1,7 раза, к 2030 году - более чем в 2,5 раза.

Численность должна увеличиться к 2030 году примерно на 35 тыс. чел.

При реализации данного прогноза средняя заработная плата к 2030 году должна достичь более 80 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Непринятие предусмотренных государственной программой мер по устранению проблем развития отечественного судостроения может с высокой степенью вероятности привести уже в ближайшие годы к весьма серьезным негативным последствиям.

В сфере военного кораблестроения существует угроза невыполнения основных параметров Государственной программы вооружения, что отрицательно повлияет на обороноспособность страны.

В области гражданского судостроения основными негативными последствиями являются:

дальнейшее снижение конкурентоспособности российских производителей на внутреннем и мировом рынках судостроения;

ослабление научно-технического и технологического потенциала страны из-за крайне низкого объема исследований на важных направлениях научно-технического развития, к которым относится развитие морской техники (объективная необходимость развития морской техники для освоения арктического шельфа и расширения судоходства в Арктике приведет к тому, что в решение соответствующих научно-технических проблем, в том числе в интересах российских судоходных и  морских нефтегазодобывающих компаний, будут широко вовлечены зарубежные научные организации и судостроительные компании, в том числе - "неарктических" стран, что приведет к увеличению научно-технологического отставания России и безвозвратной потере тех сегментов мирового рынка, которые сегодня рассматриваются как перспективная ниша для российского судостроения);

снижение безопасности судоходства по причине дальнейшего старения флота, для рыболовного флота - в том числе из-за приобретения судов зарубежной постройки на вторичном рынке;

ухудшение экологической обстановки на внутренних водных путях и в морских прибрежных акваториях по причине эксплуатации флота, не соответствующего современным требованиям по экологии;

снижение уровня национальной безопасности в связи с увеличением доли стратегических грузов России, перевозимых зарубежными судоходными компаниями;

потери бюджета России от сокращения доли национальных грузов, перевозимых зарубежными компаниями, а также от сокращения объемов производства и числа рабочих мест (одно рабочее место в судостроении создает в среднем до семи рабочих мест в смежных отраслях промышленности);

возникновение проблем с занятостью населения в моногородах, основу промышленности которых составляет судостроение и смежные отрасли;

задержка с реализацией российских проектов на континентальном шельфе, поскольку на мировом рынке морской техники (в частности, рынке буровых платформ, рынке танкеров и газовозов высоких ледовых классов и рынке ледоколов) очевиден недостаток в судах и плавсредствах, пригодных для эксплуатации в условиях Арктики, а это влечет за собой существенные потери бюджета от недопоставок углеводородов на экспорт.

Как уже было указано, одни и те же организации судостроительной отрасли зачастую производят оба вида продукции - гражданскую и военную. Поэтому меры поддержки оборонных проектов имеют и опосредованное воздействие на стабильность выпуска гражданской продукции, и наоборот - развитие гражданского сектора способствует росту эффективности оборонного производства.

3.2. Прогноз развития промышленности в части производства техники и судов для освоения шельфовых месторождений

В рамках реализации государственной политики по развитию добычи углеводородных ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации ожидается увеличение числа шельфовых проектов нефтегазовых компаний, что повлечет за собой увеличение спроса на специализированную технику и суда.

Реализация государственной программы обеспечит технологическую возможность локализации отечественного оборудования для освоения шельфовых месторождений по отдельным направлениям (геологоразведочное оборудование, специализированное программное обеспечение, устьевое оборудование, насосы и компрессоры) до 90%.

В случае если государственная программа не будет реализована, развитие соответствующей сферы социально-экономического развития будет происходить по инерционному принципу, темпы реализации проектов по импортозамещению будут замедлены, ожидаемые уровни локализации не будут достигнуты. Это приведет к сохранению высокого уровня импортозависимости в части техники и судов для освоения шельфовых месторождений.

3.3. Прогноз реализации проектов на Дальнем Востоке: проект судостроительного комплекса «Звезда»

Показатели фактического и прогнозируемого объема выручки отрасли, производительности труда, роста мощностей по обработке металла с учетом и без учета реализации проекта «Звезда» на Дальнем Востоке, приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Показатели фактического и прогнозируемого объема выпуска отрасли и производительности труда

| Показатели, млн. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выпуск гражданских судов, млн. руб. | 27 047 | 26 110 | 22 932 | 36 858 | 108 187 | 114 000 | 120 000 | 125 000 | 130 000 | 135 234 | 27 047 | 26 110 | 22 932 | 36 858 | 108 187 | 114 000 | 120 000 | 125 000 |
| выпуск гражданской продукции, млн. руб. | 32 149 | 35 458 | 33 841 | 47 981 | 131 087 | 137 500 | 144 200 | 149 900 | 155 600 | 161 499 | 32 149 | 35 458 | 33 841 | 47 981 | 131 087 | 137 500 | 144 200 | 149 900 |
| выпуск гражданской экспортной продукции, млн. руб. | 3 413 | 4 386 | 3 534 | 3 474 | 12 000 | 13 700 | 15 200 | 16 700 | 18 600 | 19 999 | 3 413 | 4 386 | 3 534 | 3 474 | 12 000 | 13 700 | 15 200 | 16 700 |
| выпуск промышленной продукции, всего, млн. руб | 186 752 | 281 827 | 355 915 | 358 291 | 737 087 | 783 100 | 819 300 | 869 500 | 912 600 | 966 699 | 186 752 | 281 827 | 355 915 | 358 291 | 737 087 | 783 100 | 819 300 | 869 500 |
| численность в промышленности, тыс. чел. | 126,8 | 130,8 | 145,7 | 152,5 | 184 | 184 | 183,8 | 185 | 185 | 187 | 126,8 | 130,8 | 145,7 | 152,5 | 184 | 184 | 183,8 | 185 |
| производительность в промышленности в целом | 1,47 | 2,15 | 2,44 | 2,35 | 4,01 | 4,26 | 4,46 | 4,70 | 4,93 | 5,17 | 1,47 | 2,15 | 2,44 | 2,35 | 4,01 | 4,26 | 4,46 | 4,70 |

Таблица 3.2. Показатели фактического и прогнозируемого роста мощностей по обработке металла с учетом и без учета реализации проекта «Звезда» на Дальнем Востоке.

| годы |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность по металлообработке по всей отрасли | тыс. тонн | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 368,2 | 413,2 | 633,2 | 653,2 |
| Мощность по металлообработке по крупным заводам | тыс. тонн | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 228,2 | 273,2 | 493,2 | 513,2 |
| Мощность по металлообработке «Звезды» | тыс. тонн | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 58,2 | 103,2 | 323,2 | 343,2 |
| Мощность по металлообработке согласно бизнес плану Звезды | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 220 | 20 |
| Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 119 | 133 | 204 | 211 |

Примечание: Сведения по металлообработке взяты из паспортов предприятий отрасли. Данные по ССК «Звезда» взяты из бизнес-плана проекта «ССК Звезда».

3.4. Обоснование динамики отдельных индикаторов государственной программы, обусловленной спецификой судостроительной промышленности

Одним из объективных показателей отражающих эффективность мероприятий, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» является объем выпуска судов (водоизмещением более 80 тонн). Ниже представлено распределение индикатора на горизонте 2016-2030 гг.

Таблица 3.3 – Распределение объема выпуска судов в период с 2016-2030 гг.

| Показатель | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| Объем выпуска судов, водоизмещением более 80 тыс. тонн. | единицы | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 | 37 | 43 | 510 |

Рисунок 3.1 - Подробное распределение объема выпуска судов в период с 2016 - 2030 гг.

Снижение показателя «Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке» на 30 процентных пунктов, относительно фактического значения 2013 года объясняется насыщением рынка судами внутреннего и смешанного плавания за счет действия программ лизинга. В то же время, анализируя количественный и качественный состав гражданского флота с 1987 года, а также учитывая текущие потребности отечественных заказчиков и планы Правительства по диверсификации наличных производственных мощностей предприятий отрасли, можно с уверенностью отметить экспоненциальный рост производимой продукции к 2030 году. Однако учесть отклонения от тренда на таком длительном горизонте анализа загрузки практически невозможно, поэтому объем выпуска судов аппроксимирован по линейной функции.

Подобный рост объемов выпуска судов и морской техники обеспечивается за счет реализации государственной программой Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» одновременно двух концепций развития:

- Экстенсивное развитие: за счет обеспечения развития новых мощностей и ресурсов.

- Интенсивное развитие: за счет развития существующих мощностей.

Экстенсивное развитие обеспечивается вводом в эксплуатацию и выходом на проектную мощность в период 2022-2025 гг. новых производственных мощностей проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда», в результате осуществления программного мероприятия 3.1.1. Мощности позволят наладить строительство танкеров дедвейтом до 250 тыс. т, крупнотоннажных газовозов, различных судов обеспечения ледового класса, элементов морских платформ, а также другой техники, востребованной для обустройства шельфовых месторождений.

Интенсивное развитие обеспечивается за счет реализации таких Подпрограмм как «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» и «Государственная поддержка», которые направлены во многом на повышение производительности труда и обеспечения привлекательности размещения заказов на отечественных производственных площадках: механизмы квотирования, утилизации и компенсации затрат на выплату процентов по кредитам.

Кроме того, повышение производительности труда обеспечивается за счет ввода в эксплуатацию вновь вошедших производственных мощностей судостроительной промышленности Республики Крым.

В свою очередь, показатель, характеризующий распределение заказов по годам, размещаемых на отечественных производственных площадках, не может быть использован в качестве индикатора, поскольку в рамках одного «заказа» может быть построено несколько единиц продукции. В этом случае индикатор аналогичен объему выпуска судов. Кроме того, подобная трактовка - «количество заказов» часто связывают с другим показателем «заявленная потребность», однако это не тождественные понятия, поскольку зачастую заявленная потребность не трансформируется в твердый заказ. Также стоит отметить, что заявленная потребность, является фрагментированной, конечной величиной, которая является ориентиром на длительном горизонте анализа и не предусматривает декомпозиции и привязки к конкретным годам.

РАЗДЕЛ 4

Прогноз ожидаемых результатов государственной программы

По задаче "создание опережающего научно-технического задела, внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания перспективной морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений":

создан опережающий научно-технический задел и технологии, необходимые для создания перспективной наукоемкой морской техники гражданского назначения;

создан научный задел для производства современных систем добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа на шельфовых проектах;

обеспечено формирование научно-технического потенциала промышленности по производству техники и судов для освоения шельфовых месторождений углеводородного сырья с учетом уникальных природно-климатических особенностей континентального шельфа Российской Федерации.

По задаче "развитие технологий и системы инжиниринга в судостроительной промышленности":

разработана современная гражданская морская и речная техника;

разработаны опытные образцы современной конкурентоспособной техники для освоения шельфовых месторождений;

обеспечено создание и полномасштабное функционирование научно-исследовательских организаций судостроительной отрасли;

осуществлено техническое перевооружение уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов научно-исследовательских организаций и основных интегрированных структур отрасли, оснащение их современными измерительными средствами.

По задаче "обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники для освоения шельфовых месторождений":

обеспечено увеличение технологической безопасности и снижение зависимости от импорта высокотехнологичного оборудования, судов и технологий разведки и освоения шельфовых месторождений;

созданы импортозамещающие образцы продукции судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений.

По задаче "поддержка развития производственных мощностей и инфраструктуры":

созданы производственные мощности, обеспечивающие строительство, ремонт и модернизацию современных гражданских судов, морской техники и техники для освоения шельфовых месторождений;

осуществлена государственная поддержка реализации проекта создания судостроительного комплекса «Звезда».

По задаче "стимулирование спроса на продукцию судостроительной отрасли":

созданы экономические стимулы для ускоренного обновления российского флота, замены судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям по безопасности;

реализованы проекты лизинга грузовых и пассажирских судов внутреннего плавания и морских рыбопромысловых судов отечественного производства;

увеличено количество судов под Государственным флагом Российской Федерации (зарегистрированных в Российском международном реестре судов);

реализованы программы утилизации судов.

Достижение цели государственной программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий государственной программы. В результате общий эффект от ее реализации будет существенно превосходить сумму эффектов от результатов выполнения ее отдельных мероприятий.

Описание основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы приведены в таблице 10.

Описание основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ приведены в таблице 11.

РАЗДЕЛ 5

Обоснование набора подпрограмм и федеральных целевых программ

Решение поставленных задач в рамках государственно программы планируется обеспечить путем реализации группы подпрограмм, сформированных в соответствии с сегментацией сферы реализации государственной программы, по принципу обеспечения рационального масштаба объектов управления.

Каждая из подпрограмм реализует связанную (скоординированную) систему мероприятий, обеспечивающих в совокупности решение более чем одной задачи.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. "Развитие судостроительной науки". Подпрограмма направлена на решение задачи «создание опережающего научно-технического задела, внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания перспективной морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений».

Подпрограмма 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Подпрограмма направлена на решение следующих задач: «развитие технологий и системы инжиниринга в судостроительной промышленности», «обеспечение импортозамещения и локализации производства продукции судостроения, комплектующего оборудования и техники для освоения шельфовых месторождений».

Подпрограмма 3. "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли". Подпрограмма направлена на решение задачи «поддержка развития производственных мощностей и инфраструктуры».

Подпрограмма 4. "Государственная поддержка". Подпрограмма направлена на решение задачи «стимулирование спроса на продукцию судостроительной отрасли».

Задачи подпрограмм по своему характеру являются частями соответствующих задач государственной программы, и решение каждой задачи прямо или косвенно влияет на выполнение остальных задач, что неизбежно при их высокой связанности в рамках отрасли.

В состав данной Государственной программы включена одна действующая федеральная целевая программа – ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.

Реализация мероприятий государственной программы с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценить эффективность реализации государственной программы.

РАЗДЕЛ 6

Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

- 6.1. Законодательная поддержка судостроения

Система мер государственной поддержки национального судостроения и судоходства, которая будет соответствовать общепринятой мировой практике ведущих морских стран, в Российской Федерации находится в процессе становления.

В бюджет страны с 2009 года включаются целевые статьи расходов, направленные на развитие судостроительной промышленности:

взносы в уставные капиталы ряда организаций;

средства соответствующих федеральных целевых программ;

субсидии на оплату процентов за кредит и лизинг транспортных и рыбопромысловых судов, построенных в России.

Как инструмент государственного регулирования в сфере реализации государственной программы осуществляется комплекс льгот (субсидий), направленных на поддержку и развитие отечественного судостроения и судоходства.

Использование вышеперечисленных мер позволит:

судовладельцам (судоходным компаниям) - повысить рентабельность и конкурентоспособность эксплуатируемого флота, в результате чего они получат возможность пополнения и улучшения качественного состава флота за счет списания морально и физически устаревших судов и приобретения новых, в т. ч. и построенных в отечественных судостроительных организациях. В качестве примера была проведена оценка финансовых прогнозных показателей от сдачи в аренду "НИС-катамаран", концептуальный проект которого был разработан в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, с учетом и без учета действующих льгот. Как показала оценка, использование льгот способствует увеличению чистой прибыли судовладельца на 49 % за счет уменьшения строительной стоимости судна (исключается налог на добавленную стоимость) и соответственного уменьшения выплат по банковским процентам за меньшую величину кредитных средств, а также снижению налоговых выплат в бюджеты всех уровней. Срок окупаемости судна при этом снижается с 10 до 7 лет, а за оставшиеся 18 лет эксплуатации (при 25-летнем плановом сроке) будет получена прибыль, достаточная для строительства 2,9 ед. аналогичных судов против 1,7 в варианте без использования льгот;

организациям отечественного судостроения - увеличить портфель заказов, а также повысить рентабельность производства, в результате чего они получат возможность за счет дополнительной прибыли выполнить модернизацию и техническое перевооружение своих в настоящее время значительно изношенных и морально устаревших основных фондов, ликвидировав при этом или существенно уменьшив техническую и технологическую отсталость от лидеров мирового судостроения. В качестве примера была проведена оценка стоимости строительства упомянутого "НИС-катамаран", с учетом и без учета действующих льгот. Как показала оценка, использование льгот способствует увеличению чистой прибыли судостроительной верфи на 18%. Кроме того, увеличение портфеля заказов организации также приведет к увеличению его прибыли, как минимум, в прямой пропорции.

В свете вступления России во Всемирную торговую организацию примечательно то обстоятельство, что используемые в настоящее время меры для поддержки и развития отечественного судостроения и судоходства не противоречат "Соглашению стран-членов Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам", так как являются "неспецифичными". "Неспецифичность" определяется тем, что они могут быть практически автоматически получены любым собственником построенного в Российской Федерации или приобретенного за рубежом судна при условии его регистрации в Российском международном реестре судов, а также любой судостроительной верфью, выигравшей конкурс на получение статуса особой экономической зоны.

Такие же меры поддержки отечественного судостроения необходимо осуществить и в последующих нормативно-правовых актах. Среди таких мер можно выделить следующие:

содействие государства в получении судостроительными организациями статуса промышленно-производственной особой экономической зоны;

содействие государства в развитии лизинга судов и морских сооружений для освоения шельфа, построенных в российских организациях на класс Российского морского регистра судоходства, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа, и для эксплуатации под Государственным флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов. Здесь и далее необходимо иметь в виду, что данная субсидия не направлена на импортозамещение, так как зарубежные верфи, как правило, не занимаются строительством судов и плавсредств ледового класса, удовлетворяющих требованиям Российского морского регистра судоходства. Поэтому она не может быть признана "специфичной" и противоречащей "Соглашению стран-членов Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам";

субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, полученным в российских кредитных организациях на строительство в России судов и морских сооружений для шельфа на класс российского классификационного общества, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа, и для эксплуатации под Государственным флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов;

внесение изменения в действующий порядок согласования и финансирования за счет средств федерального бюджета объектов судостроения с целью конкретизировать и упростить процедуры и четко определить порядок планирования и принятия решений, организации проведения конкурсов по выбору подрядных организаций для строительства судов (морской техники), строительство которых предусматривает серийность производства (две и более единицы);

предоставление государственных гарантий по крупным кредитам российских и зарубежных инвесторов на постройку в России на класс российского классификационного общества, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа, и для эксплуатации под Государственным флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов ледостойких платформ, специальных судов, морских сооружений, плавучих и прибрежных терминалов для размещения заводов для сжижения газа и переработки углеводородов в конечную дорогостоящую продукцию, терминалов для ее хранения и отгрузки морским транспортом;

частичное использование для создания современных судостроительных комплексов средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (на возвратной основе) и т. д.

Принятие перечисленных выше мер обеспечит пополнение портфеля заказов организаций отечественного судостроения и, на базе этого, конструктивное продолжение с 2016 года реализации инвестиционных проектов модернизации их мощностей и строительства в России современных морских судов, морской техники для освоения шельфа. В конечном итоге эти меры будут способствовать реализации мероприятий подпрограмм "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" и "Государственная поддержка".

- 6.2. Развитие системы лизинга морской и речной техники

"Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" предусмотрено создание системы государственно-частного партнерства на основе использования лизинга, как одного из финансовых инструментов, способного стимулировать совершенствование производственных процессов и внедрение технологических инноваций в отрасли.

Лизинг в судостроении характеризуется рядом особенностей, обусловленных, в частности, длительными сроками окупаемости судов 
(8 - 12 лет и более) и их высокой стоимостью. Вместе с тем, в сравнении с альтернативными способами финансирования (собственные средства или банковский кредит), лизинг в ряде случаев обладает преимуществами, основным из которых является отсутствие требований к лизингополучателю по единовременному отвлечению значительных оборотных средств, кроме выплаты авансовых платежей в размере от 15 до 25 % стоимости судна или технологического оборудования.

Комплексным планом действий по реализации "Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" (утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.08.2008 г. № 112) в рамках направления "Законодательное и нормативно-правовое обеспечение развития судостроения" предусмотрена организация работы по реализации порядка субсидирования части расходов по уплате лизинговых платежей транспортным компаниям и пароходствам, а также разработка и реализация конкретных проектов лизинга гражданских судов отечественного производства.

В последние годы было обеспечено участие государства в реализации проектов лизинга морских и речных судов посредством субсидии российским судовладельцам на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей на приобретение судов, построенных на российских верфях на класс российского классификационного общества, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа, и для эксплуатации под Государственным флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов.

В настоящее время наибольшие проблемы с организацией финансирования строительства судов испытывают, в первую очередь, средние и малые судоходные и рыболовные компании. Реальным путем решения этих проблем может быть активная деятельность специализированной лизинговой компании, которая объединит разрозненные и слабо финансово обеспеченные заказы отдельных компаний на строительство 1 - 2 судов в относительно крупные серии (от 8 - 10 судов). Укрупнение серийности постройки при лизинге позволит не только оптимизировать и удешевить строительство судов, но и организовать межзаводскую кооперацию, а также системную закупку по существенно более низким оптовым ценам и поставку для них импортного судового комплектующего оборудования, стоимость которого может составлять до 50 - 60 % от цены судна.

Потенциальными клиентами такой лизинговой компании могут быть:

российские судоходные компании, большинство из которых не в состоянии самостоятельно осуществить полный объем финансирования строительства судов на российских верфях;

российские государственные структуры, имеющие (или предполагающие иметь) в своем составе суда и/или другие плавучие средства, необходимые им для выполнения своих функций (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук, Федеральное агентство по рыболовству и др.), однако, в силу разных причин, неспособные самостоятельно организовать их строительство и финансирование;

российские судостроительные заводы (верфи), которые зачастую не могут самостоятельно организовать строительное финансирование судов и, прежде всего, закупку импортного судового оборудования, а также приобретение крупного технологического оборудования для модернизации производства;

зарубежные судоходные компании, пытающиеся заказать постройку судов на российских верфях, но не получающие от верфей так называемых возвратных гарантий на свои авансовые платежи, составляющие до 40 % цены судна.

Финансирование лизинговой деятельности из государственного бюджета Российской Федерации должно осуществляться при следующих условиях:

строительство на российских верфях;

строительство по проектам российских проектных организаций;

строительство на класс российского классификационного общества, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа;

эксплуатация судов под флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов, как минимум, на срок возмещения обязательств по выделенной помощи государства.

Согласно действующим программам и проектировкам развития морского и речного транспортного флота и рыбопромыслового флота, в период 2016 - 2020 годов с использованием системы лизинга может быть построено не менее 50 судов речного и смешанного плавания и промысловых судов.

Реализация такой масштабной программы лизинга может полностью загрузить не менее 5-ти судостроительных заводов средней мощности и численности, т.е. обеспечит на этот период высококвалифицированной работой не менее 10 тысяч человек. При стабильной загрузке этих заводов в течение ближайших 4 - 5 лет можно будет осуществить их техническую и технологическую модернизацию, в том числе за счет закупки или лизинга современного импортного технологического оборудования.

- 6.3. Специфические меры государственного регулирования в сфере техники для освоения шельфовых месторождений

Создание современной базы технических регламентов и стандартов по комплексному безопасному освоению новых месторождений углеводородов на шельфе Арктики имеет особую актуальность в свете обеспечения сохранения морских биоресурсов и экологической безопасности.

Освоение сложных шельфовых месторождений на данном этапе невозможно без привлечения международных нефтегазовых корпораций, что, в свою очередь, сопряжено с использованием международных стандартов и сертификацией иностранных материалов и оборудования. Российское законодательство предоставляет возможность их применения только через согласование специальных технических условий (СТУ), а механизм применения зарубежных норм, внесенный в новую редакцию Федерального закона «О техническом регулировании», ограничен рамками существующих технических регламентов, что ведет к непродуктивным затратам временных, финансовых ресурсов и увеличению операционных рисков, неизбежно возникающих при использовании интерфейсов между различными нормами.

Системным решением данной проблемы является разработка отсутствующих на сегодняшний день российских национальных стандартов на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов обустройства нефтегазовых месторождений арктического шельфа, общего технического регламента «О безопасности работ по освоению нефтегазовых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации» и специальных технологических регламентов.

Стандарты и технические регламенты, задающие высокие требования к качеству, эффективности, надежности и безопасности станут толчком для ускорения инновационного развития производства комплексов оборудования для работ на шельфе. Новые стандарты должны обеспечить производство судов и техники, соответствующих или превосходящих зарубежные аналоги.

РАЗДЕЛ 7

Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы, в том числе сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ, а также основные мероприятия подпрограмм)

Финансирование государственной программы на период 
2012 - 2014 годов полностью соответствует федеральным законам № 317-ФЗ от 30 ноября 2011 года "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", №216-ФЗ от 3 декабря 2012 г. "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", № 349-ФЗ от 2 декабря 2013 года "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", № 384-ФЗ от 1 декабря 2014 года "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", №359-ФЗ от 14.12.2015 "О федеральном бюджете на 2016 год», №415-ФЗ от 19.12.2016 "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", №362-ФЗ от 05.12.2017 "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и доведенным Министерством финансов Российской Федерации лимитам бюджетного финансирования государственных программ Российской Федерации.

Основой финансирования государственной программы являются работы по созданию научно-технического задела в рамках подпрограмм. Финансирование научного задела осуществляется на постоянной основе с привлечением государственных средств на уровне до 11 млрд. рублей в год с финансированием за счет средств федерального бюджета. Научно-технический задел должен быть профинансирован государством ввиду некоммерческого характера большинства исследований и разработок, высокого риска их реализации.

После 2025 года запланировано сохранение объемов финансирования мероприятий государственной программы на уровне 2024 - 2025 годов.

Реализация Подпрограммы 1 "Развитие судостроительной науки" предполагает осуществление мероприятий по формированию и развитию научных центров по решению проблем научно-технического развития отечественного судостроения. Период реализации подпрограммы - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета 115 477,9 млн. руб.

Основное мероприятие 1.1. направлено на формирование опережающего научно-технического задела в обеспечение развития морской и речной техники гражданского назначения.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 73 681,5 млн. руб.

Основное мероприятие 1.2. направлено на выполнение комплекса мероприятий по техническому перевооружению уникальной исследовательской и испытательной базы.

Период реализации мероприятия - 2019 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 34 383,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.3. направлено на организацию в судостроительной промышленности систем отраслевого и междисциплинарного образования.

Период реализации мероприятия - 2019 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 2 500,0 млн. руб.

Основное мероприятие 1.4. направлено на системно-аналитическое сопровождение научной деятельности.

Период реализации мероприятия - 2016 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 4 913,4 млн. руб.

В рамках Подпрограммы 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" предполагается выполнение мероприятий, направленных на стимулирование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сегментах производства техники и судов для освоения шельфовых месторождений.

Период реализации подпрограммы 2016 – 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета – 61 240,423 млн. руб., из внебюджетных источников – 12 283,1 млн руб.

Основное мероприятие 2.1. направлено на разработку новых технологий и видов оборудования для судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений. Период реализации мероприятия - 2016 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета 61 415,3 млн. руб., из внебюджетных источников – 12 283,1 млн руб.

Основное мероприятие 2.2. направлено на закупку передовых зарубежных технологий и лицензий для судостроения и создания техники для освоения шельфовых месторождений. Период реализации мероприятия - 2019 - 2025 годы. Финансирование из средств федерального бюджета 1 500,0 млн. руб.

В рамках Подпрограммы 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" предполагается выполнение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие судостроительных комплексов (верфей) в разных федеральных округах и регионах Российской Федерации.

Период реализации подпрограммы - 2020 - 2026 годы. Финансирование всех основных мероприятий подпрограммы осуществляется из средств федерального бюджета - 44 493,736 млн. руб.

Реализация основного мероприятия 3.1. направлено реализацию приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения, включая субсидии на возмещение АО "ДВЗ "Звезда" процентов по кредитам, привлеченным с целью создания судостроительного комплекса "Звезда". Период реализации основного мероприятия - 2020 - 2024 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 9 800,0 млн. руб.

Основное мероприятие 3.2. направлено на развитие и оптимизацию производственных мощностей гражданского судостроения в регионах России, включая Крымский Федеральный округ.

Период реализации основного мероприятия - 2020 - 2026 годы. Финансирование из средств федерального бюджета - 34 300,0 млн. руб., внебюджетное финансирование подлежит дальнейшему уточнению.

В рамках Подпрограммы 4 "Государственная поддержка" предполагается осуществление комплекса мер по обеспечению эффективности организаций судостроительной промышленности (в первую очередь, входящих в акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация") и стимулированию развития производства в отрасли, включая развитие системы лизинга.

Период реализации подпрограммы - 2013 - 2030 годы. Финансирование из средств федерального бюджета – 68 716,8 млн. руб.

Основное мероприятие 4.1. предоставление государственной поддержки предприятиям судостроения, включая предполагает приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления публичного акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край и взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Северная верфь». А также взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов, в целях реализации проектов лизинга транспортных судов, и в целях осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск".

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2019 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 28 032,1 млн. рублей.

Основное мероприятие 4.2. предполагает предоставление государственной поддержки российским компаниям в целях приобретения судов.

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2030 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 40 684,7 млн. рублей.

Для оценки размера потребностей в субсидировании процентов по кредиту и лизингу для финансирования строительства судов российскими заказчиками на российских верфях в указанный период представляется корректным исходить из следующих допущений:

потенциал отечественных верфей в пересчете на условные сухогрузы дедвейтом 5000 т оценивается в настоящее время в размере 
25 - 30 судов в год;

потребность в строительстве судов для обеспечения баланса спроса и предложения тоннажа в условиях ожидаемого выбытия старого флота составляет порядка 25 судов в год;

размер субсидий в год на 1 судно составляет в среднем 25,4 млн. руб. (цифра получена путем усреднения размера субсидий по осуществляемым в настоящее время пяти проектам строительства 
48 сухогрузных и наливных судов дедвейтом 5000 - 7000 т).

Следует отметить, что только субсидирование процентных ставок делает российские верфи конкурентоспособными по сравнению с зарубежными верфями и позволяет российским судоходным компаниям размещать заказы на отечественных верфях.

Финансовое обеспечение федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных средств, с возможным привлечением инвесторов, займов и кредитов. Сроки реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы в рамках государственной программы: 2013 - 2016 годы.

Объем финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы на период 2013 - 2016 годов составляет из средств федерального бюджета - 45 707,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из внебюджетных средств - 22 564,03 млн. рублей.

Около 66 процентов расходов, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы, составляют средства федерального бюджета, остальные расходы осуществляются за счет внебюджетных средств.

По основному мероприятию 5.1. "Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках технологических направлений 1-7 федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы по разработке новых технологий, концептуальных проектов гражданской морской техники и проведению системных исследований развития морских технологий и рынков" объем финансирования в период 2013 - 2016 годов составляет из средств федерального бюджета - 35 269,3 млн. рублей, из внебюджетных средств - 18 430,5 млн. рублей.

Результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оформляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере технического регулирования. Комплекты документации разрабатываются в стандартах единых систем конструкторской, технологической и производственной документации, а при необходимости - в других стандартах.

Вторым по значимости направлением федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы являются капитальные вложения (основное мероприятие 5.2 "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы"). Объем финансирования в 2013 - 2016 годах составляет из средств федерального бюджета - 8 047,5 млн. рублей, из внебюджетных средств - 3 469,5 млн. рублей.

Капитальные вложения направляются, в первую очередь, на обновление и развитие материально-технической базы проектных и научно-исследовательских организаций отрасли. Они будут ориентированы на сохранение и развитие потенциала отрасли для проведения исследований и разработок новой гражданской морской техники, включая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, обновление научно-производственной базы, развитие уникальной стендовой базы и другие работы в интересах создания необходимого потенциала для решения новых задач в сфере конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского судостроения.

Финансирование этих мероприятий будет осуществляться в установленном порядке за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по направлению (основному мероприятию 5.2) "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы" в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, будет осуществляться на условиях, установленных статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласие потенциальных участников реализации Программы на эти условия получено еще при формировании федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы.

Затраты на прочие нужды (основное мероприятия 5.3) обеспечивают информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы, работу научно-экспертного совета по научному сопровождению федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы, организацию функционирования систем обеспечения качества продукции, научно-методическое сопровождение закрепления прав на результаты научно-технической деятельности и закупку передовых зарубежных технологий и лицензий. Объем финансирования 2013 – 2016 годах составляет из средств федерального бюджета – 2 390,6 млн. рублей, из внебюджетных средств - 664,0 млн. рублей.

Внебюджетные средства рассчитаны исходя из объемов производства организациями судостроительной промышленности продукции военного, двойного и гражданского назначения и ориентиров экспорта продукции Российской Федерации в программный период.

Учитывая тяжелое финансово-экономическое положение ряда организаций отрасли, в начальный период реализации федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы практически невозможно привлечение внебюджетных средств на уровне, сопоставимом с уровнем необходимых бюджетных средств.

Дополнительные объемы финансирования государственной программы и их влияние на значения индикаторов (показателей) государственной программы представлены в таблице 24.

РАЗДЕЛ 8

Характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, в том числе информация о прогнозных расходах субъектов Российской Федерации, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

Участие субъектов Российской Федерации в разработке и реализации государственной программы не предусмотрено.

Расходов субъектов на реализацию государственной программы не предусмотрено.

Мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации, не предусмотрено.

В настоящее время в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 -2030 годы" не предусмотрена реализация основных мероприятий в разрезе субъектов Российской Федерации. Единственным мероприятием, реализуемым с привязкой к определенному субъекту, является Мероприятие 3.1.1. «Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов». В остальных подпрограммах, связанных с НИОКР и предоставлением субсидий, отсутствует территориальная привязка, а участие в них регламентируется конкурсными процедурами (в части Подпрограмм 1 и 2) и определенными постановлениями (в части Подпрограммы 4).

8.1. Дальневосточный федеральный округ

Стратегическим целевым ориентиром государственной программы на Дальнем Востоке является устранение негативных последствий перекоса экономики региона, в том числе обозначенных в ГП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и байкальского региона».

В этих целях в составе Программы предусмотрен специальный раздел (приложение № 5) конкретизирующий мероприятия, направленные на строительство новых производственных и инфраструктурных объектов в регионе и отражающий целевые индикаторы и показатели.

Создание судостроительного комплекса «Звезда» решает целый ряд социально-экономических задач региона и страны в целом:

- создание первой в России судостроительной верфи для строительства крупнотоннажных судов и сложной морской техники;

- обеспечение топливно-энергетической безопасности как региона, так и страны в целом (поставка уникальных плавсооружений и необходимого технического флота для разведки и добычи углеводородного сырья на Арктическом и Дальневосточном шельфе России);

- стимулирование разработки, приобретения и внедрения на предприятиях прогрессивных технологий и современного производственного оборудования, а также стимулирование процесса импортозамещения;

- повышение инновационной активности в отрасли и увеличение доли России на мировом рынке гражданского судостроения;

- закрепление имеющихся и привлечения новых кадров в регион;

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации производственных кадров.

Задача обеспечения кадрами судостроительных предприятий Дальнего Востока является первостепенной и осложняется ограниченностью возможностей региональной системы образования, местного рынка труда и практическим отсутствием специалистов в области гражданского крупнотоннажного судостроения, в том числе по ряду профессий судоремонта, таких как слесари-судостроители, технологи, конструкторы, сварщики высокой квалификации, инженеры по подготовке производства, нормировщики и других.

АО «ДЦСС» была инициирована программа по подготовке специалистов для формирования кадрового состава к началу запуска производства на судостроительном комплексе «Звезда».

Общее количество работников верфи при вводе двух очередей судостроительного комплекса производства составит до 10 000 сотрудников в зависимости от производственной программы, 80% которых – рабочие основного производства. При этом помимо прямых рабочих мест Проект способствует созданию новых рабочих мест компаний-подрядчиков и предприятий социальной сферы. На 1 рабочее место в судостроении приходится 7 рабочих мест в смежных отраслях.

В целом социально-экономические выгоды для региона от реализации Проекта очевидны – от прекращения оттока работоспособного населения до развития инфраструктуры за счет налоговых отчислений в местные бюджеты. Сумма налоговых отчислений за период с 2019 – 2024 гг. может составить более 260 млрд рублей без учета мультипликативного эффекта, в то время как развитие подобного комплекса неизбежно приведет к развитию мелкого и среднего бизнеса, обеспечивающего потребности крупного производства.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в приложении  к разделу 8.

8.2. Северо-Кавказский федеральный округ

Стратегическим целевым ориентиром государственной программы в Северо-Кавказском федеральном округе является развитие гражданского судостроения и судоремонта в Каспийском регионе. Задачами развития судостроительной отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе являются:

- создание предпосылок для увеличения потребности в строительстве новых современных грузовых, пассажирских, круизных и других судов в целях осуществления перевозок в Каспийском море;

- реализация проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, по строительству на российских верфях перспективных морских судов в целях осуществления перевозок в Каспийском море;

- разработка технической документации для строительства современных судов в целях осуществления перевозок в Каспийском море (с привлечением российских проектных организаций, использованием разработок, выполненных в рамках реализации государственных программ, а также с применением передовых мировых практик).

В Северо-Кавказском федеральном округе расположен ряд предприятий, обладающих достаточным потенциалом для обеспечения нужд судостроительной промышленности в комплектующих изделиях, - открытое акционерное общество "Каспийский завод точной механики", г. Каспийск (Республика Дагестан), открытое акционерное общество "Нептун", г. Ставрополь (Ставропольский край), и открытое акционерное общество "Завод "Дагдизель" (Республика Дагестан). Для поддержки указанного сектора представляется целесообразным расширить номенклатуру выпускаемых товаров, а также модернизировать указанные предприятия. Также отмечается необходимость технического перевооружения АО завод им. Гаджиева. Данные положения отражены в «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» и «Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года».

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в приложении к разделу 8.

8.3. Арктическая зона Российской Федерации

Стратегическим целевым ориентиром государственной программы в Арктической зоне Российской Федерации является создание высокотехнологичных, уникальных и малосерийных плавсредств для освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе замерзающих морей Арктики. Задачами развития судостроительной отрасли в Арктической зоне Российской Федерации являются:

- создание условий, стимулирующих производство в России изделий гражданской морской техники для внутреннего рынка, включая атомные и дизельные ледоколы нового поколения, суда-газовозы для перевозки сжиженного природного газа и танкеры для перевозки нефти усиленного ледового класса для работы в Арктике

- создание производственных мощностей для производства российской ледокольной продукции

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в приложении к разделу 8.

8.4. Калининградская область

Стратегическим целевым ориентиром государственной программы в Калининградской области является содействие реализации кластерной политики в регионе.

Основу судостроительного кластера составляют производственные мощности акционерного общества "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", осуществляющего строительство гражданских и научных судов. Задачами развития судостроительной отрасли в Калининградской области являются:

- развитие и оптимизация существующих производственных мощностей для обеспечения удовлетворения потребности российских судовладельцев в объектах гражданской морской техники;

- государственная поддержка судостроительных предприятий региона.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Калининградской области приведены в приложении к разделу 8.

8.5. Республика Крым и город Севастополь

Стратегическим целевым ориентиром государственной программы в республике Крым и городе Севастополь является развитие производственных мощностей судостроительной промышленности и содействие реализации кластерной политики в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.

Адаптация и вовлечение в реализацию программ судостроения действующих судостроительных заводов в республике Крым, может обеспечить прирост объемов производства отрасли на 10-15%. Социально-экономическим эффектом будет являться рост привлекательности работы в судостроительной промышленности.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Республики Крым и города Севастополь приведены в приложении к разделу 8

8.6. Байкальский регион

В рамках государственной программы реализация мероприятий в части предприятий Байкальского региона не осуществляется. Отметим, что лишь одно предприятие региона ведомственно относится к Минпромторгу России – ООО "Сретенский судостроительный завод".

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» приоритетной территории Байкальского региона приведены в приложении к разделу 8.

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Дальневосточного федерального округа.

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». Мероприятие 3.1.1. «Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, при-влеченным для реализации проектов по созданию судо-строительных комплексов». | Дальневосточный федеральный округ | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Большой Камень, Приморский край | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». российского судостроения. | Северо-Кавказский федеральный округ | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Создание и реконструкция производственных мощностей | Северо-Кавказский федеральный округ | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Республика Дагестан | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ставропольский край | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». российского судостроения. | Арктическая зона Российской Федерации | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Создание и реконструкция производственных мощностей | Арктическая зона Российской Федерации | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Архангельская область (город Архангельск, город Северодвинск) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мурманская область | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Калининградской области

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». российского судостроения. | Калининградская область | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Калининградская область | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Создание и реконструкция производственных мощностей» | Калининградская область | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Калининград | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Республики Крым и города Севастополь

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». | Республика Крым и город Севастополь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Создание и реконструкция производственных мощностей | Республика Крым и город Севастополь | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Требованиям к структуре разделов по опережающему

развитию приоритетных территорий

и форме предоставления сводной

информации по опережающему

развитию приоритетных территорий

в государственных программах

Российской Федерации

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли»

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

приоритетной территории Байкальского региона

(тыс. руб.)

| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 года, предшествующие отчетному году |  |  |  | 2016 отчетный год |  | 2017 текущий год (план) | 2018 очередной год (план) | 2019 первый год планового периода (план) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли». российского судостроения. | Байкальский регион | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Создание и реконструкция производственных мощностей | Байкальский регион | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | компании с государственным участием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 9

Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации государственной программы

В рамках государственной программы не предусматривается оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ).

РАЗДЕЛ 10

Обоснование необходимости применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов государственной программы

Обоснование необходимости применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов государственной программы приведено в таблице 6.

РАЗДЕЛ 11

Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств федерального бюджета

Информация об инвестиционном проекте, реализуемом в рамках государственной программы представлена в таблице 12 «Паспорт инвестиционного проекта».

РАЗДЕЛ 12

Данные о прогнозных расходах государственных корпораций, открытых акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций на реализацию государственной программы

Данные о прогнозных расходах государственных корпораций, открытых акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций на реализацию государственной программы приведены в таблице 8.

Механизм привлечения внебюджетного финансирования государственной программы различен для различных подпрограмм государственной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» привлечение внебюджетных средств планируется осуществлять на контрактной основе путем выставления соответствующих требований по привлечению внебюджетных средств при проведении конкурсных процедур и заключении государственных контрактов.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» привлечение внебюджетных средств осуществляется для реализации проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда".

Структура финансирования выглядит следующим образом:

Собственные средства Инициатора проекта, в том числе реинвестирование прибыли – 36,4 млрд рублей.

Привлечение под обеспечение государственными гарантиями Российской Федерации банковского кредита и средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении у негосударственных пенсионных фондов – 56,1 млрд рублей.

Привлечение средств ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» путем осуществления взноса в капитал Инициатора проекта – 50,0 млрд рублей.

Условием участия в ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы является привлечение внебюджетных средств, осуществляющееся на контрактной основе путем выставления соответствующих требований по привлечению внебюджетных средств при проведении конкурсных процедур и заключении государственных контрактов.

РАЗДЕЛ 13

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы приведены в таблицах 9 и 9а.

- РАЗДЕЛ 14

Методика оценки эффективности государственной программы

Периодичность оценки эффективности на основе целевых показателей и индикаторов государственной программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и индикаторов государственной программы.

Оценка эффективности выполнения государственной программы на основе целевых показателей и индикаторов проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки подпрограмм, мероприятий государственной программы и плана ее реализации.

При проведении оценки эффективности выполнения государственной программы раздельно анализируется информация о достижении значений целевых индикаторов и индикаторов подпрограмм и мероприятий.

Расчет значения интегрального показателя эффективности выполнения государственной программы проводится в следующей последовательности:

1. Расчет степени соответствия запланированному уровню бюджетных затрат, рассчитывается как средневзвешенное соотношений фактического и планового значений бюджетных инвестиций по мероприятиям и подпрограммам государственной программы:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню бюджетных инвестиций по государственной программе (в процентах);

- фактический объем бюджетных инвестиций по i-ому мероприятию государственной программы, выделенный за оцениваемый период времени (в денежном исчислении);

- плановый объем бюджетных инвестиций по i-ому мероприятию государственной программы за оцениваемый период времени (в денежном исчислении);

- удельный вес объемов инвестиций мероприятия (i = 1, 2,…n) в общем объеме инвестиций по подпрограмме (j = 1, 2,…6) и программе в целом за оцениваемый период времени.

При выделении дополнительных инвестиций на реализацию государственной программы из бюджета данный показатель будет больше единицы.

2. Расчет степени достижения запланированных показателей реализации подпрограмм и государственной программы на оцениваемый период, рассчитывается для каждого показателя (индикатора) отдельно:

,

где:

- степень достижения i-ого показателя (индикатора) Программы (в процентах);

- фактические значения i-ого показателя (индикатора) государственной программы, достигнутые в ходе ее реализации;

- плановое значение i-ого показателя (индикатора) государственной программы, предусмотренное государственной программой.

3. Расчет интегрального показателя эффективности реализации государственной программы выполняется по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации госпрограммы (в процентах);

- степень соответствия запланированному уровню бюджетных инвестиций по госпрограмме (в процентах);

- степень достижения i-ого показателя (индикатора) Программы (в процентах);

- коэффициент значимости i-ого показателя (индикатора);

i = 1, 2,… m – порядковый номер показателя, где m – общее число показателей;

- коэффициент значимости j-ой группы показателей (индикаторов);

j = 1, 2,…7 – порядковый номер группы показателей (индикаторов), объединенных по подпрограммам, ФЦП и госпрограмме в целом;

Все коэффициенты значимости выражается числом в интервале [0;1]. Сумма коэффициентов значимости индикаторов внутри каждой группы равна единице. Также равна единице сумма коэффициентов значимости групп показателей.

Сведения о коэффициентах значимости показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм государственной программы, а также федеральной целевой программы приведены в табл.14.1. Представленные значения соответствуют начальному этапу реализации Государственной программы и подлежат уточнению ответственным исполнителем отдельно для каждого периода оценки эффективности и на всех последующих этапах корректировки Программы.

4. Также должна проводиться оценка степени реализации мероприятий Программы путем определения количества реализованных в срок мероприятий по следующей формуле:

| СРМ | = | ФМ | , |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПМ |  |

где:

СРМ - степень реализации мероприятий Программы;

ФМ - количество реализованных мероприятий Программы, по которым фактически достигнуты все ожидаемые (запланированные) результаты к дате проведения оценки;

ПМ - количество мероприятий Программы, по которым было запланировано достижение результатов к дате проведения оценки.

Результаты практических расчетов эффективности государственной программы в целом и по ряду основных проектов приведены далее.

Таблица 14.1

Сведения

о значимости показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ)

(соответствуют начальному этапу реализации Государственной программы и 
подлежат уточнению на всех последующих этапах ее корректировки)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значимость индикаторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В Программе | В подпро-грамме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" | 0,2 | 1,0 |
|  | Динамика выпуска гражданских судов и морской техники на отечественных судостроительных и судоремонтных предприятиях в денежном выражении по отношению к 2013 году |  | 0,2 |
|  | Уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня |  | 0,2 |
|  | Объем выпуска судостроительной продукции гражданского назначения предприятий отрасли (водоизмещение порожнем) |  | 0,1 |
|  | Рост производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных предприятиях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году |  | 0,2 |
|  | Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении) |  | 0,05 |
|  | Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке |  | 0,05 |
|  | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли |  | 0,05 |
|  | Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году |  | 0,5 |
|  | Объем выпуска судов, водоизмещением более 80 тонн. |  | 0,05 |
| Подпрограмма 1. "Развитие судостроительной науки" |  | 0,2 | 1,0 |
|  | Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы |  | 0,2 |
|  | Рост фондовооруженности работников научных и проектных организаций по отношению к 2013 году |  | 0,1 |
|  | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли |  | 0,15 |
|  | Рост производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году |  | 0,25 |
|  | Соотношение объемов гражданских НИОКР, выполненных за собственные средства к объемам НИОКР, выполненных за счет средств федерального бюджета |  | 0,15 |
|  | Динамика объемов гражданских НИОКР, выполненных за собственные средства по отношению к 2013 году |  | 0,15 |
| Подпрограмма 2. "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" |  | 0,2 | 1,0 |
|  | Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы - всего |  | 0,3 |
|  | Количество внедренных в производство технологий |  | 0,4 |
|  | Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций |  | 0,3 |
| Подпрограмма 3. "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" |  | 0,2 | 1,0 |
|  | Рост фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2013 году |  | 0,3 |
|  | Рост фондовооруженности промышленных организаций отрасли по отношению к 2013 году |  | 0,2 |
| Подпрограмма 4. "Государственная поддержка" |  | 0,2 | 1,0 |
|  | Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма лизинга |  | 0,15 |
|  | Товарный выпуск пассажирских судов лизинговой программы АО «ОСК» (нарастающим итогом) |  | 0,3 |
|  | Количество судов, приобретённых с использованием механизма лизинга и кредитования (нарастающим итогом) |  | 0,4 |
|  | Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма кредитования |  | 0,15 |
| Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы |  | 0,2*) | 1,0 |
| 25 | Количество вновь разработанных технологий |  | 0,2 |
| 26 | Количество вновь разработанных технологий, соответствующих мировому уровню |  | 0,35 |
| 27 | Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений |  | 0,3 |
| 28 | Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, права на которые закреплены за Российской Федерацией |  | 0,1 |
| 29 | Доля обновленных и новых основных производственных фондов организаций отрасли |  | 0,05 |

*)  Примечание. Коэффициенты значимости Федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы и Подпрограммы 2. "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" имеют одинаковые значения и в расчетах интегрального показателя эффективности реализации Государственной программы одновременно применяются только в 2016 году из-за последовательной реализации данной ФЦП и Подпрограммы 2. В 2016 году необходимо в расчетах использовать только показатели ФЦП.

Таблица 14.2

Исходные данные для расчета бюджетной эффективности по Государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" (в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Единица измерения | 2013 - 2030 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |
| Годовой объем реализуемой продукции отрасли гражданского назначения (прогноз) | млн. рублей | 1 726 453 | 49 057 | 52 943 | 46 453 | 45 500 | 46 500 | 52 500 | 58 000 | 67 500 | 528 000 | 780 000 |
| Инвестиции из средств федерального бюджета2 | млн. рублей | 339 349 | 27 135,3 | 24 708,7 | 9 480,8 | 17 729,3 | 10 292,3 | 10 001,7 | 9 807,9 | 13 940,0 | 153 695,0 | 62 558,0 |
| Налог на прибыль | процентов |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подоходный налог | процентов |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отчисления в фонды: ПФР, ФСС РФ, ОМС РФ | процентов |  | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Налог на добавленную стоимость | процентов |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 14.3

Расчет бюджетной эффективности реализации Государственной программы Российской Федерации 
"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" (в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Единица измерения | 2013 - 2030 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |
| Годовой объем реализуемой продукции отрасли гражданского назначения | млн. рублей | 1 932 722 | 49 057 | 52 943 | 50 938 | 60 967 | 66 337 | 72 050 | 73 260 | 74 684 | 598 787 | 833 699 |
| Инвестиции из средств федерального бюджета2 | млн. рублей | 335 105 | 26 822,0 | 24 707,4 | 9 399,9 | 15 535,2 | 12 969,6 | 9 801,6 | 9 807,9 | 9 807,9 | 153 695,0 | 62 558,0 |
| Налог на прибыль | процентов |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подоходный налог | процентов |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отчисления в фонды: ПФР, ФСС РФ, ОМС РФ | процентов |  | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Налог на добавленную стоимость | процентов |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Таблица 14.3

Расчет бюджетной эффективности реализации Государственной программы Российской Федерации 
"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" (в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Единица измерения | 2013 - 2030 годы – всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 Год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |
| Годовой объем реализуемой продукции отрасли гражданского назначения (прогноз) | млн. рублей | 1 932 722 | 49 057 | 52 943 | 50 938 | 60 967 | 66 337 | 72 050 | 73 260 | 74 684 | 598 787 | 833 699 |
| Налог на добавленную стоимость | млн. рублей |  | 3 879 | 4 213 | 5 376 | 8 011 | 8 874 | 9 961 | 10 062 | 10 113 | 83 860 | 119 610 |
| Подоходный налог | млн. рублей |  | 1 724 | 1 664 | 1 494 | 1 976 | 2 131 | 2 315 | 2 354 | 2 399 | 19 248 | 26 821 |
| Страховые взносы на отдельные виды обязательного социального страхования | млн. рублей |  | 5 215 | 5 034 | 4 519 | 5 975 | 6 444 | 7 003 | 7 120 | 7 257 | 58 219 | 81 122 |
| Таможенный сбор | млн. рублей |  | 804 | 890 | 836 | 1 200 | 1 340 | 1 501 | 1 519 | 1 530 | 12 808 | 18 718 |
| Налогооблагаемая прибыль | млн. рублей |  | 5 751 | 6 162 | 5 968 | 6 746 | 7 271 | 7 805 | 7 951 | 8 143 | 64 204 | 87 620 |
| Налог на прибыль | млн. рублей |  | 1 150 | 1 232 | 1 194 | 1 349 | 1 454 | 1 561 | 1 590 | 1 629 | 12 841 | 17 524 |
| Налоги, поступающие в государственные бюджеты | млн. рублей | 596 663 | 12 772 | 13 033 | 13 419 | 18 511 | 20 243 | 22 341 | 22 645 | 22 928 | 186 976 | 263 795 |
| Налоги, поступающие в федеральные бюджеты и фонды | млн. рублей | 561 118 | 11 737 | 11 923 | 12 345 | 17 297 | 19 007 | 21 014 | 21 293 | 21 543 | 176 061 | 248 898 |
| Ставка рефинансирования (с 01.01.2016 – ключевая ставка) - r | - |  | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 10,56 | 9,15 | 8,25 | 8,50 | 8,50 | 8,5 | 8,5 |
| Коэффициент инфляции - i | - |  | 6,50 | 11,40 | 12,90 | 5,38 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Поправка на риск - p | - |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент дисконтирования - d(i) = (1+r) / (1+i)-1 | - |  | 0,02 | -0,03 | -0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент дисконтирования с учетом рисков d = d(i) + p | - |  | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Период - t | лет |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-13 | 14-18 |
| Налоги, поступающие в федеральные бюджеты и фонды с учетом дисконтирования* | млн. рублей | 184 805,2 | 11 737,0 | 11 125,1 | 11 011,7 | 11 399,3 | 10 507,9 | 11 357,6 | 10 582,8 | 9 529,4 | 53 971,3 | 43 583,1 |
| Отток бюджетных средств (бюджетные инвестиции)* | млн. рублей | 335 104,5 | 26 822,0 | 24 707,4 | 9 399,9 | 15 535,2 | 12 969,6 | 9 801,6 | 9 807,9 | 9 807,9 | 153 695,0 | 62 558,0 |
| Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования* | млн. рублей | 149 816,7 | 26 822,0 | 23 053,9 | 8 384,7 | 10 238,2 | 7 170,2 | 5 297,6 | 4 874,6 | 4 338,4 | 48 335,9 | 11 301,2 |
| Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования (бюджетный эффект)* | млн. рублей | 34 988,5 | -15 085,0 | -11 928,8 | 2 627,0 | 1 161,1 | 3 337,7 | 6 060,0 | 5 708,2 | 5 191,0 | 5 635,4 | 32 281,9 |
| Чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект нарастающим итогом)* | млн. рублей |  | -15 085,0 | -27 013,8 | -24 386,8 | -23 225,7 | -19 888,0 | -13 828,0 | -8 119,8 | -2 928,8 | 2 706,6 | 34 988,5 |
| Индекс доходности дисконтированных бюджетных инвестиций | - | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости дисконтированных бюджетных инвестиций (период возврата, с округлением) | лет | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Данные округлены до одного знака после запятой.

РАЗДЕЛ 15

Дополнительные сведения по подпрограммам государственной программы

Подпрограмма 1. "Развитие судостроительной науки"

- 1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сложные высокотехнологичные наукоемкие суда, на которых целесообразно сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов невозможно без стабильного финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и поддержания инновационной деятельности для завоевания и сохранения лидирующих позиций.

Вместе с тем в период затяжного социально-экономического кризиса, особенно в сферах науки, образования и производства, необратимое отставание и деградация российской фундаментальной и поисковой науки стало для научно-исследовательского потенциала оборонно-промышленного комплекса одной из важнейших угроз его сохранению и качественному развитию. В судостроении предельно низкий уровень финансирования фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок привел, по мнению многих аналитиков, как в среде заказчиков, так и разработчиков к тому, что сегодня прежде созданный научно-технический задел, безусловно, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, оказался исчерпан.

Основные причины нарастающего отставания отечественного судостроения от наиболее развитых морских держав - это отсутствие должного внимания научно-исследовательским работам и, особенно, фундаментальным и поисковым исследованиям, задачей которых является обеспечение качественно нового уровня развития продукции, как военного, так и гражданского назначения.

В последнее десятилетие началось увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (прежде всего в интересах обороны), однако полностью восстановить докризисные объемы до сих пор не удалось.

Эффективность решения задач повышения конкурентоспособности отечественной гражданской морской техники и разработки технологий, являющихся критическими для создания военно-морской техники, во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций. По сравнению с зарубежными испытательными центрами наша научно-экспериментальная база недостаточно оснащена современным оборудованием и по ряду направлений оказывается неконкурентоспособной.

Существующая опытно-экспериментальная база судостроительной промышленности закладывалась в послевоенные годы, а наиболее активно развивалась в последние десятилетия существования СССР. Около 20 лет назад имеющаяся в отрасли экспериментальная база по многим позициям была на уровне лучших мировых образцов, а в ряде случаев их превосходила. Также высокими характеристиками обладала испытательная база и полигоны, которые во многом удовлетворяли потребности заказчика военно-морской техники.

Однако, впоследствии развитие экспериментальной и полигонной базы было заморожено, что привело к ее моральному и физическому износу. Основные полигоны остались на территории бывших республик СССР. Усугубляет проблему нерешенность вопросов собственности (некоторые полигоны находились в ведении Минобороны России). Это тормозит развитие научного потенциала отрасли и снижает конкурентные позиции судостроительной продукции.

Состояние опытно-экспериментальной базы ведущих организаций судостроительной отрасли в настоящее время требует существенной модернизации. Например, две трети организаций отрасли оснащены более чем на 60% опытно-экспериментальным оборудованием, возраст которого превышает 20 - 25 лет. В ремонте и модернизации нуждаются более 50% объектов уникальной стендовой базы отрасли, без которых невозможно создание конкурентоспособной наукоемкой продукции отрасли и выполнение Государственной программы вооружения.

Демографический провал конца 90-х годов XX века в ближайшие 
5 - 7 лет вызовет аналогичный провал в кадровом потенциале промышленности. В 2015 - 2016 годах основу трудоспособного населения будут составлять именно граждане 1995 - 2000 годов рождения, что вызовет существенный количественный и качественный кадровый дефицит.

По указанным выше объективным причинам решение кадровых проблем за счет работодателей (судостроительных организаций) неэффективно и приведет к падению эффективности отечественной судостроительной отрасли. В такой ситуации любые капитальные и финансовые вложения в производство становятся неэффективными ввиду отсутствия людей, способных эти вложения эффективно осваивать. Система воспроизводства высококвалифицированных кадров для судостроения, как в России, так и за рубежом сегодня находится в крайне сложном положении и для ее восстановления в ближайшие несколько лет потребуется государственная поддержка.

Если не будут разработаны и приняты неотложные меры по развитию кадрового потенциала ведущих отраслевых научных 
центров, то уже в ближайшей перспективе обеспеченность высококвалифицированными сотрудниками станет сложно разрешимой проблемой. Необходимо отметить, что подготовка научных кадров для высокотехнологичных отраслей, к которым относится судостроение, занимает очень длительное время, а на рынке труда уже сейчас наблюдается дефицит подготовленных специалистов.

Государственная поддержка передовых структур в системе науки и инноваций играет в последние десятилетия все более важную роль в научно-технической политике ведущих стран мира. Именно такие структуры обеспечивают национальную конкурентоспособность на ключевых глобальных рынках. В связи с этим увеличиваются потоки ресурсов, направляемых правительствами на развитие лучших институтов в приоритетных для государств сферах науки и технологий.

В российском оборонно-промышленном комплексе, в том числе и в судостроении, исторически существовала система головных и базовых организаций по направлениям развития техники. К настоящему времени в отрасли с целью консолидации наиболее ценных активов и повышения конкурентоспособности отечественного судостроения создано 8 интегрированных структур. Основной задачей созданных интегрированных структур является координация деятельности входящих в их состав научно-исследовательских и промышленных организаций для обеспечения потребностей государства в создании профильной для них продукции отрасли. Ряд из них уже успешно работает на межотраслевом уровне. В состав открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" вошли почти все государственные активы ведущих проектно-конструкторских бюро и крупнейших заводов.

В процессе разработки государственной программы учитывались материалы стратегии развития акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация".

Завершено создание Государственного научного центра Российской Федерации на основе федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр", который является головной научной организацией отрасли и имеет статус, который обусловлен научной квалификацией ученых и специалистов института, создавших общепризнанные на мировом уровне собственные научные школы, а также техническим состоянием и уникальностью экспериментальной базы. В нем сосредоточена основная экспериментальная база в области морских технологий.

В настоящее время ряд важных вопросов из отмеченных выше в судостроительной промышленности решаются, в основном, в рамках действующих федеральных целевых программ.

Так, например, федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы была сформулирована как научно техническая, решающая задачу развития научно-технического и проектного потенциала отечественного судостроения. Основная доля расходов ~ 75 % направлена на выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе ~ 15 % в интересах создания научно-технического задела в области прочности, гидродинамики, новых материалов, радиоэлектроники, энергетических установок и движителей.

Вторым по значимости направлением реализации ФЦП являются капитальные вложения, на них выделено около ~ 20 % средств на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы, в составе которых создаются такие объекты, как ледовый опытовый бассейн, универсальный оффшорный бассейн и др.

В рамках раздела "Военно-морская техника" федеральной целевой программы №1 запланирована реализация комплекса мер по разработке поддерживающих, перспективных и прорывных критических технологий в судостроении, обеспечивающих возможность создания образцов вооружения и военной техники Военно-морского флота, создаваемых в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы. Для развития технологий и обеспечения научного задела для создания перспективных образцов вооружения и военной техники Военно-морского флота в рамках федеральной целевой программы №1 также предусмотрена реализация базовых промышленных технологий. Однако масштабы этих разработок предельно ограничены. Расходы на научно-исследовательские работы в среднем составляют менее 0,6 млрд. руб. в год и практически заканчиваются в 2016 году.

В рамках этой ФЦП также финансируется развитие объектов уникальной стендовой базы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли (~ 8,5 млрд. руб. до 2020 года), однако эти средства не могут оказать какого-либо заметного влияния на состояние уникальной стендовой базы отрасли.

- 1.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

- 1.2.1. Приоритеты государственной политики

- в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены, в первую очередь, в соответствии с основными положениями "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также основные положения Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года "Инновационная Россия - 2020".

Концепцией определено, что целью государственной политики в сфере судостроения является создание новой конкурентоспособной судостроительной промышленности на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, совершенствования нормативно-правовой базы (вопросов стандартизации, сертификации продукции, налоговых и таможенных льгот, содействия развитию лизинга и других подобных) для полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции судостроения.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области развития судостроительной промышленности определены развертывание программ содействия технологической модернизации и продвижению продукции на рынки, включая содействие техническому перевооружению ведущих организаций отрасли в соответствии с новейшими технологиями и создание новых объектов научно-производственной базы.

В 2008 - 2009 годах по решению Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации (протокол от 30 сентября 2008 года № ВПК (НТС) - 25прс) была проведена инвентаризация объектов уникальной стендовой испытательной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, в результате которой был сформирован и утвержден в 2010 году "Реестр объектов уникальной стендовой, испытательной базы организаций оборонно-промышленного комплекса".

В действующий "Реестр объектов уникальной стендовой, испытательной базы организаций оборонно-промышленного комплекса" с целью их поддержания в рабочем состоянии включены наиболее значимые, в первую очередь для создания современных образцов военной техники, объекты опытно-экспериментальной базы организаций оборонно-промышленного комплекса, в том числе судостроительной промышленности.

- 1.2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых

- конечных результатов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

создание более 300 защищенных технологических решений для создания перспективной наукоемкой морской техники.

Основными задачами подпрограммы являются:

развитие и укрепление научного потенциала отрасли;

создание опережающего задела и технологий, необходимых для создания перспективной техники;

укрепление и развитие научного и проектно-конструкторского потенциала отрасли;

развитие кадрового потенциала судостроительной науки;

увеличение объема фундаментальных и поисковых исследований в судостроении

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

создан опережающий научно-технический задел и технологии, необходимые для создания перспективной наукоемкой морской техники гражданского назначения;

обеспечено создание и полномасштабное функционирование научно-исследовательских организаций судостроительной отрасли;

осуществлено техническое перевооружение уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов научно-исследовательских организаций и основных интегрированных структур отрасли, оснащение их современными измерительными средствами;

обеспечение создания, реконструкции и комплексного развития полигонной базы отрасли.

- 1.2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

1. Индикатор "рост фондовооруженности работников научных и проектных организаций по отношению к 2013 году".

Показатель формируется на основании форм отчетности П11 и П4 по научным и проектным организациям судостроительной промышленности.

Отражает рост оснащенности научных коллективов необходимыми производственными, испытательными, вычислительными и другими мощностями в расчете на одного исследователя.

2. Индикатор "соотношение объемов НИР и ОКР, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций, к объемам НИР и ОКР, выполненных за счет средств федерального бюджета"

Рассчитывается как отношение объемов НИР и ОКР, проводимых за счет собственных средств, к объемам НИР и ОКР, проводимых за счет средств федерального бюджета

Данные берутся из форм государственной статистической отчетности 1-НИОКР по организациям судостроительной промышленности.

Показатель отражает соотношение объемов НИР и ОКР, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций отрасли, к объемам НИР и ОКР, выполненных за счет средств федерального бюджета (государственные контракты с государственными заказчиками)

2. Индикатор " Динамика объемов НИР и ОКР, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций отношению к 2013 году "

Показатель отражает динамику объемов НИР и ОКР, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполненных за счет собственных средств организаций отрасли.

3. Индикатор "рост производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году".

Рассчитывается как базовый индекс изменения выработки в научных и проектных организациях судостроительной промышленности.

Показатель характеризует рост объемов научного производства в расчете на одного работника.

4. Индикатор "доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников в научном секторе судостроительной промышленности"

Рассчитывается на основании отчетности по форме П4.

Отражает возрастной состав работников научных организаций судостроительной отрасли, в частности долю молодых исследователей.

5. Индикатор "количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы".

Определяется на основании отчетности по государственным контрактам, реализуемым в рамках подпрограммы. Отражает количество полученных охраноспособных результатов реализации подпрограммы.

- 1.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2030 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа:

первый этап - 2016 - 2020 годы;

второй этап - 2021 - 2025 годы;

третий этап – 2026 – 2030 годы

- 1.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задачи государственной программы «создание опережающего научно-технического задела, внедрение новых прорывных разработок, необходимых для создания перспективной морской, речной техники и техники для освоения шельфовых месторождений».

Основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. - "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения".

Формирование научно-технического задела в части гражданской морской техники осуществляется применительно к достижению трех комплексных целей:

обеспечение безопасности человеческой жизни при эксплуатации морского транспорта, добыче полезных ископаемых, биологических ресурсов в море;

обеспечение экологической безопасности гражданской морской техники;

повышение экономической эффективности гражданской морской техники (является, в значительной степени, интегрирующей по отношению к двум предыдущим).

Повышение компетенций и получение конкурентных преимуществ в достижении этих целей призвано обеспечить возможность занятия Россией лидирующих позиций в приоритетных нишах на мировом рынке гражданского судостроения - сложная морская техника, в том числе для эксплуатации в Арктике.

Так, в частности, если на краткосрочную перспективу по ряду показателей (в первую очередь, характеризующих ограничение выбросов в атмосферу) предусматривается ликвидация имеющего место отставания России от достигнутого мирового уровня, определяемого международными соглашениями, то на средне- и долгосрочную перспективу - ориентация на превышение этих показателей, в том числе исходя из особенностей экосистемы российской Арктики. Кроме того, в дополнение к действующим международным показателям в области экологической безопасности введены новые, характеризующие виброшумовое и электромагнитное воздействия на окружающую среду.

В их составе предполагается дальнейшее развитие и углубление научного задела, полученного при реализации федеральных целевых программ.

Для этого с 2016 года планируется финансирование на постоянной основе отраслевой науки в интересах создания упреждающего научно-технического задела и разработки прорывных технологий для перспективной гражданской морской техники. Предполагается также реализация комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленного на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций в области гражданского судостроения и принципиального изменения динамики роста наукоемкости производства в судостроительной отрасли по сравнению с ведущими морскими державами.

Создание опережающего научно-технического задела в рамках одной подпрограммы позволяет сконцентрировать ресурсы и усилия на решении прорывных проблем создания приоритетных перспективных образцов морской техники.

Перспективный продуктовый ряд продукции судостроения и морской техники определяется Минпромторгом России с привлечением основных потребителей продукции судостроения. Основными потребителями продукции судостроения являются:

- ФГУП «Атомфлот»;

- ПАО «Газпром»;

- ПАО «Газпромнефть»;

- АО «Совкомфлот»;

- ПАО «НК «Роснефть»;

- Минтранс России;

- Федеральное агентство по рыболовству;

- Минприроды России;

- частные компании-судовладельцы и компании-операторы судов и морской техники;

- прочие ФОИВ и организации.

Перечень потребителей продукции не является жестко зафиксированным. В процессе реализации программы не накладывается каких-либо ограничений на перечень заказчиков.

Наиболее перспективными и имеющими реальный спрос со стороны заказчиков продукции судостроения являются следующие продуктовые рыночные ниши:

- атомные и дизельные ледоколы;

- суда высоких ледовых классов, в том числе крупнотоннажные, для обеспечения транспортного сообщения через ледокольные проводки;

- суда технического флота;

- суда для внутренних водных путей и внутренних локальных водных бассейнов;

- промысловые суда;

- научно-исследовательские суда;

- суда обеспечения работы на арктическом континентальном шельфе;

- плавучие буровые установки и морские буровые платформы;

- спасательные суда и средства спасения.

На период до 2020 года в рамках государственной программы планируется реализация следующих перспективных проектов:

- атомный ледокол-лидер ЛК-120 (проект 10510);

- мелкосидящий ледокол (для условий эксплуатации в акваториях Каспийского и Азовского морей);

- система подводной добычи для шельфа Сахалина;

- комплекс оборудования по обеспечению сейсмо- и электроразведки на шельфе;

- ведомственный проект «Развитие газотопливного флота для навигации в прибрежных водах и на внутренних водных путях»;

- ведомственный проект «Развитие скоростного пассажирского флота для перевозок в труднодоступных и социально-значимых регионах России»;

- проект «Развитие рыбопромыслового флота и оборудования для добычи и переработки биоресурсов».

Перечисленные перспективные проекты позволят развивать направления, связанные с

- рыбопромыслом;

- транспортно-пассажирскими перевозками;

- судоходством на внутренних водных путях;

- развитием судоходства на трассах Северного морского пути;

- созданием морской шельфовой техники;

- развитием судового двигателестроения, включая переход на использование сжиженного природного газа в качестве топлива.

2. Основное мероприятие 1.2. "Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов, развития полигонной базы".

Исследовательские, испытательные комплексы и стенды в основных концернах отрасли используются для отработки перспективных научно-технических решений. Практически любые инновационные решения в судостроении требуют их апробации на специальных, зачастую уникальных стендах. Без развития опытно-экспериментальной базы концернов отрасли невозможно выполнить основную цель Государственной программы - достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире. Реализация мероприятия влияет на успешное выполнение других подпрограмм, связанных с созданием научно-технического задела и новой техники.

Уникальная научно-исследовательская и испытательная база организаций судостроительной промышленности должна быть в полной мере обеспечена поддержкой государства ввиду ее стратегического характера для обеспечения национальной безопасности. В большинстве случаев такие объекты не могут существовать на принципах самоокупаемости, либо такое существование будет угрозой безопасности страны. Для поддержания уникальной научной базы организаций отрасли, испытательной базы и полигонов необходимо широкомасштабное вложение средств федерального бюджета, что обеспечит отечественному судостроению необходимую базу для формирования научно-технического задела и обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности конечной продукции.

В настоящее время поддержание работоспособности и развитие опытно-экспериментальной базы и уникальной стендовой базы осуществляется только в рамках действующих федеральных целевых программ.

По завершении этих программ уровень опытно-экспериментальной базы должен существенно возрасти, отставание от передовых стран - сократиться.

Вместе с тем требования к опытно-экспериментальной базе по мере развития научно-технического прогресса постоянно усиливаются. Отраслевая опытно-экспериментальная база должна им соответствовать.

Для того чтобы отечественная судостроительная промышленность обеспечивала создание конкурентоспособной продукции, ее опытно-экспериментальная база должна по необходимым параметрам быть, по крайней мере, не хуже передовых мировых образцов. Поэтому мероприятия по капитальному строительству и модернизации опытно-экспериментальной базы, в первую очередь уникальной стендовой базы, а также испытательной базы и полигонов должны выполняться на постоянной основе.

Известно, что на одних и тех же объектах опытно-экспериментальной базы, как правило, отрабатываются научно-технические решения, как в интересах создания военно-морской техники, так и гражданской продукции. Проводимые фундаментальные и поисковые исследования обычно имеют общенаучную направленность и могут использоваться для разных сфер.

Поэтому практически невозможно выделить объекты опытно-экспериментальной базы, используемые только для создания оборонной или гражданской продукции. Учитывая то обстоятельство, что подавляющая масса исследовательских, испытательных комплексов и стендов используется по двойному назначению, в дальнейшем представляется целесообразной консолидация выделяемых ресурсов всех целевых программ в одном ресурсном потоке в рамках мероприятий данной подпрограммы.

3. Основное мероприятие 1.3. - "Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли".

Для решения этой задачи в данной подпрограмме будут реализованы системы отраслевого и междисциплинарного образования ("второй диплом", магистратура, аспирантура, целевая профессиональная подготовка и т.п.). Будет осуществляться подготовка и переподготовка высококвалифицированного персонала для реализации высокотехнологичных инновационных проектов, оплата стажировок за рубежом и др.

Необходимо отметить, что подготовка научных кадров для высокотехнологичных отраслей, к которым относится судостроение, занимает очень длительное время, а на рынке труда уже сейчас наблюдается дефицит подготовленных специалистов.

Реализация данного мероприятия обеспечит значительный социальный эффект от увеличения количества высококвалифицированных рабочих мест научных работников и исследователей.

4. Основное мероприятие 1.4. - "Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности".

Основное мероприятие посвящено созданию системы эффективного взаимодействия при планировании и управлении реализации мероприятий и подпрограмм, создание системы системно-аналитического и экспертного сопровождения выработки управленческих решений в рамках государственной программы.

В рамках направления предусматривается организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов по мероприятиям государственной программы, проведение независимой экспертизы проектов на всех этапах их реализации.

Информационно-аналитическое обеспечение государственной программы включает информационную поддержку реализации и управления государственной программой, автоматизацию процессов взаимодействия субъектов, участвующих в реализации Программы; сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации отдельных проектов, мероприятий, подпрограмм и государственной программы в целом, проведение аналитических исследований.

Включает вопросы внедрения информационных технологий и обеспечения их применения в целях управления реализацией государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированных сайтов в сети Интернет.

В рамках направления работ предусматривается организационно-методическое обеспечение реализации отдельных мероприятий и Программы в целом, в том числе организация проведения рабочих групп и научно-координационных экспертных советов по:

проведению экспертизы обоснований и технических требований к предлагаемым для выполнения на конкурсной основе приоритетным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и прочим работам с целью обеспечения их соответствия целям и задачам технологических направлений государственной программы;

определению необходимости изменения распределения бюджетного финансирования по конкретным работам и мероприятиям технологических направлений государственной программы;

разработке заключений и рекомендаций по результатам проведенной экспертизы для учета при подготовке проектов планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и прочих на плановый период;

выявлению научных, технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации государственной программы и подготовке предложений по их решению.

Организациям судостроительной промышленности в последние десятилетия удалось сохранить достаточно высокие значения производственно-экономических показателей, которые одни из лучших в оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на имеющиеся проблемы, опытно-экспериментальная база организаций судостроительной промышленности, особенно уникальной стендовой базы, имеют относительно высокий уровень, который, с учетом сохранившегося костяка высококвалифицированных кадров исследователей и экспериментаторов, во многом превышает уровень отечественных "конкурентов" в смежных отраслях.

В ближайшие годы одним из эффективных путей сохранения и обеспечение поступательного развития научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала оборонно-промышленного комплекса с его объектами уникальной стендовой базы будет "стирание" межведомственных границ при выполнении оборонных и гражданских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ведомственная подчиненность науки заметно ограничивает ее возможности в сфере научно-технического прогресса. Это было характерно и оправдано для министерств СССР, когда соответствующая техника создавалась в гораздо больших объемах. В каждой отрасли по принципу "натурального хозяйства" разрабатывали и производили только для себя. Теперь в условиях ограниченного государственного оборонного заказа и высокой конкуренции на рынке гражданской продукции из-за этого принципа в ряде отраслей происходит деградация научного потенциала.

Современные условия рынка диктуют необходимость для недозагруженных организаций иметь гибко переналаживаемые мощности, что заставляет организации проводить широкий маркетинг и искать заказчиков своей продукции за пределами своей отрасли.

Наиболее успешные из них сейчас в основном те, которые уже работают на межотраслевом уровне. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных фирм, чьи кооперационные связи выходят далеко за пределы отрасли и даже за пределы государственных границ.

- 1.4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы могут включать в себя налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. Среди таких мер можно выделить:

освобождение от налога на имущество научных центров;

создание системы льготного налогообложения по налогу на добавленную стоимость для создаваемых научных центров и центров компетенций;

создание системы льготного налогообложения по налогу на прибыль и др.

В результате применения мер государственного регулирования будут созданы благоприятные условия для успешного функционирования и развития наиболее значимых научных центров судостроительной науки, центров компетенций и отраслевой полигонной базы, необходимой для отработки передовых научно-технических решений.

- 1.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Федеральные государственные учреждения государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не оказывают.

- 1.6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В реализации Подпрограммы планируется участие акционерных обществ с государственным участием. К таким обществам могут относиться:

акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация";

акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";

акционерное общество "Концерн "Океанприбор";

открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон";

открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор";

акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор";

открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";

акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта".

- 1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, по предварительным оценкам составит из средств федерального бюджета – 115 477,8 млн. руб.

Финансирование мероприятия 1.1. "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения" составит из средств федерального бюджета - 73 681,5 млн. руб.

Финансирование мероприятия 1.2. "Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов, развития полигонной базы" составит из средств федерального бюджета - 34 383,0 млн. руб.

Финансовые средства из федерального бюджета предполагается использовать на капитальное строительство и модернизацию опытно-экспериментальной и полигонной базы, используемой в интересах создания гражданской техники. Предлагается консолидированное финансирование объектов опытно-экспериментальной отрасли, включая уникальную стендовую базу, из различных источников.

К 2025 - 2030 годам отраслевая испытательная база, включая полигонную, должна по многим конкурентным позициям соответствовать мировому уровню или его опережать.

Финансирование мероприятия 1.3. "Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли" составит из средств федерального бюджета - 2 500,0 млн. руб.

Основные средства на развитие кадрового потенциала будут выделяться интегрированными структурами отрасли. Госбюджетные средства должны расходоваться на поддержание профильных образовательных учреждений, на учебно-методическую поддержку процесса обучения и т. д.

Финансирование мероприятия 1.4. "Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности" составит из средств федерального бюджета – 4 913,3 млн. руб.

- 1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основными рисками реализации Подпрограммы в перспективе являются трудовые риски.

Существует реальный риск ухудшения демографической ситуации в России с точки зрения трудовых ресурсов для высококвалифицированной научной деятельности. Если не будут организованы или расширены необходимые мероприятия по сохранению и развитию кадрового потенциала, эти риски приобретут существенное значение и поставят под угрозу выполнение Подпрограммы и государственной программы в целом. Причем эту проблему необходимо решать на всех уровнях: от федерального до уровня организации.

Также существуют риски, связанные с возможным сокращением государственного бюджета или изменением курса Правительства Российской Федерации на резкое сокращение государственной поддержки и защиты отечественного судостроения.

Из этого вытекают риски финансовые и временные, например, секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы и изменение сроков их выполнения.

Возможными мерами управления рисками могут быть укрепление финансово-экономического положения организаций отрасли, задействованных в реализации Подпрограммы, оптимизация опытно-экспериментальной базы, реализация на корпоративном уровне мероприятий по развитию кадрового потенциала, рациональное расходование выделяемых бюджетных средств, создание опережающего научно-технического задела и т.д.

- Подпрограмма 2. «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы»

- 2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- 2.1.1. Характеристика текущего состояния, основных проблем и прогноз развития технологического потенциала гражданского судостроения

До недавнего времени в течение почти двадцати лет государственная политика в судостроительной промышленности ограничивалась рядом пассивных мер, направленных в основном на поддержание возможностей отрасли по созданию продукции в интересах национальной обороны. В структуре продаж отрасли доминировал государственный оборонный заказ. Созданный прежде отечественный научно-технический и технологический потенциал в области как гражданского судостроения, так и военного кораблестроения в период 1990 - 1999 годов остановился в своем развитии. В то же время развитие судостроения за рубежом осуществлялось нарастающими темпами. Это обусловило низкий по сравнению с ключевыми конкурентами уровень конкурентоспособности отечественного судостроения. Ввиду этого за последние 10 лет отечественные судовладельцы более 90 процентов новых судов заказали и построили на зарубежных верфях.

В 2006 - 2008 годах ситуация изменилась в лучшую сторону - была разработана и утверждена "Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу". Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 августа 2008 г. № 112 утвержден "Комплексный план действий…" по реализации указанной Стратегии.

С 2007 года начата реализация федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2007 - 2015 годов", в рамках которой было развернуто техперевооружение ключевых промышленных объектов, а также стендовой базы в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро, участвующих в реализации государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения на 2007- 2015 годы. В рамках указанной программы был реализован план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включавший работы по 18-ти критическим промышленным технологиям в сфере кораблестроения.

21 февраля 2008 года постановлением Правительства Российской Федерации № 103 утверждена Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы. Этим был дан старт развитию технологического потенциала и созданию научного задела для возрождения отечественного гражданского судостроения.

В рамках ФЦП основное внимание было уделено научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в обеспечение разработки новых технологий гражданской направленности для судостроительной промышленности. Это позволяет на основе использования новых научно-технических решений преодолеть комплекс накопившихся научно-технических проблем и существенно повысить экспортный потенциал судостроительной отрасли. Будут решены первоочередные проблемы, связанные с созданием эффективных технических средств для освоения Северного морского пути, добычи и транспортировки жидких углеводородов в шельфовых зонах, примыкающих к Российской Федерации морей, а также созданию нового облика судов гражданского назначения, востребованных, прежде всего, на российском рынке.

Уже сегодня общая политическая и экономическая поддержка судостроения Правительством России привела к оживлению отрасли. В последние годы в гражданском судостроении наблюдается устойчивый рост объемов производства, повышение интереса частного бизнеса и приток молодых кадров. Отрасль начинает развиваться и эти позитивные тенденции должны быть поддержаны, в том числе в рамках утверждения и выполнения государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2016 - 2030 годы".

Реализация федеральных целевых программ "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы вносят значительный вклад в повышение конкурентоспособности судостроительной промышленности. Однако основными проблемами на макроуровне, препятствующими подъему отечественного судостроения, пока остаются:

1. В сфере науки и разработок:

сокращение объемов бюджетного финансирования в начале 90-х годов привело к ряду негативных последствий, одно из которых заключается в сокращении объема оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, в судостроении в период 1990 - 1999 годов он уменьшился, по разным оценкам, в 5 - 6 раз. При этом, в наибольшей степени это затронуло научно-исследовательские работы и, особенно, фундаментальные и поисковые исследования, задачей которых является обеспечение качественно нового уровня развития продукции, как военного, так и гражданского назначения. В результате научный задел, безусловно, необходимый для проведения разработок любой перспективной техники, практически не создавался. Хотя с 1999 года началось увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (прежде всего в интересах обороны), полностью восстановить прежние объемы исследований и разработок до сих пор не удалось;

предельно низкий уровень финансирования фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок в судостроении привел к тому, что многие организации могут поставить только морально и технически устаревшую, более энергоемкую, сложную в эксплуатации и обслуживании, а также менее надежную продукцию;

сложные высокотехнологичные наукоемкие суда, на которых целесообразно сосредоточить усилия российского судостроения, характеризуются большой степенью использования в них перспективных научных разработок. Создание таких судов пока невозможно без стабильного финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и поддержания инновационной деятельности для завоевания и сохранения лидирующих позиций;

эффективность решения задач повышения конкурентоспособности отечественной гражданской морской техники и разработки технологий, являющихся критическими для создания военно-морской техники, во многом определяется наличием и совершенством стендовой и испытательной базы ведущих научных организаций. В настоящее время ведущие мировые испытательные центры имеют ряд преимуществ в этой области благодаря новому оборудованию, введенному в строй в 1990 - 2000 годах, а также более быстрому развитию компьютерных технологий.

По сравнению с зарубежными испытательными центрами наша научно-экспериментальная база, несмотря на принимаемые в этом направлении усилия, пока недостаточно оснащена современным оборудованием и оказывается неконкурентоспособной. Более того, ряд задач остается нерешенным из-за невозможности смоделировать ситуацию на имеющихся установках.

- 2.1.2. Характеристика текущего состояния в части техники для освоения шельфовых месторождений

Технологический процесс освоения шельфовых месторождений нефти и газа по сравнению с аналогичным для материкового освоения отличается особыми требованиями к проведению всего комплекса работ с поверхности моря или донного основания акваторий. Для проведения всех видов работ жизненного цикла освоения, эксплуатации и ликвидации (консервации) шельфовых месторождений требуется линейка разведочного, бурового, эксплуатационного и транспортного оборудования, адаптированного для работы с плавучими средствами, и специализированных платформ. Спецификой технологического процесса работ на шельфе является необходимость исключения разливов нефти, связанных с аварийным выбросом флюида из скважин, прорывом промысловых и магистральных трубопроводов, авариями танкеров и т.д.

Суровые климатические условия, ледовая обстановка, сложность обслуживания и ремонта оборудования требуют усиленных мер по обеспечению безопасного проведения работ, надежности и высокой эффективности разведочного, бурового и эксплуатационного оборудования на каждом этапе освоения месторождения, а также создания системы мониторинга, ликвидации последствий аварийных ситуаций и эвакуации персонала.

Также необходимо отметить ряд особенностей, отличающих геологоразведку и разработку шельфовых месторождений от месторождений на суше. К ним относятся:

―	высокая доля неопределенности геологической информации перед началом разработки и разбуривания месторождения;

―	ограничение по количеству эксплуатационных скважин;

―	ограниченное пространство для размещения поверхностного оборудования;

―	необходимость существенных инвестиций в разработку.

Основными этапами освоения шельфовых месторождений углеводородов являются:

1.	Геологическое изучение;

2.	Геофизическая разведка;

3.	Поисковое и разведочное бурение;

4.	Проектирование обустройства месторождения;

5.	Доразведочное и эксплуатационное бурение;

6.	Строительство и заканчивание скважин;

7.	Промысловая подготовка углеводородов;

8.	Погрузка товарной нефти и конденсата на транспортные суда;

9.	Транспортировка по морю и подводным трубопроводам.

Перед началом деятельности по добыче углеводородов необходимо просканировать дно моря на наличие перспективных участков, на которых могут быть обнаружены месторождения. В условиях шельфа для данных целей используются специальные геологоразведочные и сейсморазведочные суда. После выявления перспективных участков производится поисковое и разведочное бурение, а затем и эксплуатационное. На данных этапах используются буровые суда и буровые платформы различных типов, отвечающие высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам, безопасности и экономической эффективности. На них устанавливается большое количество бурового оборудования, а также оборудования для первичной подготовки и хранения добытой нефти.

Необходимо отметить значимость подводных добычных комплексов (ПДК), которые находясь на дне моря без платформ и других надводных конструкций, дают возможность добывать углеводороды подо льдом, в сложных климатических условиях, исключая влияние природных явлений. Применение ПДК позволяет избежать многих рисков, присущих работам в неблагоприятных климатических условиях.

Для эффективной и безопасной работы всего разнообразия оборудования необходимы специализированные ПО, в том числе автоматические системы управления технологическими процессами и системы контроля.

На этапах геологоразведочных работ, бурения и эксплуатации месторождений используются суда обеспечения, выполняющие различные функции, начиная от доставки персонала и грузов и заканчивая ликвидацией последствий аварий.

Большая часть оборудования не производится на территории Российской Федерации. По ряду критичных направлений доля импорта превышает 80%.

Проблема освоения углеводородов российского континентального шельфа Арктики приобрела особую важность в связи с введением секторальных санкций в отношении нефтегазовой отрасли в целом и сворачивании сотрудничества с российскими предприятиями по освоению шельфовых месторождений углеводородов, в особенности запрет на передачу технологий освоения шельфовых месторождений углеводородов.

Санкции Европейского союза и Норвегии предусматривают режим лицензирования экспорта в Россию товаров и технологий для нефтяной отрасли (30 кодов Комбинированной номенклатуры ЕС). Санкции США предполагают ограничения на предоставление технологий для глубинной добычи нефти и газа, освоения арктического шельфа и разработки сланцевых нефтяных запасов. В санкционный список попали буровые платформы, подводное оборудование, морское оборудование для работы в условиях Арктики, дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого давления и другие агрегаты.

Целью санкций является торможение процессов по осуществлению крупномасштабных и капиталоемких работ, обеспечивающих суверенный контроль России над ресурсами арктического шельфа. Санкции имеют цель затруднить перспективный технологический прорыв отечественных науки и производства для самостоятельного освоения углеводородных ресурсов Арктики. Для снижения влияния санкций особую важность приобретает изучение и творческое применение опыта, накопленного ведущими мировыми государствами и корпорациями по освоению технологий и эффективных подходов при освоении шельфовых месторождений углеводородов.

В случае ужесточения западных санкций и распространения их действия на лицензионные соглашения и деятельность российских дочерних предприятий иностранных компаний, на российском рынке может возникнуть острый дефицит нефтегазового оборудования, в том числе для освоения шельфовых месторождений.

Приходится констатировать, что на сегодняшний день Российская Федерация не обладает передовыми технологиями для освоения арктического шельфа. В частности, отсутствуют средства для круглогодичной эксплуатации морских месторождений на шельфе Арктических морей, технические средства для проведения геологоразведочных работ в ледовых условиях, отсутствуют технологии строительства и ремонта морских подводных трубопроводов для глубин моря более 400 м, отсутствуют мощности для изготовления оборудования для обустройства морских месторождений, судов и плавсредств. Кроме того, отечественная нормативная база в настоящее время не содержит стандартов и технических регламентов для проведения качественных и безопасных работ на арктическом шельфе. В связи с этим особую роль приобретает создание нормативной базы и стандартизация оборудования и технологий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и разливов нефти. Вышеобозначенные проблемы в настоящее время не позволяют безопасно и рентабельно добывать нефть и газ в Арктике на значительном удалении от береговой зоны.

На сегодняшний день технологическая зависимость может быть преодолена лишь за счет развития собственных базовых технологий основных процессов, инжиниринга, проектирования и связанных с ними отраслей промышленности, таких как машиностроение (обеспечивающего соответствующие процессы оборудованием) и приборостроения (системы управления производством и контроля за ним).

Высокие затраты на НИОКР и малосерийность судов, техники для освоения шельфовых месторождений обуславливают необходимость государственной поддержки НИОКР по основным технологическим группам оборудования.

- 2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации

- 2.2.1. Приоритеты государственной политики

- в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы определены, в первую очередь, в соответствии с основными положениями "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также основные положения Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года "Инновационная Россия - 2020".

Концепцией определено, что целью государственной политики в сфере судостроения является создание новой конкурентоспособной судостроительной промышленности на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, совершенствования нормативно-правовой базы (вопросов стандартизации, сертификации продукции, налоговых и таможенных льгот, содействия развитию лизинга и других подобных) для полного удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции судостроения.

- 2.2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых

- конечных результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является создание более 400 и внедрение более 300 технологий по созданию судов и техники для освоения шельфовых месторождений с учетом необходимости импортозамещения

Задачами подпрограммы являются:

стимулирование разработки оборудования и проектов судов и техники для освоения шельфовых месторождений;

создание условий для развития технологического потенциала промышленности по созданию судов и техники для освоения шельфовых месторождений.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспечено увеличение общего технологического потенциала Российской Федерации в основных направлениях развития техники и судов для освоения шельфовых месторождений;

обеспечена технологическая возможность производства техники и судов для освоения шельфовых месторождений на территории Российской Федерации;

обеспечена технологическая возможность импортозамещения в гражданском судостроении и технике для освоения шельфовых месторождений.

- 2.2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

1. Индикатор "Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы".

Показатель формируется на основании отчетности об исполнении государственных контрактов по НИОКР в рамках подпрограммы.

Отражает количество разработанных новых технологий в рамках подпрограммы.

2. Индикатор " Количество внедренных в производство технологий ".

Показатель определяется, как сумма всех внедренных объектов данного типа за отчетный период

Отражает количество разработанных новых технологий, внедренных в производство.

3. Индикатор " Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций".

Показатель отражает долю гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций.

- 2.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется два основных мероприятия.

1. Основное мероприятие 2.1. - "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники".

Основное мероприятие направлено на решение двух ключевых мероприятий: «Разработка новых технологий для производства гражданской морской и речной техники» и Разработка техники и технологий для освоения шельфовых месторождений».

НИОКР в рамках основного мероприятия должны быть ориентированы на обеспечение возможности строительства перспективных образцов, разработку их проектов, создание оборудования.

Перспективный продуктовый ряд продукции судостроения и морской техники определяется Минпромторгом России с привлечением основных потребителей продукции судостроения. Основными потребителями продукции судостроения в части техники для освоения шельфа являются:

- ФГУП «Атомфлот»;

- ПАО «Газпром»;

- ПАО «Газпромнефть»;

- АО «Совкомфлот»;

- ПАО «НК «Роснефть»;

- частные компании-судовладельцы и компании-операторы судов и морской техники.

Перечень потребителей продукции не является жестко зафиксированным. В процессе реализации программы не накладывается каких-либо ограничений на перечень заказчиков.

Важно отметить, что развитие данного сектора морской техники сильно привязано к цене на нефть. Перспективность развития шельфовых месторождений при цене на нефть менее 45 долл./баррель представляется неоднозначной, поскольку в таком случае рентабельность такой добычи будет долгосрочно отрицательной.

Прогнозы цены на нефть в долгосрочной перспективе (свыше 10 лет) говорят о возможности как снижения цен до уровня 40-45 долл./баррель, так и о возможном росте выше уровня 100 долл./баррель. В условиях такой ширины сценарной «вилки» наиболее востребованными технологиями в области шельфовой техники являются:

- технологии сейсморазведки и электроразведки;

- технологии проектирования и строительства судов для обеспечения работы на шельфе;

- технологии создания спасательных судов и средств спасения для работы в условиях шельфа;

- технологии проектирования и строительства буровых установок для разведочного бурения.

Данные технологии необходимо развивать в обеспечение перспективных интересов по развитию шельфа. Не развивая данные направления российское судостроение и промышленность в целом окажутся неготовыми к освоению ресурсов континентального шельфа, даже при высоких ценах на нефть и окажутся неконкурентоспособными на мировом рынке.

2. Основное мероприятие 2.2. - "Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира".

В рамках основного мероприятия будут осуществляться закупки наиболее передовых технологий в судостроении, в том числе, связанных с программным обеспечением и программно-вычислительными комплексами для осуществления проектирования, моделирования и визуализации. Помимо этого, предполагается закупка наиболее прорывных производственных технологий, разработка которых на отечественных предприятиях представляется нецелесообразной.

- 2.4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы могут включать в себя налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. Среди таких мер можно выделить

систему льготного налогообложения по налогу на добавленную стоимость;

создание системы льготного налогообложения по налогу на прибыль и др.

- 2.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Федеральные государственные учреждения государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не оказывают.

- 2.6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Подпрограмма не направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В реализации Подпрограммы на конкурсной основе могут участвовать акционерные общества с государственным участием, в том числе:

акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация";

акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат";

акционерное общество "Концерн "Океанприбор";

открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон";

открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор";

акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор";

открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора";

акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта",

а также Государственный научный центр Российской Федерации федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр".

- 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, по предварительным оценкам составит из средств федерального бюджета – 62 915,3 млн. руб., из внебюджетных средств – 12 283,1 млн. руб.

Финансирование мероприятия 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" составит из средств федерального бюджета – 61 415,3 млн. руб., из внебюджетных средств - 12 283,1 млн. руб.

Финансирование мероприятия 2.2. "Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира" составит из средств федерального бюджета – 1 500,0 млн. руб. Расчет объемов финансирования основного мероприятия базируется на анализе стоимости закупаемых технологий в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы с учетом инфляционного фактора и уровня потребности в зарубежных технологиях.

- 2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основными рисками реализации Подпрограммы в перспективе являются трудовые риски.

Существует реальный риск ухудшения демографической ситуации в России с точки зрения трудовых ресурсов для высококвалифицированной деятельности. Если не будут организованы или расширены необходимые мероприятия по сохранению и развитию кадрового потенциала, эти риски приобретут существенное значение и поставят под угрозу выполнение Подпрограммы и государственной программы в целом. Причем эту проблему необходимо решать на всех уровнях: от федерального до уровня организации.

Также существуют риски, связанные с возможным сокращением государственного бюджета или изменением курса Правительства Российской Федерации на резкое сокращение государственной поддержки и защиты отечественного судостроения.

Из этого вытекают риски финансовые и временные, например, секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Подрограммы и изменение сроков их выполнения.

Возможными мерами управления рисками могут быть укрепление финансово-экономического положения организаций отрасли, задействованных в реализации Подпрограммы, реализация на корпоративном уровне мероприятий по развитию кадрового потенциала, рациональное расходование выделяемых бюджетных средств, создание опережающего научно-технического задела и координация работ подпрограммы 2 и подпрограммы 1 государственной программы.

- Подпрограмма 3. "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"

- 3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Включение в состав государственной программы подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" определяется целью государственной программы, состоящей в достижении принципиального изменения стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России.

Достижение указанной цели невозможно без создания новых производственных мощностей, обеспечивающих строительство современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения.

Принципиальное отличие генерального направления развития отечественного судостроения - ориентация на сложную технику, как в военном кораблестроении, так и в гражданском судостроении. В период пика развития отечественного судостроения в 80-ые годы прошлого века потребность страны в морских транспортных судах покрывалась на 50 % судами, построенными странами-членами Совета экономической взаимопомощи, еще 40 % объема гражданской продукции судостроения производилось в организациях Украины.

На сегодняшний день в России отсутствуют мощности, позволяющие создавать современные суда дедвейтом более 100 тыс. тонн, т. к. после распада СССР все эти мощности остались в Украине. В то же время данный сегмент рынка является востребованным отечественными заказчиками.

С возвратом Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации в распоряжении отрасли появился сухой док (360 × 60 × 13,2 м), обслуживаемый двумя козловыми кранами грузоподъемностью 320 т каждый и пятью портальными кранами грузоподъемностью по 80 т. Это крановое оборудование позволяет формировать корпуса судов из крупных секций и блоков весом до 600 т.

Сухой док, позволяет строить суда длиной до 340 м, шириной 54 м и весом для спуска на воду до 50 тыс. т.

В последние 10 лет потребности отечественных заказчиков удовлетворяются судостроением отрасли примерно на 6 - 7%, хотя по техническим возможностям российского судостроения эта доля могла бы составить 30 - 40 и более процентов. Именно это обстоятельство и определяет основные целевые установки государственной программы - принципиально повысить долю России на мировом рынке.

Вместе с тем, в результате специализации на сложную технику, а также требований во времена СССР к созданию военной техники, сложилась производственная структура, характерная для универсального завода. В связи с этим коренная перестройка заводов на структуру верфи представляется практически нереальной. При этом, как уже указывалось неоднократно, сфера интересов отечественных производителей - это сложная морская техника и массовые суда и плавсредства для внутренних водных путей. Типовые суда (сухогрузы, танкеры, прочие транспортные суда), которые строятся в странах Юго-Восточной Азии в серийном режиме (почти на конвейере), естественно, по более низкой стоимости, чем это возможно в Европе и России. В данной нише мы не сможем конкурировать с нашими азиатскими партнерами по себестоимости продукции.

Необходимость создания новых организаций (верфей) для строительства крупнотоннажных транспортных судов и средств освоения месторождений углеводородов обусловлена следующими обстоятельствами:

существующие судоспусковые сооружения судостроительных организаций России являются морально и физически устаревшими сооружениями (самый "молодой" из крупных судостроительных заводов – открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" - был основан в 1947 году), наклонные стапели обеспечивают спуск только судов дедвейтом до 70 000 т;

существующие крупные судостроительные организации, специализированные на строительстве боевых надводных кораблей и подводных лодок, имеют избыточную для гражданского судостроения инфраструктуру, что делает их неконкурентоспособными;

высокий износ активной части основных производственных фондов организаций (технологического и подъемно-транспортного оборудования), низкий уровень автоматизации производственных процессов, управления, планирования и материально-технического снабжения не отвечают современным требованиям к организации и технологии производства.

Действующие производственные мощности в российском судостроении за последние 5 лет характеризуются следующими показателями:

1. Средний ежегодный выпуск основной морской техники гражданского назначения по водоизмещению порожнем составил:

25 тыс. тонн по добывающим платформам и плавучим буровым установкам;

10 тыс. тонн по крупнотоннажным морским транспортным судам;

7 тыс. тонн по прочим морским транспортным судам;

7 тыс. тонн по транспортным судам смешанного и внутреннего плавания;

0,5 тыс. тонн по промысловым судам.

2. Средний ежегодный выпуск основной морской техники гражданского назначения по металлообработке в корпусообрабатывающем производстве составил:

20 тыс. тонн по добывающим платформам и плавучим буровым установкам;

8 тыс. тонн по крупнотоннажным морским транспортным судам;

5 тыс. тонн по прочим морским транспортным судам;

5 тыс. тонн по транспортным судам смешанного и внутреннего плавания;

0,5 тыс. тонн по промысловым судам.

В дальнейшем при сохранении мощностей на прежнем уровне доля выпуска морской техники гражданского назначения по этому показателю должна была уменьшаться. Однако, в результате реализации Подпрограммы и связанных с этим созданием новых мощностей и роста производительности труда потенциальное сокращение объемов выпуска гражданской морской техники будет компенсировано.

- 3.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

- 3.2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются составной частью приоритетов Государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

Приоритетными направлениями государственной политики в области развития производственных мощностей гражданского судостроения являются:

создание современной конкурентоспособной продукции судостроения;

развертывание программ содействия технологической модернизации и продвижению продукции на рынки, включая:

создание новых объектов производственной базы;

содействие техническому перевооружению ведущих организаций отрасли до мирового уровня технологического развития.

- 3.2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является увеличение в 2 раза  мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве.

Задачи подпрограммы:

укрепление и развитие производственного потенциала отрасли;

развитие и оптимизация существующих производственных мощностей для обеспечения удовлетворения потребности российских судовладельцев в объектах гражданской морской техники;

модернизация и развитие, а также создание новых производственных мощностей гражданского судостроения.

Основные ожидаемые результаты:

созданы производственные мощности, обеспечивающие строительство, ремонт и модернизацию современных гражданских судов, морской техники и техники для освоения шельфовых месторождений;

реализован комплекс мероприятий по развитию производственных мощностей гражданского судостроения.

- 3.2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В качестве индикаторов, отражающих уровень реализации подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" выбраны:

индикатор "рост фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2013 году". Данный показатель вычисляется как отношение текущего уровня фондоотдачи судостроительных верфей к аналогичному уровню за 2013 год и отражает изменение в эффективности работы судостроительных верфей отрасли по сравнению с 2013 годом. Фондоотдача судостроительных верфей вычисляется как отношение объема выпуска судостроительных верфей к суммарной стоимости их основных фондов. Значения показателя были спрогнозированы исходя из предполагаемых объемов вложений в основные фонды судостроительных верфей в период 2012 - 2030 годов и предполагаемого роста объемов выпуска за счет введения новых и модернизации действующих мощностей. К 2020 году рост фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей составит 140 % по отношению к 2013 году;

индикатор "рост фондовооруженности промышленных организаций отрасли по отношению к 2013 году". Данный показатель вычисляется как отношение фондовооруженности промышленных организаций отрасли по годам планового периода к соответствующему значению за 2013 год, и формируется на основании форм государственного статистического наблюденияФорма №11, форма №11(краткая) и П-4.

индикатор "роста мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году". Данный показатель вычисляется как отношение текущих мощностей в тоннах обрабатываемого металла к мощностям 2013 года. К 2030 году мощности по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве вырастут в 2 раза.

- 3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 - 2026 годы.

К моменту завершения реализации подпрограммы будут реализованы мероприятия по развитию производственных мощностей гражданского судостроения, завершены работы в целом по Подпрограмме, достигнута основная цель, решены задачи и достигнуты конечные значения индикаторов.

- 3.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" предполагается выполнение двух основных мероприятий. Их реализация направлена на модернизацию и развитие судостроительных комплексов (верфей) на территории Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.1. - "Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения".

Срок реализации мероприятия: 2020 - 2024 годы.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация приоритетных проектов создания судостроительных мощностей, ориентированных на гражданское производство. Наиболее значимым среди них является проект создания судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке.

Исторически производственные мощности предприятий Дальневосточного региона были в основном нацелены на обеспечении нужд Тихоокеанского флота и ориентировались, в основном, на ремонт и создание военно-морской техники. В связи с новыми задачами, в регионе осуществляется широкомасштабная модернизация с учетом как потребностей традиционного заказчика, так и всестороннее развитие гражданских производств.

В проекте с общим названием "Создание судостроительного комплекса "Звезда" совмещен проект расширения судостроительных мощностей открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда" с общей стратегией создания единого судостроительного комплекса в южной части Приморского края и мероприятиями, предусмотренными подпрограммой "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Судостроительный комплекс "Звезда" размещается на двух площадках в южной части Приморского края на западном побережье залива Петра Великого бассейна Японского моря, на побережье Уссурийского Залива в бухте Большой Камень и в бухте Пяти Охотников.

Проект реализуется в 3 этапа.

I этап.  Среднетоннажное судостроение (дедвейт до 150 тыс.т, бухта Большой Камень, Приморский край);

II этап. Крупнотоннажное судостроение (дедвейт до 350 тыс.т, бухта Большой Камень, Приморский край);

III этап. Офшорная морская техника (площадка п. Мысовой, бухта Пяти Охотников, Приморский край).

Основное мероприятие 3.2. "Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения".

Срок реализации мероприятия: 2017 - 2026 годы.

Создание новых современных судостроительных мощностей направлено, прежде всего, на то, чтобы устранить проблемы конкурентоспособности отечественного гражданского судостроения и удовлетворить потребности крупнейших компаний, в первую очередь, имеющих ресурсы на шельфе Севера, Дальнего Востока и Каспия – «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и других.

Предполагается осуществление оптимизации, модернизации и развития судостроительных комплексов, расположенных в Крымском Федеральном округе, на северо-западе, юге и Дальнем Востоке страны.

Процесс наращивания производственных мощностей в судостроении уже идет, так, например, намечена реализация следующих проектов:

Северо-Запад

- Модернизация СЗ «Северная верфь», в том числе под гражданские проекты Атомфлота.

- Модернизация ПСЗ «Янтарь»: среднетоннажное гражданское судостроение.

- Модернизация «Выборгского СЗ» синхронизировано с развитием проекта Arctech Helsinki Shipyard.

- Развитие «Завода Красное Сормово» как центра компетенции по строительству судов для внутренних водных путей.

Южный регион

- Адаптация и вовлечение в реализацию программ судостроения действующих судостроительных заводов в республике Крым.

- Создание на базе ССЗ «Лотос» (г. Нариманов) особой экономической зоны для ключевых поставщиков судостроительной отрасли.

Конкретный перечень реализуемых в рамках данного мероприятия проектов будет уточняться в период 2017-2018 годов, в том числе по результатам проработки вопросов о развитии судостроения в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.

- 3.4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования подпрограммы:

в расчете налога на прибыль не учитывается при определении налоговой базы целевое финансирование в виде инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов (торгов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

налогоплательщики налога на прибыль организаций имеют право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации»;

расширение практики субсидирования из бюджета значительной части процентных ставок по кредитам коммерческих банков, привлеченным для финансирования проектов модернизации мощностей судостроения;

частичное использование для создания современных судостроительных комплексов средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;

амортизационные отчисления включаются в состав расходов на капитальные вложения по основным средствам, относящимся к третьей - седьмой амортизационным группам, в размере не более 30 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также в отношении расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации.

Использование вышеперечисленных мер позволит организациям отечественного судостроения увеличить портфель заказов, а также повысить рентабельность производства, в результате чего они получат возможность за счет дополнительной прибыли выполнить модернизацию и техническое перевооружение своих в настоящее время значительно изношенных и морально устаревших основных фондов, ликвидировав при этом или существенно уменьшив техническую и технологическую отсталость от лидеров мирового судостроения.

В свете вступления России во Всемирную торговую организацию примечательно то обстоятельство, что используемые в настоящее время меры для поддержки и развития отечественного судостроения и судоходства не противоречат "Соглашению стран-членов Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам", так как являются "неспецифичными". "Неспецифичность" определяется тем, что они могут быть практически автоматически получены любой судостроительной верфью, выигравшей конкурс на получение статуса особой экономической зоны.

Такие же меры поддержки отечественного судостроения необходимо осуществить и в последующих нормативно-правовых актах. Среди таких мер можно выделить следующие:

содействие государства в получении судостроительными организациями статуса промышленно-производственной особой экономической зоны;

частичное использование для создания современных судостроительных комплексов средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (на возвратной основе) и т. д.

Принятие перечисленных выше и иных мер обеспечит пополнение портфеля заказов организаций отечественного судостроения и, на базе этого, конструктивное продолжение с 2016 года реализации инвестиционных проектов модернизации их мощностей. В конечном итоге эти меры будут способствовать реализации мероприятий подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли".

- 3.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предусматривается оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ).

- 3.6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В реализации Программы будут принимать участие интегрированные структуры и акционерные общества с государственным участием, созданные в судостроительной промышленности, а также ряд организаций других отраслей и ведомств.

Основным участником подпрограммы является акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация".

В процессе разработки государственной программы учитывались материалы стратегии развития акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", также как и материалы настоящей государственной программы рассматривались при формировании стратегии развития корпорации.

Привлечение Государственных корпораций, общественных организаций и государственных внебюджетных фондов к реализации подпрограммы не предполагается.

- 3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Тенденции финансирования данных мероприятий основаны на потребностях, представленных открытым акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация" и проектных проработках открытого акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта". Все параметры финансирования требуют уточнения по мере проработки вопросов о развитии судостроения в Республике Крым и городе Севастополь.

В рамках подпрограммы "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" предполагается выполнение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие судостроительных комплексов (верфей) в разных регионах Российской Федерации.

Период реализации подпрограммы 2016 - 2026 годы.

Финансирование всех основных мероприятий подпрограммы осуществляется из средств федерального бюджета - 44 493,7 млн. руб. Объемы подлежат уточнению по мере проработки бизнес-планов конкретных проектов, что может также потребовать корректировки программы.

Основное мероприятие 3.1. - "Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения" направлено на создание кластера гражданского судостроения в Дальневосточном федеральном округе. Период реализации основного мероприятия 2020 - 2024 годы. Финансирование из средств федерального бюджета – 9 800,0 млн. руб.

Основное мероприятие 3.2. - "Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения". Период реализации основного мероприятия 2020 - 2026 годы. Финансирование из средств федерального бюджета – 34 300,0 млн. руб., финансирование за счет внебюджетных средств будет уточняться по мере проработки проектов.

- 3.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Среди основных рисков реализации подпрограммы можно выделить:

1. Макроэкономические риски:

сокращение государственного бюджета из-за колебаний цен на мировом рынке нефтепродуктов и экспортного сырья или по другим объективным причинам (например, очередной экономический кризис);

изменение курса Правительства Российской Федерации на резкое сокращение государственной поддержки и защиты отечественного судостроения, например, связанное с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию;

международные юридические проблемы, связанные с освоением арктических месторождений углеводородного сырья;

внешнеполитическая конъюнктура, влияющая на объемы международного кооперационного сотрудничества;

конъюнктура мирового рынка транспортных перевозок и судостроительной техники, влияющая на объем и доходность продаж судостроительной продукции;

развитие научно-технического потенциала зарубежных конкурирующих фирм и организаций.

Эти риски ставят под угрозу выполнение Подпрограммы, достижение основных целей и задач, и может потребовать пересмотра ряда позиций Подпрограммы, в первую очередь связанных с мерами государственной поддержки.

1. Финансовые и временные риски:

секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограммы;

ухудшение финансово-экономического положения потребителей продукции судостроительной промышленности, изменения приоритетов в планах их развития, в связи с чем возникнут проблемы на рынках сбыта (внедрения) продукции отрасли;

изменение общего инвестиционного климата в стране, снижение активности потенциальных инвесторов в судостроительную промышленность;

ухудшение финансово-экономического положения разработчиков и производителей судостроительной продукции, и как следствие дефицит внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, банкротство организаций - исполнителей основных мероприятий Подпрограммы или невозможность выполнения финансово не благополучными организациями контрактов и обязательств, предусмотренных подпрограммой.

При осуществлении этих рисков потребуется корректировка ряда мероприятий подпрограммы, содержания и механизма их реализации.

3. Трудовые риски:

Существует риск ухудшения демографической ситуации в России и, особенно в населенных пунктах, обеспечивающих кадрами организации судостроительной промышленности. Кроме этого существуют риски необеспеченности организаций отрасли квалифицированными кадрами.

Было установлено, что на реализацию основных мероприятий, достижение целей и выполнение задач государственной программы в наибольшей степени оказывают влияние следующие риски, влияние которых было оценено как "сильное" и "очень сильное":

сокращение государственного бюджета из-за колебаний цен на мировом рынке нефтепродуктов и экспортного сырья или по другим объективным причинам (например, очередной экономический кризис);

развитие научно-технического потенциала зарубежных конкурирующих фирм и организаций;

отказ государства от пакетов акций в крупных интегрированных структурах и от соответствующих обязательств;

секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы и изменение сроков их выполнения;

ухудшение демографической ситуации в России и, особенно в населенных пунктах, обеспечивающих кадрами организации судостроительной промышленности.

Полученные результаты указывают на сильное влияние государственных органов, их целей и действий на реализацию подпрограммы, а также влияния общей ситуации в экономической и социальной системе России (обуславливающей демографические факторы) и состояния мирового рынка технологий. В совокупности влияние данных факторов определено на уровне 70 - 80% от общего влияния всех рисков подпрограммы. В связи с этим целесообразно сконцентрировать усилия по предотвращению влияния рисков на перечисленных факторах.

Меры управления рисками реализации подпрограммы.

Меры управления рисками реализации подпрограммы разработаны на основании выявленных основных рисков реализации подпрограммы, перечисленных выше.

Риски, связанные с сокращением государственного бюджета из-за колебаний цен на мировом рынке нефтепродуктов и экспортного сырья. Секвестр финансовых средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, и изменение сроков их выполнения.

Смягчение возможной кризисной ситуации возможно за счет перераспределения приоритетов и оптимизации использования средств между мероприятиями, а также за счет переноса сроков завершения этапов отдельных работ на более поздний период. Целесообразно не только перераспределять и оптимизировать объемы финансирования, соизмеряя их с ожидаемыми значениями индикаторов, но и вносить обоснованные коррективы в ожидаемые результаты.

Ухудшение демографической ситуации в России, особенно в населенных пунктах, обеспечивающих кадрами организации судостроительной промышленности.

Данный риск учтен при формировании подпрограммы и был признан системным. На основании этого вывода на отраслевом и межотраслевом уровне предполагается осуществление комплекса мер, направленных на стимулирование развития кадрового потенциала судостроительной промышленности как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Реализация указанных мер в полном объеме позволит значительно сократить риски, связанные с кадровым дефицитом в судостроении.

Подпрограмма 4. "Государственная поддержка"

- 4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

- 4.1.1. Особенности современного этапа функционирования российской судостроительной промышленности. Необходимость государственной поддержки

Включение в состав государственной программы подпрограммы "Государственная поддержка" обусловлено тем, что современная судостроительная промышленность нуждается в стимулировании спроса на свою продукцию и соответствует требованиям к разработке государственных программ Российской Федерации.

Современные условия функционирования российской судостроительной промышленности характеризуются:

необходимостью обеспечения возрастающих потребностей российских потребителей судов и морской техники для решения актуальных для государства задач;

исторически сложившимся укладом судостроительной промышленности и существующим технологическим уровнем производства, не в полной мере соответствующим требованиям по обеспечению расширенного производства гражданской морской техники;

повышением конкуренции на мировом рынке судостроения в посткризисных условиях, что в существенной мере влияет на российскую промышленность в связи с вступлением России в ВТО.

В этих обстоятельствах необходима разработка и реализация современной системы мер государственной поддержки российского судостроения, соответствующей как общепринятой мировой практике ведущих морских стран, так и защите интересов России.

- 4.1.2. Опыт развития лизинга в судостроении

"Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу" предусмотрено создание системы государственно-частного партнерства на основе использования лизинга, как одного из финансовых инструментов, способного стимулировать совершенствование производственных процессов и внедрение технологических инноваций в отрасли.

Лизинг в судостроении характеризуется рядом особенностей, обусловленных высокой стоимостью судов и длительными сроками окупаемости (8 - 12 лет и более). Вместе с тем, в сравнении с альтернативными способами финансирования (собственные средства или банковский кредит), основным преимуществом лизинговых схем является минимизация единовременно отвлекаемых оборотных средств лизингополучателя.

Начиная с 2009 года в федеральном бюджете были заложены целевые статьи расходов, направленные на развитие лизинга судов и морских сооружений, построенных на российских верфях на класс российского классификационного общества, учитывающего сложные природно-климатические условия и экологическую уязвимость российского континентального шельфа, и для эксплуатации под Государственным флагом Российской Федерации с регистрацией в РМРС. Практическое внедрение лизинговых организационно-финансовых схем в судостроении позволило организовать постройку ряда серий грузовых и пассажирских судов внутреннего плавания, нескольких рыбопромысловых судов. Реализованные по лизингу проекты характеризуются высоким уровнем технической новизны и инновационности, а при их постройке были достигнуты высокие производственные показатели, обеспечившие реализацию в минимальные (рекордные для данных сегментов отечественного судостроения) сроки.

Также, в федеральном бюджете было предусмотрено участие государства в реализации проектов лизинга морских и речных судов посредством инвестиций в уставной капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация". В связи с низкой эффективностью реализации данного механизма в 2008 - 2010 годах выделение в дальнейшем бюджетных ассигнований на реализацию данной меры государственной поддержки не поддерживается и не заложено в государственной программе.

Накопленный опыт свидетельствует о необходимости развития данного организационно-финансового инструмента и в перспективе.

Потенциальными клиентами лизинговой компании могут быть:

российские судоходные компании, большинство из которых не в состоянии самостоятельно осуществить полный объем финансирования строительства судов на российских верфях;

российские государственные структуры, имеющие (или предполагающие иметь) в своем составе суда и/или другие плавучие средства, необходимые им для выполнения своих функций (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук, Федеральное агентство по рыболовству и др.)

российские судостроительные заводы, испытывающие трудности в организации закупок судового оборудования, а также приобретения крупного технологического оборудования для модернизации производства;

зарубежные судоходные компании, имеющие намерение заказать постройку судов на российских верфях, но не получающие от них так называемых возвратных гарантий на свои авансовые платежи, составляющие до 40 % цены судна.

Перечисленные направления деятельности лизинговой компании требуют значительного и долгосрочного финансового обеспечения, в том числе бюджетного, на возвратной основе, включая возможность получения субсидий на покрытие части процентных ставок по кредитам коммерческих банков, поскольку их действующий уровень, неприемлем для лизинговой деятельности.

Финансирование лизинговой деятельности из государственного бюджета Российской Федерации должно осуществляться при следующих условиях:

строительство на российских верфях;

строительство по проектам российских проектных организаций;

строительство на класс российского классификационного общества;

эксплуатация судов под флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов, как минимум, на срок возмещения обязательств по выделенной помощи государства.

В связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию в качестве единственной меры государственной поддержки развития лизинга морских и речных судов (остальные меры предлагается исключить) предлагается осуществлять субсидирование процентных ставок по кредитам на покупку российской судостроительной продукции, включая экспортные кредиты. При этом, доля участия заемных средств в сделке не может превышать 85 % в связи с ограничениями Всемирной торговой организации - Организации экономического сотрудничества и развития.

Механизм реализации данного предложения носит следующий вид. Потенциальный покупатель российской судостроительной продукции подает заявку в коммерческий банк, который в свою очередь подписывает соглашение о возмещении части ставки (в размере двух третей от текущей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации) Внешэкономбанком, который является оператором программы по возмещению процентных ставок. Внешэкономбанк информирует об этом Министерство финансов Российской Федерации, которое выделяет необходимые средства из государственного бюджета на агентский счет Внешэкономбанка. После этого Внешэкономбанк проводит операцию по возмещению коммерческому банку части ставки по кредиту. В результате коммерческий банк выдает кредит покупателю по ставке, уменьшенной на размер двух третей от текущей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Во всех случаях реализация механизма компенсации банковских процентов возможна только при условии страхования риска невозврата кредита со стороны покупателя национальным банком или страховым агентством, а в случае иностранного покупателя - национальным экспортным агентством. При этом страховая премия согласно Договоренности по официальным экспортным кредитам Организации экономического сотрудничества и развития должна быть не менее соответствующего MPR (Minimum premium rate).

В период 2009 - 2012 годов по лизинговым программам в России построено около 40 грузовых (наливных и сухогрузных) внутреннего и смешанного плавания, пассажирских судов внутреннего и прибрежного морского плавания, а также рыболовных судов (средняя стоимость одного судна - около 300 млн. руб.). При этом предусмотренные бюджетом средства господдержки (субсидии российским транспортным компаниям и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга) составили около 1 млрд. руб.

В то же время заявленные потребности российских судоходных компаний в судах внутреннего и смешанного плавания составляют около 400 ед., а российских рыболовецких компаний - свыше 700 ед. Таким образом, необходимо осуществить постройку еще около 1000 судов. В связи с этим предусматриваются средства господдержки - субсидии российским транспортным компаниям и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга - на весь период действия Государственной программы, т. е. и на период 2017 - 2030 годов, в размерах, пропорциональных стоимости создаваемых судов.

Данная мера обеспечит:

налоговые поступления в Федеральный бюджет от деятельности судостроительных организаций в объеме около 110 млрд. руб. до 2030 года;

значительное обновление парка судов речного и смешанного плавания, а также промысловых судов;

полную загрузку не менее 15-ти судостроительных заводов средней мощности и численности, т. е. обеспечит на этот период высококвалифицированной работой не менее 15 тыс. чел.;

обеспечит заказами не менее 50 организаций смежных отраслей;

возможность осуществления технической и технологической модернизации загруженных организаций.

- 4.1.3. Обновление флота в обеспечение безопасности судоходства. Создание утилизационных фондов

Российский гражданский флот в большинстве секторов характеризуется высокими показателями среднего возраста судов. Многие суда значительно превысили плановые сроки службы и по своему физическому и моральному состоянию не соответствуют современным требованиям по безопасности.

Особенно остро вопрос обновления стоит для отечественного морского рыбопромыслового флота и речного пассажирского, в первую очередь - круизного флота. Именно рыбопромысловый флот характеризуется наихудшими показателями по количеству аварий,
а пассажирский - по числу погибших и пострадавших.

Поскольку большинство рыболовецких компаний и судоходных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, не в состоянии собственными и привлекаемыми (в том числе по лизингу) средствами обеспечить массовое обновление флота, необходима существенная государственная поддержка.

Такой поддержкой является предоставление судового утилизационного гранта.

- 4.1.4. Законодательная поддержка судостроения

Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства" (далее - 305-ФЗ) предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот для судостроительных организаций, получивших статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ):
на срок до 10 лет с момента организации ОЭЗ "обнуление" налога на добавленную стоимость при приобретении материалов и ресурсов, комплектующих изделий и оборудования, части налога на прибыль, перечисляемую в бюджет субъектов РФ, налога на имущество и земельного налога, таможенных платежей.

Еще более весомые льготы предоставляются в соответствии с 305-ФЗ судовладельцам (судоходным компаниям), регистрирующим свои суда в Российском международном реестре судов.

Использование льгот, предоставляемых в соответствии с 305-ФЗ, обеспечивает судовладельцам (судоходным компаниям) повышение рентабельности и конкурентоспособности эксплуатируемого флота, что позволяет выделять дополнительные средства на приобретение новых судов. Так, согласно оценкам, выполненным для расчетного примера, комплексное использование льгот, предоставляемых 305-ФЗ, обеспечивает уменьшение строительной стоимости судна, снижение срока его окупаемости с 10 до 7 лет и получение прибыли, достаточной для строительства 2,9 ед. аналогичных судов против 1,7 ед. в варианте без использования льгот.

Для российской судостроительной организации использование льгот, предоставляемых 305-ФЗ, обеспечивает, для того же расчетного примера, увеличение чистой прибыли на 18%. Дополнительная прибыль позволяет выполнить модернизацию и техническое перевооружение основных фондов с целью ликвидации технологической отсталости от ведущих зарубежных судостроительных компаний, что обеспечивает возможность увеличения портфеля заказов организации и соответствующее увеличение прибыли, как минимум, в прямой пропорции.

Принятые меры поддержки отечественного судостроения и судоходства не противоречат "Соглашению стран-членов ВТО по субсидиям и компенсационным мерам", так как являются "неспецифичными" - могут быть практически получены любым собственником построенного в России или приобретенного за рубежом судна при условии его регистрации в РМРС, а также любой судостроительной верфью, выигравшей конкурс на получение статуса ОЭЗ.

Реализация мер, предусмотренных 305-ФЗ для судостроительных организаций, осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации".

Временность мер, предусмотренных 305-ФЗ для судостроительных организаций, преследует цель создания максимально благоприятных условий и возможностей для их модернизации и технического перевооружения, организации производства в стране комплектующего оборудования, не производимого в настоящее время и поставляемого по импорту.

- 4.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

- 4.2.1. Приоритеты государственной политики

- в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание финансовых условий и стимулов для расширения закупок отечественными заказчиками гражданских судов, изготовленных на российских верфях;

обновление российского флота, замена судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям по безопасности;

укрепление и развитие производственного потенциала судостроительной отрасли, повышение ее эффективности и инвестиционной привлекательности.

- 4.2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является постройка более 200 гражданских судов, приобретенных с использованием механизма лизинга и кредитования.

Основными задачами подпрограммы являются:

реализация механизма кредитования судовладельцев на условиях постройки судна на отечественных верфях;

поддержка механизмов лизинга судов, построенных на отечественных верфях;

субсидирование программ утилизации судов речного, смешанного плавания и рыбопромысловых судов;

поддержка судостроительных предприятий, предотвращение банкротства.

Индикаторы подпрограммы:

1."доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма лизинга".

Показатель отражает удельный вес судов гражданского назначения, построенных и приобретенных с использованием финансовых механизмов лизинга, субсидируемых в рамках госпрограммы.

2. "товарный выпуск пассажирских судов лизинговой программы АО «ОСК»".

Показатель отражает товарный выпуск пассажирских судов лизинговой программы АО «ОСК» (нарастающим итогом) и определяется на основании данных о стоимостях приобретенных пассажирских судов.

3. "количество судов, приобретённых с использованием механизма лизинга и кредитования"

Показатель отражает количество судов, приобретённых с использованием механизма лизинга и кредитования. Вычисляется на основании сведений по транспортным компаниям и пароходствам в рамках постановления Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383 в части кредитных договоров.

4. "доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма кредитования"

Показатель отражает удельный вес судов гражданского назначения, построенных и приобретенных с использованием финансовых механизмов кредитования, субсидируемых в рамках госпрограммы.

- 4.2.3. Основные ожидаемые конечные результаты

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы:

созданы экономические стимулы для ускоренного обновления российского флота, замены судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему физическому и моральному состоянию современным требованиям по безопасности;

реализованы проекты лизинга грузовых и пассажирских судов внутреннего плавания и морских рыбопромысловых судов отечественного производства;

увеличено количество судов под Государственным флагом Российской Федерации (зарегистрированных в Российском международном реестре судов);

реализованы программы утилизации судов;

предотвращено банкротство предприятий судостроения.

- 4.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2013 - 2030 годы.

Реализация в один этап и срок окончания реализации подпрограммы (2030 г.) определены исходя из постоянной потребности строительства судов по программам кредитования и лизинга.

- 4.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы "Государственная поддержка" предполагается выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. - "Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям".

Срок реализации основного мероприятия: 2013 - 2016 годы.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

"Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления публичного акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край". Срок реализации мероприятия: 2013-2014 годы (реализовано в полном объеме).

"Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь". Срок реализации мероприятия: 2013-2016 годы.

"Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов". Срок реализации мероприятия: 2016-2019 годы.

"Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга транспортных судов". Срок реализации мероприятия: 2017 год.

"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск". Срок реализации мероприятия: 2016 год.

"Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, для осуществления последующего взноса в уставный капитал ООО "Балтийский завод - Судостроение" в целях погашениях убытков, возникших у общества в целях завершения строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин". Срок реализации мероприятия: 2017 год.

Основное мероприятие 4.2. "Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов".

Срок реализации основного мероприятия: 2013 - 2030 годы.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация трёх мероприятий:

"Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов". Срок реализации мероприятия: 2013-2025 годы.

"Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов". Срок реализации мероприятия: 2013-2025 годы.

"Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию". Срок реализации мероприятия: 2017-2030 годы.

- 4.4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Все мероприятия, указанные в разделе "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы", относятся к мерам государственного регулирования.

- 4.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предусматривается оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ).

- 4.6. Информация об участии государственных корпораций,

- акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных

- внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации настоящей подпрограммы предполагается непосредственное участие следующих государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием и иных юридических лиц (общественных и научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов):

открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" и ее дочерние структуры;

государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

По мере реализации подпрограммы возможно привлечение российских судоходных компаний с участием государственного капитала.

- 4.7. Обоснование объема финансовых ресурсов,

- необходимых для реализации подпрограммы

Предусматривается следующее распределение финансовых ресурсов по направлениям реализации подпрограммы.

Финансирование из средств федерального бюджета - 68 716,8 млн. руб.

Основное мероприятие 4.1. "Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям" предполагает приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления публичного акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, а также взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Северная верфь». А также «Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов» и в целях осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск".

Период реализации основного мероприятия - 2013 - 2019 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 
28 032,0 млн. рублей.

Основное мероприятие 4.2. "Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов" предполагает осуществление комплекса мероприятий по стимулированию спроса на продукцию судостроения.

Период реализации основного мероприятия – 2013 – 2030 годы. На реализацию предполагается выделение из средств федерального бюджета 40 684,7 млн. рублей.

Для оценки размера потребностей в субсидировании процентов по кредиту и лизингу для финансирования строительства судов российскими заказчиками на российских верфях в указанный период представляется корректным исходить из следующих допущений:

минимальная потребность в строительстве судов для обеспечения баланса спроса и предложения тоннажа в условиях ожидаемого выбытия старого флота составляет порядка 25 судов в год;

размер субсидий в год на 1 судно составляет в среднем 25,4 млн. руб. (цифра получена путем усреднения размера субсидий по осуществляемым в настоящее время пяти проектам строительства 48 сухогрузных и наливных судов дедвейтом 5000 - 7000 т.).

Исходя из вышеназванных допущений среднегодовая потребность в субсидиях на ближайшие 5 лет может составить около 762,0 млн. руб. в год.

С учетом перспективной потребности организаций рыбохозяйственного комплекса, а также стремительно растущей потребности в сухогрузных и наливных судах дополнительная суммарная потребность в субсидировании перспективных контрактов на период 2016-2025 годов составит более 23 000 млн. рублей.

Следует отметить, что только субсидирование процентных ставок делает российские верфи конкурентоспособными по сравнению с зарубежными верфями и позволяет российским судоходным компаниям размещать заказы на отечественных верфях.

В рамках основных мероприятий 4.1. и 4.2. реализуются мероприятия, связанные с Программой лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года, разработанной АО «ОСК». Данный документ представлен ниже.

ПРОГРАММА

ЛИЗИНГА МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ НА

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| Наименование Программы | программа лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Поручение Правительства РФ РД-П7-7235 от 29 ноября 2016 года. |
| Разработчик Программы | Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» |
| Цель и задачи Программы | обновление речного и морского флота в Российской Федерации; обеспечение потребностей судоходных компаний Российской Федерации в новых речных и морских судах; обновление производственных фондов судостроительных верфей Российской Федерации и реализация мероприятий импортозамещения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Строительство 131 и более речных и морских судов за счет средств федерального бюджета, выделяемых путем взноса в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация», и внебюджетных источников. NPVprojekt (чистая приведенная стоимость, млрд. руб.) > 0; IRR (внутренняя норма доходности, %) - не менее 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ; DPBD дисконтированный период окупаемости - 13,1 лет. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2030 годы - один этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2017 - 2030 годах составляет 91,41 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: в 2017 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета - 33 млрд. рублей (путем взноса в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» и, в том числе, предоставления целевых займов лизинговой компании, реализующей данные проекты; в 2017 - 2030 годах за счет средств внебюджетных источников - 58,41 млрд. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | обновление изношенного речного и морского транспортного флота России; повышение безопасности и эффективности, экологичности морского и речного транспортного флота; создание благоприятных условий для серийного строительства морских и речных судов на Российских судостроительных предприятиях и развитие предприятий транспортного машиностроения; создание условий для развития инфраструктуры внутренних водных путей Российской Федерации; отчисления в 2017 - 2030 годах в федеральный бюджет Российской Федерации и внебюджетные фонды более 15,9 млрд. рублей за счет строительства новых судов; обеспечение занятости более 7000 работников судостроительных предприятий и создание не менее 2500 новых рабочих мест в судоходных компаниях России; направление бюджетных денежных средств на строительство новых судов морского и речного транспортного флота для судоходных компаний обеспечит привлечение инвестиций из внебюджетных источников (на 1 рубль бюджетных средств в Программу инвестируется более 1,7 рублей из внебюджетных источников до 2030 года). |

I. Характеристика проблемы

1. Общее описание современного состояния внутреннего водного и морского транспорта Российской Федерации

Морской и внутренний водный транспорт, наряду с другими видами транспорта и инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Выполняя значительную часть внешнеторговых перевозок, морской транспорт выступает в роли инструмента экономического и политического влияния России на международной арене. Внутренний водный транспорт обеспечивает реализацию транзитного потенциала России в рамках международных транспортных коридоров, играет незаменимую роль в транспортном обеспечении труднодоступных районов и завозе грузов в районы Крайнего Севера.

Основными факторами, определившими снижение объемов речных перевозок, являются:

снижение конкурентоспособности речных перевозок из-за ухудшения инфраструктуры внутренних водных путей, увеличения порожних пробегов, роста цен на топливо, оттока квалифицированных кадров из отрасли и др.

высокий износ речного транспортного флота, низкие объемы судостроения (в основном строились суда смешанного (река - море) плавания, в том числе на зарубежных верфях);

более динамичное развитие наземных видов транспорта, а также ввод трубопроводов и "выпадение" речных маршрутов из логистических цепей доставки грузов и т.д.

Системными проблемами внутреннего водного транспорта России являются:

снижение производственного потенциала, в том числе ухудшение качественных параметров внутренних водных путей, технического состояния судоходных гидротехнических сооружений, неблагоприятный возрастной состав транспортного флота и портового оборудования;

низкая инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность предприятий отрасли;

недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока;

стабильное снижение объемов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, в том числе на социально значимых маршрутах;

слабое использование потенциала внутренних водных путей для перевозок внешнеторговых грузов и транзита.

В условиях ограниченной пропускной способности автомобильных и железных дорог наиболее полная реализации потенциальной пропускной способности внутренних водных путей могла бы стать существенным фактором снижения расходов на инфраструктуру, уменьшения транспортной составляющей в цене товаров и улучшения экологии регионов страны.

Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта также являются низкая себестоимость перевозок массовых грузов, возможность перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы, высокий уровень энергоэффективности, низкие издержки на развитие и содержание инфраструктуры пути, возможность экономии затрат на складирование грузов, способность доставлять грузы в районы, которые не доступны для других видов транспорта и др.

Развитие внутреннего водного транспорта позволит обеспечить сбалансированность развития транспортной системы страны за счет разгрузки железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в период пиковых нагрузок, оптимизировать транспортные схемы доставки грузов, а также повысить доступность транспортных услуг в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и других стратегически важных регионах страны, где внутренний водный транспорт является безальтернативным и жизнеобеспечивающим.

2. Состояние речных и морских судов Российской Федерации

По состоянию на декабрь 2016 г. в Российском речном регистре и Российском морском регистре судоходства состояло на учете более 11 тысяч речных судов и судов «река-море», из них сухогрузные самоходные суда -816 единиц со средним возрастом 40 лет, наливные самоходные суда - 596 единиц со средним возрастом более 40 лет, несамоходные сухогрузные -3 850 единиц со средним возрастом 34 года, несамоходные наливные - 629 единиц со средним возрастом 32 года, буксиры-толкачи - 3 940 единиц со средним возрастом 38 лет и пассажирские (грузопассажирские) суда - 1270 единиц со средним возрастом 34,2 года. Из перечисленных выше судов более 2,6 тыс. судов старше 40 лет.

В свою очередь из этого количества судов в возможно короткие сроки необходима замена судов типовых серий, наиболее востребованных при перевозках основных грузов, в том числе и при завозе грузов в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это танкеры типа «Ленанефть», «Волгонефть», сухогрузы типа «Волго-Дон», «Омский», «СТ». Таких судов насчитывается 331 единица.

3. Проблемы судоходных компаний

В настоящее время состояние и функционирование судоходных компаний, осуществляющих перевозки, характеризуется рядом негативных тенденций, для устранения которых требуются значительные объемы капиталовложений, оздоровление финансового состояния организаций, совершенствование нормативно-правовой базы и усиление государственной поддержки.

Основной проблемой судоходных компаний является высокая степень изношенности судов и продолжающиеся выбытие флота из эксплуатации из-за критичного возраста судов. За последние 15 лет выбыло в 13 раз больше судов, чем введено новых.

В большинстве своем существующий флот судоходных компаний состоит из физически и морально устаревших судов.

Высокая стоимость строительства судов при относительно низкой рентабельности судоходного бизнеса (в среднем 4 - 5 процентов) вследствие ограниченного периода навигации, снижения эффективности эксплуатации флота из-за инфраструктурных ограничений, роста цен на топливо и неопределенности тенденций развития грузовой базы обусловливают длительные сроки окупаемости инвестиций в строительство грузового флота (более 12 лет) и пассажирского флота (более 25 лет).

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых на обновление флота, и слабого финансового состояния большинства судоходных компаний, единственным источником для проведения мероприятий по обновлению флота в основном являются различные формы кредитования.

Однако возможности судоходных компаний по привлечению банковских кредитов крайне ограничены. Привлечение судоходными компаниям заемного финансирования на рыночных условиях не позволяет окупить вложения в нормативный срок эксплуатации судна.

При этом судоходные компании не интересны коммерческим банкам как заемщики, так как высокий износ эксплуатируемых судов не дает судоходным компаниям возможности предоставить указанные суда в залог при предоставлении банковских кредитов, а дефицит собственных средств означает возникновение сложностей с оплатой первоначального взноса (аванса) для покрытия залогового дисконта при закупке судов.

И очевидно, что сегодня без государственной поддержки реализовать программу обновления флота крайне сложно.

4. Потребности в речных и морских судах на территории Российской Федерации

В настоящее время более 2,6 тыс. судов внутреннего водного плавания эксплуатируются более 40 лет и их замена в ближайшие годы необходима. В первую очередь нуждаются в замене 331 судно массовых серий (танкеры типа «Ленанефть», «Волгонефть», сухогрузы типа «Волго-Дон», «Омский», «СТ»).

По данным сводного перспективного плана потребности в гражданских судах и морской техники на период до 2035 г. Минпромторга России, в период с 2017 г. по 2030 г., прогнозная потребность в строительстве судов внутреннего водного транспорта из внебюджетных источников составляет 131 единицу на сумму более 80 млрд. руб.

Старение флота и ужесточающиеся требования к безопасности плавания приводят к необходимости обновлять флот и масштабы такого обновления будут только расти, не ограничиваясь приведенными в данном разделе цифрами.

5. Перспективы развития грузовой базы

Географическая протяженность территории России, удаленность регионов от промышленно-производственной базы страны способствуют тому, что востребованность в перевозках грузов будет существовать всегда и задача по переключению грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт всегда будет актуальна и экономически обоснована.

Консолидированный рост грузовой базы внутреннего водного транспорта при реализации инновационного сценария развития экономики может составить до 242 млн. тонн к 2030 году.

Наибольший потенциал роста грузовой базы, в том числе за счет переключения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт, имеется в бассейнах Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации.

Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года предусмотрено увеличение более чем в два раза грузооборота морских портов России, до 1013,4 - 1196,1 млн. тонн, что подтверждает огромный потенциал грузовой базы для морских перевозок.

6. Необходимость государственной поддержки обновления судов внутреннего водного и морского транспорта и анализ использования механизма лизинга АО «ОСК» в период 2008-2016 г.г.

Без значительных государственных инвестиций решить проблему обновления судов морского и особенно внутреннего водного транспорта, в ближайшие 10 лет стареющий флот которого почти на 80% подлежит выбытию, не представляется возможным. Выбытие флота может привести к острому дефициту судов внутреннего водного и морского транспорта и как следствие невозможности удовлетворить спрос на существующие и перспективные перевозки, а также окажет крайне негативное влияние на безопасность судоходства и экологическую обстановку.

Текущий объем потребности в обновлении флота внутреннего водного и морского транспорта значительно превышает финансовые возможности судоходных компаний, не располагающих значительными собственными финансовыми ресурсами для обновления основных фондов и не имеющих возможности привлекать кредитные ресурсы по ставкам, позволяющим окупить вложенные средства в период нормативной эксплуатации судна.

С учетом государственной и социальной значимости грузовых и пассажирских перевозок и отсутствия рыночных условий для обновления судов внутреннего водного и морского транспорта необходима государственная поддержка обновления флота.

С этой целью государством введен ряд программ и льгот, поддерживающих транспортную и судостроительную отрасли. Разработана и выполняется государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 -2030 годы», одна из задач которой - использование механизмов лизинга при строительстве судов на отечественных верфях.

Для решения данной задачи в 2008- 2010 годах АО «ОСК» было выделено из федерального бюджета 6,4 млрд. рублей на реализацию проектов лизинга морских и речных судов.

В результате с 2008 по 2016 год было инвестировано на строительство гражданских судов 11,8 млрд. рублей. За этот период было заложено и законтрактовано 34 судна. Из них 26 построены и введены в эксплуатацию, 8 судов находятся на стадии строительства.

Количество построенных судов с 2008-2016 года с использованием механизма лизинга даёт нам право утверждать, что предложение «Судно + финансовый продукт» является наиболее интересным для судовладельцев по сравнению с предложениями, учитывающими другие меры государственной поддержки. Используя льготные условия финансирования, всё больше судовладельцев переносят строительство судов из-за рубежа на российские верфи, что приводит к росту загрузки верфей.

К концу 2016 года сложилась следующая структура инвестиций в строительство гражданских судов через механизм лизинга: всего - 11,8 млрд. рублей, средства из федерального бюджета - 6,4 млрд. рублей, авансы лизингополучателей - 1,7 млрд. рублей и возвратные средства - 3,7 млрд. рублей.

За неполные 8 лет для реализации проектов лизинга морских и речных гражданских судов на 1 рубль бюджетных инвестиций было привлечено более 0,8 рублей внебюджетных средств.

Осуществляется постоянный контроль за целевым использованием денежных средств на всех этапах лизинговых проектов и гарантированное направление в полном объеме возвратных средств, поступающих в лизинговых платежах, на следующие лизинговые проекты строительства судов.

Кроме того, реализация проектов лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» позволила решать социальные задачи предприятий отрасли, развивая градообразующие предприятия, создавая дополнительные рабочие места, определяя социальную политику своих предприятий (к примеру, восстановлена полностью работоспособность АО «ССЗ «Лотос» г. Нариманов Астраханской обл.).

II. Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

1. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цели Программы:

обновление и увеличение количества речных и морских судов;

повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны;

повышение безопасности и устойчивости транспортной системы;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение эффективности, безопасности и качества предоставляемых услуг;

повышения уровня транспортной безопасности и улучшение экологической обстановки на море и внутренних водных путях;

Задачи Программы:

обеспечение на 100 процентов потребности судоходных компаний в новых судах морского и внутреннего водного транспорта, сформированную

АО «ОСК»;

выполнение в 2017-2030 годах на 100 % плана строительства судов внутреннего водного транспорта согласно сводному перспективному плану потребности в гражданских судах и морской техники на период до 2035 года Минпромторга РФ (131 судно - внебюджет);

обновление судов внутреннего водного транспорта массовых серий более чем на 39,5%;

обеспечение потребности грузовладельцев в перевозках морским и внутренним водным транспортом с учетом перспектив роста грузопотоков;

увеличение доли речного и морского транспорта в общем объеме перевозок Российской Федерации;

создание условий для развития инфраструктуры внутренних водных путей.

Срок реализации Программы - 2017 - 2030 годы, в рамках одного этапа.

Обновление флота судоходных компаний новыми современными судами позволит достичь цели по повышению эффективности, безопасности и качества транспортного обслуживания.

2. Целевые индикаторы и показатели Программы

В ходе реализации Программы будет удовлетворена потребность судоходных компаний в замещении изношенных морских и речных судов подлежащих выбытию, а также в приобретении судов с учетом роста грузоперевозок и необходимости увеличения количества судов, работающих на существующих и планируемых к открытию направлениях.

За счет строительства и поставок новых судов в лизинг судоходным компаниям планируется обновить флот на 131 единицу, в том числе: сухогрузы - 73 ед., нефтеналивные суда - 24 ед., пассажирские суда - 15 ед., иные суда (рыболовецкие, буксиры-толкачи, баржи) - 19 ед.

Обновление парка изношенных судов, подлежащих выбытию, предусматривается постепенно исходя из возможностей по загрузке судостроительных заводов. Возвратные средства, полученные с лизинговых платежей, сразу направляются на реализацию новых лизинговых проектов, включая возвратные средства от реализованных до 2017 года проектов.

Программа эффективна и имеет инвестиционную привлекательность, что подтверждается плановыми значениями основных оценочных показателей при проведении финансового моделирования:

- NPVprojekt (чистая приведенная стоимость, млрд. руб.) > 0;

- IRR (внутренняя норма доходности, %) - не менее 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ;

-	ЭРВР дисконтированный период окупаемости - 13,1 лет.

Целевые индикаторы и показатели Программы по годам до 2030 года включительно приведены в приложении № 1. Расходы по программе - в приложении № 2.

III. Механизм реализации Программы и ее условия

Финансирование Программы из государственного бюджета Российской Федерации должно осуществляться при следующих условиях:

строительство судов на российских верфях;

строительство по проектам российских проектных организаций;

строительство на класс российского классификационного общества;

эксплуатация судов под флагом Российской Федерации с регистрацией в Российском международном реестре судов, как минимум, на срок возмещения обязательств по выделенной помощи государства.

Реализация Программы осуществляется путем предоставления льготных условий для финансирования строительства новых судов для судоходных компаний через механизм лизинга, в том числе предоставления льготных целевых займов лизинговой компании, реализующей проекты лизинга судов

Порядок участия в проектах лизинговой компании, порядок предоставления целевого займа АО «ОСК» и возврата лизинговых платежей, базовые условия договора целевого займа и порядок использования возвращенных в рамках договоров целевого займа денежных средств, участие АО «ОСК», лизинговой компании и лизингополучателя в ходе строительства и эксплуатации судна, вступление в права собственности определены «Регламентом реализации проектов лизинга судов» АО «ОСК» (утвержден приказом АО «ОСК» № 305 от 30.12.2016 года).

Льготные условия Программы включают следующие основные параметры лизинговой сделки:

Для грузовых и специальных судов:

срок лизинга до 15 лет, включая срок строительства судна; авансовый платеж 0 - 15 процентов от стоимости судна; ставка лизинга 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, включая 1 % маржи лизинговой компании;

Для пассажирских судов:

срок лизинга - 15 лет, включая срок строительства (для круизных судов - 18 лет);

авансовый платеж по договору лизинга - 15 % от стоимости судна;

ставка лизинга для пассажирских судов - ставка, установленная условиями предоставления бюджетных денежных средств, оговоренными в договоре участия РФ в собственности субъекта инвестиций или в другом документе, определяющем данные условия, а в отсутствии таковых - 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, включая 1% маржи для лизинговой компании (для круизных судов - 0,1 ключевой ставки ЦБ РФ плюс до 0,7% годовых маржи лизинговой компании). Величина ставки обусловлена длительным сроком окупаемости пассажирских перевозок, высокой долговой нагрузкой на лизингополучателей.

Базовые требования к потенциальному лизингополучателю и порядок участия в проектах лизингополучателя установлены «Регламентом реализации проектов лизинга судов» АО «ОСК»

Управление ходом реализации Программы осуществляет акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация».

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы государственному заказчику Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения лизинговых контрактов с судоходными компаниями.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Особое внимание при проведении оценки результатов и показателей Программы предусматривается уделять анализу эффективности использования средств федерального бюджета.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Механизм финансового обеспечения Программы заключается в увеличении уставного капитала акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» на 33 млрд. рублей.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы за 2017 - 2030 годы составит более 91,41 млрд. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 33 млрд. рублей;

внебюджетных источников - 58,41 млрд. рублей (36,94 млрд. руб. -реинвестированные средства, 13,71 млрд. руб. - авансы лизингополучателей, а также привлечение заемных средств в объеме до 7,76 млрд. рублей).

Указанный объем бюджетных инвестиций за счет механизма лизинга, в том числе предоставления целевых займов лизинговой компании, реализующей данные проекты, позволит удовлетворить потребность судоходных компаний в судах морского и внутреннего водного транспорта учетом текущих потребностей и роста объема грузоперевозок на море и на внутренних водных путях.

V. Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы запланирован ряд мероприятий, которые уже частично реализованы.

1. Определение потребности судоходных компаний в новых судах речного и морского транспортного флота

Потребности в строительстве судов сформированы АО «ОСК» на основании заявок судоходных компаний Российской Федерации. По обобщенным данным подтвержденная потребность в судах различной целевой направленности составляет:

сухогрузы - 67 ед.;

нефтеналивные суда - 19 ед.;

пассажирские суда -   12 ед. ;

иные суда (рыболовецкие, буксиры-толкачи, баржи) - 16 ед.

Всего в 2016 году поступило заявок на строительство 114 судов, общей суммарной стоимостью более 90 млрд. рублей.

Определение потребности в строительстве новых судов речного и морского транспортного флота будет уточняться ежегодно исходя из потребностей определяемой по указаниям федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и заявок судоходных компаний.

2. Формирование технических требований к новым судам речного и морского транспортного флота

В рамках работы с потенциальными заказчиками судов кэптивная лизинговая компания совместно с департаментами корпорации формируют заказы по типам судов, техническим требованиям к ним, которые в дальнейшем будут направлены судостроительным предприятиям для формирования производственных планов, а также способствовать переходу к выпуску серийных судов по типам и классам непосредственно профориентированных верфей.

3. Развитие инфраструктуры судостроительных верфей

Условием размещения заказа на конкретной верфи (в рамках Программы) является ее техническая готовность к строительству морских (речных) судов, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Для этих целей планируется оценить уровень технической оснащенности основных судостроительных верфей корпорации, сформировать потребности в модернизации и техническом переоснащении основных фондов предприятия и совместно с департаментами корпорации уточнить планы модернизации.

Модернизацию проводить в рамках выделяемых целевых средств (План технического перевооружения), а также за счет заемных средств в рамках лизинговых проектов.

Потребность и объемы технического перевооружения судостроительных верфей будут рассчитаны исходя из заявок и принятых решений на размещение заказа на данной, конкретной верфи.

В начальный момент реализации Программы уровень технической готовности верфей позволяет приступить к ее реализации.

Расширение производства, увеличение количества производственных направлений (линий) планируется производить в ходе реализации Программы.

4. Мероприятия по импортозамещению

С целью уменьшения оттока капитала из РФ и увеличения загрузки предприятий отечественной промышленности, намечен ряд мероприятий по импортозамещению (прекращению прямых импортных поставок в пользу развития локального производства).

Мероприятия по импортозамещению продукции иностранного производства реализуются АО "ОСК" в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства" и от 04.08.2015 г. № 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению", а также на основании приказа Минпромторга России от 31.03.2015 г. № 661 "Об утверждении отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации" и утвержденных Минпромторгом России и Минобороны России планов-графиков и плановых мероприятий по импортозамещению.

Программа импортозамещения в судостроении реализуется по трем основным направлениям:

- диверсификация поставок;

- развитие собственных производств, в том числе с государственной поддержкой в виде финансирования ОКР по созданию и постановке на производство новых видов судового комплектующего оборудования и конструкционных материалов;

- привлечение иностранных предприятий для локализации производства на территории Российской Федерации (при передаче ими технологии и глубокой степени локализации) только в тех случаях, если создание нового высокотехнологичного оборудования в России в течение ближайших двух-трех лет невозможно собственными силами.

Условия, предлагаемые иностранным компаниям для целей локализации, должны соответствовать общей стратегии развития отечественной промышленности. Локализация даст возможность АО «ОСК» и отечественному судостроению предлагать гражданским заказчикам судов мейкерс-лист с современным высокотехнологичным и знакомым эксплуатанту судов оборудованием.

Государственная поддержка локализации в виде применения специнвестконтрактов и требований по отнесению продукции судостроения и судового машиностроения к продукции изготовленной в Российской Федерации потребует от заказчиков использовать при строительстве судов продукцию, произведенную в России, а также улучшить конкурентную среду.

В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской федерации разрабатываются дополнения к приложению Постановления Правительства от 17.07.2015 года № 719 в части судостроения и комплектующего судового оборудования, которые учитывают критерии отнесения продукции судостроения и судового машиностроения к продукции, произведенной в Российской Федерации, а также будут устанавливать временные ограничения использования оборудования и комплектующих иностранного производства, в зависимости от типа.

После утверждения установленным порядком Дополнения к приложению Постановления Правительства от 17.07.2015 года №719 обязательным условием строительства судов по данной Программе будет исполнение требований указанного документа.

До введения в действие дополнения к приложению Постановления Правительства от 17.07.2015 года № 719 в части судостроения и комплектующего судового оборудования должны выполняться следующие критерии для продукции судостроения (суда и морская техника):

Критерии для продукции судостроения (суда и морская техника):

- рабочая конструкторская и технологическая документация в объеме, необходимом для постройки судна и его последующей модернизации, является собственностью налогового резидента РФ.

- формирование корпуса судна осуществляется на верфи на территории РФ;

- использование материала для строительства корпуса судна (металл, композиты) отечественного производства;

Критерии отнесения продукции судостроения и судового машиностроения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предполагается утвердить в 1 квартале 2017 года путем внесения дополнений в Постановления Правительства от 17.07.2015 года № 719.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

При реализации проектов лизинга морских и речных судов отечественного производства, с учетом только поступивших в 2008-2010 годах денежных средств, средств на реализацию проектов лизинга пассажирских судов, поступивших в 2016 году и запланированных в бюджете на 2017-2018 год, возможно строительство только 27 единиц нового флота общим дедвейтом около 94 тыс. тонн на сумму 22,1 млрд. руб.

В случае финансирования Программы в запланированных объемах, Программа позволит построить 131 новое судно различного назначения на сумму 91,41 млрд. рублей, общим дедвейтом более 708 тыс. тонн.

Программа будет реализована исходя из объемов и сроков фактического бюджетного финансирования, а также спроса судовладельцев на суда того или иного типа, и соответствующие показатели Программы могут быть в связи с этим пересчитаны и изменены.

Реализация Программы позволит удовлетворить запросы судоходных компаний в новых современных и экологичных судах.

Программа предусматривает закупку только судов, построенных на территории Российской Федерации, что позволит поддержать российские судостроительные организации, судостроительные заводы и будет стимулировать спрос на продукцию отечественного судостроения.

Социально-экономический эффект от реализации Программы -выполнение программы позволит:

- в 2017-2030 годах на 100% выполнить заявленный план строительства судов внутреннего водного транспорта (внебюджет), согласно сводному перспективному плану потребности в гражданских судах и морской техники на период до 2035 года Минпромторга России. (Построить 131 судно, общей стоимостью более 91 млрд. руб.);

-	обновить более чем на 39,5% суда внутреннего водного транспорта массовых серий;

- с 2020 года выйти на загрузку верфей, обеспечивающую их эффективную работу, только за счет проектов лизинга судов и с 2025 года обеспечить эту загрузку и ее рост за счет финансирования из внебюджетных источников;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств в сочетании со внебюджетными источниками (на 1 рубль бюджетных средств за период 2017-2030 г.г. в проекты будет инвестироваться более 1,7 рублей из внебюджетных источников);

- обеспечить за 2017-2030 годы отчисления в бюджет РФ и во внебюджетные фонды на сумму более 15,9 млрд. рублей;

- обеспечить занятость в этот период более 7000 работников судостроительных предприятий и создание не менее 2500 новых рабочих мест в судоходных компаниях;

Кроме того:

Программа позволяет обеспечить осуществление контроля за целевым использованием денежных средств на всех этапах лизингового проекта.

Даст возможность обеспечить привлекательные лизинговые ставки, в том числе при дофинансировании проектов из коммерческих источников (в небольших долях), и другие льготные условия предоставления денежных средств, что позволит повысить заинтересованность судовладельцев размещать заказы на российских верфях и развивать механизм повышения устойчивости и конкурентоспособности отечественных судостроительных предприятий (верфей) путем внедрения совмещенной услуги «судно +финансовый продукт».

Также Программа даст возможность реализовывать на постоянной основе мероприятия импортозамещения материалов и судового оборудования, создавая условия по приобретению отечественных комплектующих для строительства судов и осуществляя локализацию иностранных производств в России, концентрируя для этого заказы на строительство судов с учетом логистики, а также осуществлять контроль за выполнением данных мероприятий.

Программа позволит сбалансировать российский рынок строительства судов, предоставив заказчикам льготное финансирование взамен на лояльность в требованиях по выбору оборудования, материалов, цене, срокам и другим критериям, обеспечив судостроительным предприятиям большую свободу действия в рамках контрактных обязательств, в том числе и в части реализации мероприятий импортозамещения.

С помощью Программы АО «ОСК» сможет решать социальную задачу предприятий отрасли путем избирательного размещения заказов, развивая градообразующие предприятия, создавая дополнительные рабочие места на других верфях, определяя социальную политику своих предприятий.

- 4.8. Анализ рисков реализации подпрограммы

- и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Недофинансирование мероприятий по содействию в развитии лизинга судов и морских сооружений, построенных в России, по формированию утилизационных фондов не обеспечит возможность привлечения на российские судостроительные организации заказов российских компаний в объеме, планируемом исходя из имеющегося потенциального портфеля заказов, и, соответственно,
не позволит достичь основных показателей реализации государственной программы в целом, что приведет к дальнейшему отставанию российской судостроительной промышленности от уровня мировых лидеров в этой области и потере для отечественного судостроения ниш на мировом судостроительном рынке, являющихся сегодня перспективными для России.

РАЗДЕЛ 16

Предельные объемы средств федерального бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы.

В государственной программе не планируются к реализации долгосрочные государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд.

РАЗДЕЛ 17

Механизм отбора и порядок реализации проектов НИОКР для реализации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

Перспективный продуктовый ряд морской техники

Перспективный продуктовый ряд продукции судостроения и морской техники определяется Минпромторгом России с привлечением основных потребителей продукции судостроения. Основными потребителями продукции судостроения являются:

- ФГУП «Атомфлот»;

- ПАО «Газпром»;

- ПАО «Газпромнефть»;

- АО «Совкомфлот»;

- ПАО «НК «Роснефть»;

- Минтранс России;

- Федеральное агентство по рыболовству;

- Минприроды России;

- частные компании-судовладельцы и компании-операторы судов и морской техники;

- прочие ФОИВ и организации.

Перечень потребителей продукции не является жестко зафиксированным. В процессе реализации программы не накладывается каких-либо ограничений на перечень заказчиков.

На период до 2020 года в рамках государственной программы планируется реализация следующих перспективных проектов:

- атомный ледокол-лидер ЛК-120 (проект 10510);

- мелкосидящий ледокол (для условий эксплуатации в акваториях Каспийского и Азовского морей);

- система подводной добычи для шельфа Сахалина;

- комплекс оборудования по обеспечению сейсмо- и электроразведки на шельфе;

- ведомственный проект «Развитие газотопливного флота для навигации в прибрежных водах и на внутренних водных путях»;

- ведомственный проект «Развитие скоростного пассажирского флота для перевозок в труднодоступных и социально-значимых регионах России»;

- проект «Развитие рыбопромыслового флота и оборудования для добычи и переработки биоресурсов».

Перечисленные перспективные проекты позволят развивать направления, связанные с

- рыбопромыслом;

- транспортно-пассажирскими перевозками;

- судоходством на внутренних водных путях;

- развитием судоходства на трассах Северного морского пути;

- созданием морской шельфовой техники;

- развитием судового двигателестроения, включая переход на использование сжиженного природного газа в качестве топлива.

Порядок доведения средств до получателей бюджетных средств определяется нормами федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм и порядок реализации НИОКР в государственной программе

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16 июня 2016 года № РД-П7-3572СП Минпромторгом России проделана работа, в рамках которой впервые в обеспечение эффективного создания НИОКР, поддержания спроса и развития морского нефтегазового машиностроения применен проектно-ориентированный подход, который позволяет провести стимулирование постройки судов и обеспечить разработку НИОКР применительно к образцам изделий морской техники.

Данный подход предполагает следующий порядок взаимодействия при реализации НИОКР:

- Потребителями судостроительной продукции (потенциальный перечень приведен в приложении) формируется заказ на создание, строительство или достройку судов. В заказе отмечается: количество судов, предполагаемые сроки заказа, требования к ним.

- Проводятся согласительные совещания Минпромторга России с потребителями с целью выработки единого мнения по необходимости разработки новой техники, использованию имеющегося строительного и научно-технического задела при создании судов и морской техники. По итогам совещаний вырабатываются согласованные требования к НИОКР, перечень требуемого оборудования и необходимость разработок проектов судов.

- Минпромторгом России с участием АО «Объединенная судостроительная корпорация», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и другими экспертными и заинтересованными организациями формируются и уточняются предложения по разрабатываемым проектам. Предложения направляются на рассмотрение и уточнение Научно-координационного совета по реализации государственной программы (в состав совета включены также представители потребителей продукции судостроения). Определяется держатель проекта (конструкторское бюро или завод в зависимости от стадии создания).

- Научно-координационный совет по реализации государственной программы уточняет требования к проектам и вырабатывает, совместно с держателем проекта судна и компетентными организациями отрасли технические требования к НИОКР в обеспечение создания судна и судового комплектующего оборудования.

- Минпромторг России проводит конкурсные процедуры по закупке НИОКР для государственных нужд. Порядок доведения средств до получателей бюджетных средств определяется нормами федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Результаты НИОКР по этапам и в целом принимаются на основании независимой научно-технической экспертной оценки (соответствующая деятельность предусмотрена в государственной программе) и рассматриваются Научно-координационным советом по реализации государственной программы с участием представителей потребителей продукции судостроения. Мониторинг целевых показателей НИОКР осуществляется Минпромторгом России на основании результатов перечисленных экспертных процедур.

- Полученные материальные результаты передаются Минпромторгом России в промышленную эксплуатацию. Результаты интеллектуальной деятельности передаются для дальнейшего использования и тиражирования путем в том числе стандартизации полученных результатов.

Мониторинг достижения целевых показателей НИОКР

Мониторинг достижения целевых показателей НИОКР осуществляется по двум основным направлениям:

- Мониторинг достижения показателей эффективности НИОКР с позиции получения РНТД, включая результаты интеллектуальной деятельности и материальные активы.

Мониторинг осуществляется специализированной организацией, которая на основании договора осуществляет сбор, учет, анализ и хранение результатов научно-технической деятельности, полученной в рамках реализации программы.

В рамках данной деятельности по мониторингу специализированной организацией осуществляются следующие работы:

1. Обеспечение эффективности НИОКР и правовой охраны их результатов:

- Проведение экспертизы конкурсной и контрактной документации на выполнение НИОКР по Программам в части требований по интеллектуальной собственности.

- Проведение экспертизы результатов НИОКР по Программам с целью определения их соответствия требованиям контракта и технического задания в части интеллектуальной собственности. Выявление в процессе работы с Предприятиями всех охраноспособных решений и отражение их на правовом поле. (обеспечивается своевременная и полномасштабная правовая охрана всех результатов; в отчетные материалы включаются сведения, которые обеспечивают дальнейшую возможность осуществления цикла управления РИД).

2. Государственный учет результатов НИОКР военного, специального и двойного назначения.  Подтверждение соответствия сведений о НИОКР гражданского назначения и их результатов, условиям гос. контрактов.

- Проведение экспертизы и корректировка информационных карт по учету результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках НИОКР по Программам гражданского назначения.

- Проведение экспертизы и корректировка информационных карт сведений о состоянии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках НИОКР по Программам гражданского назначения.

- Проведение экспертизы и корректировка Формы 1 и Формы 2 по учету результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках НИОКР по ФЦП №1.

3. Организация работ по принятию на бюджетный учет прав на результаты интеллектуальной деятельности

- экспертиза документации на предмет полноты отраженных в ней сведений для постановки результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении НИОКР по Программам, на бюджетный учет (стоимостная оценка РИД по фактическим затратам, сроки полезного использования и т.д.)

- Подготовка форм ОС-1 и протоколов комиссии.

- Контроль, расчет, уплата патентных пошлин.

4. Организация использования интеллектуальных результатов, полученных при выполнении НИОКР по Программам (введение в хозяйственный оборот)

- Проведение экспертизы документации на предмет полноты отраженных в ней сведений для внесения в реестр федерального имущества сведений о правах Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР по Программам. При необходимости работа с предприятиями отрасли по установлению недостающих сведений.

- Подготовка документации для внесения в реестр федерального имущества сведений о правах Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности.

- Проведение экспертизы документации на передачу прав в пользу хозяйствующих субъектов.

- Подготовка документации на передачу прав в пользу хозяйствующих субъектов.

- Работа с предприятиями отрасли по согласованию документации на передачу прав в пользу хозяйствующих субъектов.

- Проведение экспертизы программ инновационного развития организаций на предмет отражения и реализации в них интеллектуальных результатов НИОКР.

5. Организация работ по внесению в имущественный комплекс Министерства материальных объектов, созданных в рамках НИОКР по Программам

- Проведение экспертизы документации на предмет полноты отраженных в ней сведений для постановки материальных объектов, полученных при выполнении НИОКР по Программам, на бюджетный учет (стоимостная оценка материальных объектов по фактическим затратам, сроки полезного использования и т.д.). При необходимости работа с предприятиями отрасли по установлению недостающих сведений.

- Подготовка форм ОС-1 и протоколов комиссии.

- Проведение экспертизы документации о возможности внесения в реестр федерального имущества сведений о правах Российской Федерации на материальные объекты, полученные при выполнении НИОКР по Программам.

- Подготовка документации для внесения в реестр федерального имущества сведений о правах Российской Федерации на материальные объекты.

В период 2013-2016 годов при реализации государственной программы, а также ранее в период 2009-2016 годов при реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы в качестве специализированной организации выступало ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

- Мониторинг эффективности НИОКР с позиции перспективы их внедрения и достижения целевых показателей государственной программы в целом.

Мониторинг осуществляется в процессе формирования плана НИОКР, контроля за их реализацией и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Этапы реализации мониторинга следующие:

- Мониторинг и контроль за составлением перечня проектов для реализации проектного подхода в рамках государственной программы. Цель мониторинга – обеспечение разработки, строительства и достройки только тех судов, которые позволят повысить эффективность использования потенциала водных бассейнов и повысить ВВП страны в целом.

- Мониторинг за реализацией проектного подхода в государственной программе. В перечень НИОКР должны включаться преимущественно те работы, которые обеспечивают реализацию утвержденного продуктового ряда.

- Мониторинг и контроль за выполнением этапов работ. Контроль и мониторинг выполнения этапов работ осуществляется на основании независимой научно-технической экспертизы. Результаты экспертизы предъявляются на заседание Научно-координационного совета по реализации государственной программы.

- Мониторинг и контроль внедрения и коммерциализации результатов научно-технической деятельности осуществляется Минпромторгом России совместно с держателями проектной документации, проектно-конструкторскими бюро и заводами-строителями. Полученные в результате реализации НИОКР материальные объекты передаются в опытную эксплуатацию. Контроль осуществляется путем отслеживания поставок оборудования при строительстве объектов морской техники.

Здесь и далее все данные округлены до целых чисел.

2 Приведены совокупные объемы бюджетных инвестиций по Программе за вычетом средств выделяемых на развитие военно-морской техники. Данные округлены до одного знака после запятой.

Здесь все данные округлены до целых чисел.

2 Приведены совокупные объемы бюджетных инвестиций по Программе. Данные округлены до одного знака после запятой.