ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительным и обосновывающим материалам к государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»

Анализ целесообразности и эффективности мероприятий ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы

История создания программы

Решение о необходимости разработки и реализации Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы было принято Президентом России в 2007-ом году. К тому времени в отрасли накопился ряд серьезных проблем, вызванных, прежде всего, ослаблением научно-технического, технологического и производственного потенциала отрасли. Основной объем востребованной на рынке продукции гражданского судостроения выполнялся по зарубежным проектам. Практически все более или менее сложное судовое комплектующее оборудование импортировалось из стран ближнего и дальнего зарубежья. Достаточно сравнить показатели отечественного и зарубежного гражданского судостроения: в 2005 – 2006 годах было построено на национальных верфях – 6%, на зарубежных – 94% всех судов и плавсредств (по водоизмещению порожнем). В России имелись технические возможности строительства значительно большего количества судов (могло быть построено около 28% от мирового уровня), но из-за низкой конкурентоспособности отечественной продукции эта доля была упущена.

В Послании Федеральному Собранию (апрель 2007 года) Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил необходимость решения этих проблем: «Россия – это крупная морская держава. Но…за последние 10 лет более 90 процентов новых судов наши судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях. И если не предпринять сегодня никаких действий, отрасль просто деградирует, что в конечном итоге негативно скажется на безопасности страны, на военном кораблестроении… Нам необходимо завоевать достойную нишу на глобальном рынке судостроения. ... Полагаю, что в ближайшее время следует определиться с мерами господдержки судостроительной отрасли России». Таким образом было инициировано формирование программы.

Основной целью программы было определено развитие отечественного научно-технического и проектного потенциала и создание условий для выпуска конкурентоспособной гражданской морской техники, обеспечивающих принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского судостроения России.

В процессе формирования перечня проблем и задач, предлагаемых для решения в рамках будущей ФЦП РГМТ участвовало более 100 организаций отрасли, потенциальных заказчиков и заинтересованных ведомств. Целесообразность мероприятий, включаемых в ФЦП РГМТ, определялась с привлечением ведущих независимых экспертов, в частности, после проведения экспертизы, организованной Минэкономразвития России, число мероприятий с более 200 было сокращено до 138. Было принято решение о целесообразности финансирования только тех мероприятий, где Россия должна удерживать мировые позиции. Так, например, отказались от работ в сфере судового дизелестроения, относительно ГТД оставили только вопросы адаптации «военных» газовых турбин к гражданским требованиям и т.д. Часть мероприятий для исключения дублирования, в том числе на межотраслевом уровне, были переданы в другие разрабатываемые программы. Оставшиеся мероприятия были распределены по 7 технологическим направлениям:

1.	Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе («Освоение шельфа»);

2.	Разработка технологий для создания перспективной морской техники («Научный задел»);

3.	Разработка концептуальных проектов морской техники («Новый облик»);

4.	Производственные технологии строительства и ремонта морской техники («Судостроительное производство»);

5.	Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления («Судовое приборостроение»);

6.	Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем («Судовое машиностроение и энергетика»);

7.	Системные исследования развития морских технологий и рынков («Системные исследования»).

Необходимо подчеркнуть неразрывность и взаимозависимость этих направлений. Создание нового облика конкурентоспособной морской техники невозможно без проведения научных исследований в области прочности, гидродинамики, новых материалов, радиоэлектроники, энергетических установок и движителей; нужна также разработка соответствующих производственных технологий и технологического оборудования.

Из-за высокой неопределённости вопросов собственности и рисков, по инициативе Минфина РФ отказались от финансирования развития производственной базы судостроения, сохранив вопросы ее научно-технической и проектной поддержки.

Учитывая, что Программа была сформулирована как научно - техническая, имеющая технологическую направленность, основная доля расходов (около 75%) была предназначена для выполнения комплекса НИОКР. Из них Министерству промышленности и торговли Российской Федерации было выделено 97% ассигнований и еще 3% было отдано Федеральному агентству морского и речного транспорта. Значительная часть финансирования - 21% расходов - предназначалась на капитальные вложения на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы. Для обеспечения реализации Программы, выполнения работ по стандартизации, сертификации и управлению созданными результатами интеллектуальной деятельности, а также для проведения закупок передовых технологий (статья – «Прочие нужды») было выделено было выделено 4% от общей суммы средств).

В 2008-ом году Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы была утверждена (Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2008 г. № 103).

Для обеспечения своевременной реализации мероприятий Программы Минпромторгом России был выпущен Приказ от 19.12.2008 № 433 «О порядке организации работ по реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы». ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова» был назначен головной организацией по информационно-аналитическому и научно-техническому обеспечению выполнения мероприятий Программы в целом, а ряд других научных организаций (АО «ЦТСС» и АО «ЦНИИ «Курс») – базовыми организациями по информационно-аналитическому и научно-техническому обеспечению выполнения соответствующих мероприятий и технологических направлений Программы. С начала реализации Программы были созданы 7 рабочих групп по всем технологическим направлениям. В состав каждой рабочей группы были включены представители ОАО «ОСК», заказывающих ведомств, морского и речного регистра. Рабочие группы осуществляли первичную экспертизу отбор заявок в Программу и рекомендовали те или иные НИОКР на рассмотрение на Научно-координационный экспертный совет (НКЭС). НКЭС был создан, а его состав утвержден вышеуказанным Приказом № 433. В процессе реализации Программы состав НКЭС менялся; в среднем в него входило около 40 человек: представители Минпромторга, Минтранса, Минприроды, Росморречфлота, ведущих организаций отрасли. Среди них были 3 академика РАН, 1 член-корреспондент РАН, 19 докторов и 13 кандидатов наук. В Интернете с момента начала реализации Программы на постоянной основе велся информационный сайт: http://rgmt.spb.ru.

Основные итоги реализации программы

# 1. Итоги выполнения комплекса НИОКР

К концу 2016 года завершено 680 НИОКР на общую сумму 60,5 млрд.руб. (таблица 2 и 3 соответственно) по линии Минпромторга России и 42 НИОКР на сумму 1,4 млрд.руб. по линии Федерального агентство морского и речного транспорта. В выполнении НИОКР приняло участие в качестве головных исполнителей - около 110 предприятий отрасли и смежных отраслей, университетов и предприятий малого бизнеса. С учетом соисполнителей в программе участвовали около 450 предприятий.

По итогам выполнения НИОКР заметно превышены изначально установленные плановые показатели по результатам интеллектуальной деятельности (РИД) (таблица 4).

Таблица 4 - План и факт достижения целевых индикаторов реализации Программы и сокращение объемов финансирования

| Целевой индикатор | План (2008 год) | Факт (2016 год) | Уровень выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанных технологий | 740-860 | 1505 | 175% |
| - в том числе соответствующих мировому уровню | 280-300 | 528 | 175% |
| Количество патентов | 860-1040 | 1039 | 100% |
| - в том числе права на которые закреплены за Российской Федерацией | 560-700 | 734 | 105% |
| Стоимость НИОКР, млн.руб. | 67 301,0 | 60 546,3 | 90% |

Так, число разработанных технологий превышает плановое (по Постановлению №103) в 1,7 раза, в том числе технологий мирового уровня.

Таблица 2 - Количество выполненных НИОКР по годам в разрезе технологических направлений

| Технологические направления | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ВСЕГО | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Освоение шельфа» | 1 | 5 | 22 | 9 | 19 | 44 | 12 | 19 | 131 | 19,3% |
| 2. «Научный задел» | 1 | - | 24 | 11 | 19 | 27 | - | 8 | 90 | 13,2% |
| 3. «Новый облик»* | - | 2 | 15 | 20 | 25 | 29 | 10 | 16 | 117 | 17,2% |
| 4. «Судостроительное производство» | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | 8 | - | 2 | 50 | 7,3% |
| 5 «Судовое приборостроение» | 2 | 13 | 27 | 13 | 20 | 35 | 5 | 10 | 125 | 18,4% |
| 6. «Судовое машиностроение и энергетика» | - | 7 | 19 | 38 | 23 | 42 | 5 | 1 | 135 | 19,9% |
| 7. «Системные исследования» | 1 |  | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 32 | 4,7% |
| ВСЕГО | 8 | 29 | 120 | 108 | 128 | 190 | 35 | 62 | 680 | 100 |

* по технологическому направлению «Новый облик работы приведены без учета  Федерального агентства морского и речного транспорта и их стоимости

Таблица 3 - Стоимость выполненных НИОКР по годам в разрезе технологических направлений, млн.руб.

| Технологические направления | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ВСЕГО | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Освоение шельфа» | 28,0 | 173,5 | 1500,1 | 451,6 | 1363,6 | 4934,6 | 1978,0 | 2418,6 | 12848,0 | 21,2% |
| 2. «Научный задел» | 10,0 | 0,0 | 1340,6 | 1317,2 | 2383,9 | 3499,6 | 0,0 | 1009,1 | 9560,4 | 15,8% |
| 3. «Новый облик»* | 0,0 | 74,0 | 1053,5 | 1049,4 | 1309,2 | 2657,0 | 885,7 | 1305,0 | 8333,8 | 13,8% |
| 4. «Судостроительное производство» | 37,0 | 560,0 | 527,0 | 1016,0 | 2911,5 | 1302,5 | 0,0 | 370,8 | 6724,8 | 11,1% |
| 5 «Судовое приборостроение» | 17,0 | 315,5 | 1830,8 | 738,2 | 1111,2 | 2185,3 | 596,3 | 557,8 | 7352,1 | 12,1% |
| 6. «Судовое машиностроение и энергетика» | 0,0 | 526,5 | 2186,1 | 2509,6 | 2244,7 | 4773,7 | 582,5 | 115,0 | 12938,1 | 21,4% |
| 7. «Системные исследования» | 15,0 | 0,0 | 772,1 | 530,5 | 87,0 | 695,5 | 250,2 | 439,0 | 2789,3 | 4,6% |
| ВСЕГО | 107,0 | 1649,5 | 9210,1 | 7612,5 | 11411,1 | 20048,1 | 4292,7 | 6215,3 | 60546,3 | 100 |

* по технологическому направлению «Новый облик работы приведены без учета  Федерального агентства морского и речного транспорта и их стоимости

Как было указано выше, экспертными органами в процессе отбора НИОКР для реализации в рамках ФЦП РГМТ выступали рабочие группы и НКЭС. За весь период реализации Программы проведены 171 заседание рабочих групп и 36 заседаний научно-координационного экспертного совета, на которых рассмотрена вся тематика НИОКР, реализованная в Программе. Это была достаточно жесткая система фильтрации и коллегиального отбора тематики НИОКР. Фактически проходила только каждая третья тема (табл. 1). Для проведения конкурсов НКЭС рекомендовал около 700 тем.

Таблица 1 - Число тем по протоколам заседаний рабочих групп и НКЭС

| № рабочей группы | Число заседаний рабочих групп | Рассмотрено НИОКР на рабочих группах | Отклонено НИОКР | НИОКР взяты на доработку (в том числе, объединение или переработка) | Рассмотрено на НКЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 573 | 119 | 362 | 147 |
| 2 | 20 | 165 | 29 | 126 | 79 |
| 3 | 30 | 386 | 108 | 227 | 127 |
| 4 | 21 | 98 | 2 | 94 | 91 |
| 5 | 32 | 221 | 60 | 148 | 113 |
| 6 | 23 | 480 | 128 | 277 | 186 |
| 7 | 16 | 82 | 29 | 44 | 41 |
| Специальная | 3 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| ВСЕГО | 171 | 2015 | 475 | 1288 | 792 |

# 2. Итоги реализации программы по направлению «Капитальные вложения»

По направлению «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы) было завершено 63 мероприятия: 52 - в период 2009-2014 гг., 10 - в 2015 г. и 1- в 2016 г. Общий объём бюджетного финансирования мероприятий с 2010 по 2016 гг составил 17786,0 млн руб.

Капитальные вложения направлялись в первую очередь на обновление и развитие материально-технической базы проектных и научно-исследовательских организаций с целью сохранения и развития потенциала отрасли в интересах решения новых задач в сфере конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского судостроения. Основными бюджетополучателями стали: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ОСК» и АО «Концерн «Океанприбор».

Наиболее капиталоёмкие мероприятия по техническому перевооружению реконструкции и модернизации опытовых и испытательных мощностей судостроительной отрасли в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»:

Техническое перевооружение и реконструкция комплексного стенда настройки, отладки и испытаний гидроакустических средств гражданского назначения на ОАО «Концерн «Океанприбор». Стоимость капитального строительства составила 2283,0 млн руб. бюджетных ассигнований.

Техническое перевооружение отраслевого электротехнического стенда в ЦНИИ «СЭТ» (ФГУП «Крыловский государственный научный центр»). Стоимость капитального строительства составила 1064,0 млн руб. бюджетных ассигнований.

Строительство универсального офшорного бассейна во ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Стоимость капитального строительства составляет 2363,0 млн руб. бюджетных ассигнований.

Строительство опытно-экспериментальной базы для проведения экспериментальных исследований электроэнергетических систем судов всех типов, классов и назначений во ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Стоимость капитального строительства составляет 1870,0 млн руб. бюджетных ассигнований.

Таблица 6. Перечень всех мероприятий по направлению «Капитальные вложения», выполненных в рамках ФЦП «РГМТ».

I. Бюджетные инвестиции для осуществления капитальных вложений - 17539,0 млн.руб. (бюджетное финансирование)

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр», г. Санкт-Петербург

1) строительство ледового опытового бассейна

2) строительство универсального офшорного бассейна, обеспечивающего проведение комплексных гидродинамических испытаний приоритетной морской техники, в том числе судов и морской техники для освоения углеводородных ресурсов на шельфе

3) техническое перевооружение опытовых бассейнов и аэродинамической трубы для разработки технологий в области гидроаэродинамики судов и других видов морской техники, включая: техническое перевооружение морского глубоководного бассейна; техническое перевооружение циркуляционного опытового бассейна; техническое перевооружение оборудования аэродинамической трубы

4) техническое перевооружение единого информационно-аналитического комплекса и современных измерительных и управляющих средств, обеспечивающего автоматизацию модельных гидродинамических маневренных испытаний, включая: техническое перевооружение комплекса измерительных и управляющих средств для проведения гидродинамических маневренных испытаний моделей судов; техническое перевооружение на базе серверов локальной сети единого информационно-аналитического комплекса, обеспечивающего автоматизацию модельных маневренных испытаний

5) техническое перевооружение экспериментальных средств для исследования динамических, вибрационных и акустических явлений, возникающих в пропульсивных комплексах судов, включая: строительство современной экспериментальной установки на базе большой кавитационной трубы; техническое перевооружение кавитационного бассейна; строительство универсальной кавитационной трубы

6) техническое перевооружение испытательных комплексов по решению проблем прочности и конструктивной защиты судов и других объектов морской техники, включая: техническое перевооружение эллинга ресурсных и статических испытаний и больших испытательных машин; техническое перевооружение комплекса наземных гидробарических стендов; техническое перевооружение комплекса испытательных машин для механических испытаний конструкционных материалов; техническое перевооружение комплекса импульсного возбуждения для проведения вибрационных испытаний корпусов судов и корпусных конструкций; техническое перевооружение комплекса стендов, обеспечивающих исследования в области прочности судового оборудования; техническое перевооружение стационарного и передвижного комплексов для проведения испытаний вибрационных характеристик корпусов судов и корпусных конструкций

7) техническое перевооружение комплексного стенда для коррозионно-прочностных испытаний материалов турбинных лопаток отечественных морских ГТД производства открытого акционерного общества «НПО «Сатурн» для обеспечения полного ресурса до 100 тыс. ч.

8) техническое перевооружение испытательного стенда метрологической поверки морской техники для радиоэкологических обследований акваторий

9) техническое перевооружение комплекса с многоцелевым исследовательским реактором У-3, включая: техническое перевооружение комплекса с исследовательским реактором У-3; техническое перевооружение критического стенда МЭР (модель энергетического реактора)

10) техническое перевооружение комплексного стенда для экспериментальных исследований и испытаний оборудования и систем судовых гибридных энергетических установок с электрохимическими генераторами и химическими источниками тока

11) техническое перевооружение комплекса объектов стендовой базы по решению проблем управления физическими полями судов и других объектов морской техники, включая: создание передвижной виброакустической лаборатории и техническое перевооружение реверберационной камеры; техническое перевооружение универсальной малоцикловой установки; создание стенда для экспериментальных исследований и разработки технических решений в обеспечение вновь создаваемого малошумного корабельного оборудования судов; техническое перевооружение стендовой базы, обеспечивающее создание, отработку и паспортизацию средств очистки воздуха и газов; создание мобильного стенда в обеспечение разработки радиолокационных систем с низким уровнем излучения; техническое перевооружение стенда в обеспечение разработки технологии создания лазерных систем зондирования морского дна оптиколокационными методами; техническое перевооружение лабораторных стендов исследований течений неоднородной жидкости ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова»

12) техническое перевооружение наземного стенда - прототипа для натурных испытаний новых систем электродвижения судна с единой электростанцией

13) строительство опытно-экспериментальной базы для проведения экспериментальных исследований электроэнергетических систем судов всех типов, классов и назначений и осуществления научно-технических экспертиз перспективных заказов с проведением проектно-изыскательских работ

14) реконструкция научно-экспериментальной и проектной базы, используемой для создания энергоустановок на топливных элементах с твердополимерным электролитом и твердооксидным электролитом

2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии», г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение отраслевого электротехнического стенда

2) техническое перевооружение лаборатории электродвижения

3. Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», г. Москва

1) техническое перевооружение научно-экспериментальной и проектной базы с целью создания центра разработки технологий проектирования и производства в области судовой радиоэлектрон¬ной аппаратуры с использованием сверхбольших интегральных схем

2) техническое перевооружение программно-аналитического комплекса для проектирования и создания судового радиоэлектронного оборудования

4. Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс», г. Ульяновск

1) техническое перевооружение научной базы с целью внедрения новых информационных и высокоэффективных производственных технологий в процесс проектирования и создания систем управления и судового радиоэлектронного оборудования нового поколения

2) техническое перевооружение научно-экспериментальной, стендовой, проектной и испытательной базы предприятия под создание базового проекта средств отображения информации - модельного ряда видеомодулей

3) техническое перевооружение контрольно- испытательной базы производства печатных плат с учетом современных требований к конструкции корпусов компонентов (BGA, CSP, FLIP-CHIP и др.) на основе новых технологических решений

5. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Курс», г. Москва

техническое перевооружение комплекса стендов для разработки и моделирования судовых информационно-управляющих систем и комплексных тренажеров обучения личного состава судов различного назначения

6. Открытое акционерное общество «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение стенда для комплексных натурных испытаний новых типов судовых антенно-фидерных устройств

2) техническое перевооружение метрологического центра исследования и сертификации навигационных систем нового поколения

7. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр», г. Москва

техническое перевооружение ситуационного центра отраслевой информационно-вычислительной системы судостроительной промышленности с целью обеспечения оперативного представления руководству результатов информационного мониторинга производственной и финансово-экономической деятельности предприятий Минпромторга России в процессе реализации Программы

8. Открытое акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта», г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение опытного производства, обеспечивающего создание и отработку нового механизированного и автоматизированного оборудования для судостроительных и судоремонтных и машиностроительных предприятий отрасли

2) техническое перевооружение испытательных комплексов судовой трубопроводной арматуры и устройств

9. Открытое акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», г. Санкт-Петербург

техническое перевооружение испытательной базы для испытаний по требованиям Российского морского регистра судоходства средств автоматизации судов и морской техники различного назначения и классов

10. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», г. Северодвинск, Архангельская область

1) строительство и техническое перевооружение химико-технологической лаборатории по апробации технологических решений химической очистки оборудования и отмывки трубопроводов при ремонте судов с ЯЭУ и переработке токсичных отходов, образующихся при их ремонте и утилизации

2) техническое перевооружение лаборатории центра комплексных исследований и отработки новых технологических, конструктивных решений и внедрения новых материалов при формировании внутреннего обустройства судовых помещений гражданских судов различного назначения

11. Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», г. Санкт-Петербург

техническое перевооружение с целью создания центра информационных технологий проектирования морских нефтегазодобывающих сооружений

12. Проектно-конструкторские бюро, включаемые в открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

1) Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», г. Санкт-Петербург техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

2) Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», г. Санкт-Петербург техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро»Алмаз», г. Санкт-Петербург

3) Открытое акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», г. Зеленодольск, Республика Татарстан техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

4) Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», г. Санкт-Петербург техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

5) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», г. Санкт-Петербург техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

6) Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.Р.Е.Алексеева», г. Нижний Новгород техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

7) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», г. Северодвинск техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения

13. Конструкторские бюро гражданского судостроения, не включаемые в открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит», г. Нижний Новгород техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро Лазурит», г. Нижний Новгород

14. Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор», г. Санкт-Петербург

техническое перевооружение и реконструкция комплексного стенда настройки, отладки и испытаний гидроакустических средств гражданского назначения в натурных условиях и существующих производственных мощностей для выпуска гражданской морской техники

15. Федеральное государственное унитарное предприятие «Акустический институт имени академика Н.Н.Андреева», г. Москва

техническое перевооружение испытательной базы для проведения гидроакустических испытаний гражданских судов и морской техники

16. Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область

1) техническое перевооружение научно-экспериментальной и испытательной базы (виброакустического комплекса) для отработки новых методов, технических средств измерений и средств виброакустической защиты конкуренто-способной гражданской морской техники

2) техническое перевооружение камеры «Атмосфера» для отработки технологий электронно-лучевой сварки конструкций нефтегазовой промышленности и изделий машиностроения из сталей больших толщин различных марок и отработки новых образцов создаваемого сварочного оборудования

3) техническое перевооружение существующих мощностей с целью создания стендовой базы испытательного оборудования для обеспечения постройки и испытаний гражданского флота и морской техники

17. Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область

1) техническое перевооружение производственной базы обработки гребных винтов и изделий машиностроения на 5 координатных станках на основе методик и систем контроля геометрии, балансировки и усталостной прочности в процессе обработки (изготовления) гребных винтов, лопастей и изделий машиностроения

2) техническое перевооружение с целью создания стенда для испытаний и отработки натурных образцов движительно-рулевых комплексов

3) техническое перевооружение с целью создания сборочно-испытательного комплекса для винторулевых колонок механического типа

18. Открытое акционерное общество «Северное производственное объединение «АРКТИКА», г. Северодвинск, Архангельская область

1) строительство инженерно-лабораторного корпуса для исследований характеристик и изготовления опытных образцов полупроводниковых преобразователей на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем

2) строительство экспериментальной базы для изготовления и испытания опытного образца спасательного комплекса для подледно-подводных комплексов для добычи, транспортировки и отгрузки углеводородов на шельфе

3) техническое перевооружение производства с целью создания мобильной и стационарной диагностических лабораторий электротехнического оборудования

19. Открытое акционерное общество «Равенство», г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение средств экспериментальной отработки и испытаний приборов, блоков, узлов судовых и береговых РЛС нового поколения на устойчивость к воздействию механических факторов

2) техническое перевооружение измерительных средств для регулировки и испытаний радиолокационной аппаратуры нового поколения диапазонов 8 мм, 3 см и 10 см (0-40 ГГц)

3) техническое перевооружение средств экспериментальной отработки и испытаний приборов, блоков, узлов судовых и береговых РЛС нового поколения на устойчивость к воздействию климатических факторов

4) техническое перевооружение опытного производства с целью внедрения специализированного оборудования опытного производства для отработки технологий изготовления аппаратуры судовых РЛС и статических преобразователей

5) техническое перевооружение опытного производства в обеспечение внедрения специализированного оборудования опытного производства для отработки технологий изготовления сверхвысокочастотных и высокочастотных блоков аппаратуры РЛС

20.1.Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург

1) техническое перевооружение радиационной лаборатории с целью ускорения работ по созданию материалов для АЭУ атомных ледоколов и плавучих АЭС и повышения достоверности экспертных работ по определению ресурса атомного энергетического оборудования

2) техническое перевооружение и развитие научно-экспериментальной и испытательной базы для оценки качества, определения ресурса и сертификации металлических и композиционных материалов и изделий из них, эксплуатируемых в различных коррозионных средах, в условиях высоких и низких температур, программируемых нагрузок и давлений с целью обеспечения надежности и заданного срока службы гражданской морской техники

21. Открытое акционерное общество «Горизонт», г. Ростов-на-Дону

техническое перевооружение автоматизированного вычислительного комплекса для измерений параметров антенн судовых радиолокационных станций

22. Открытое акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», г. Зеленодольск, Республика Татарстан

1) техническое перевооружение экспериментальной базы для проведения испытаний самоходных, буксируемых и радиоуправляемых моделей создаваемых судов для отработки мореходных качеств и корпусных конструкций

2) техническое перевооружение опытного производства для отработки технологий изготовления корпусных конструкций из новых материалов и сплавов

3) техническое перевооружение опытового бассейна для отработки современных форм обводов корпусов судов

23. Открытое акционерное общество «Завод «Топаз», г. Москва

техническое перевооружение опытно-экспериментальной, стендовой и испытательной базы для отработки новых технических и технологических решений создания конкурентоспособной морской техники

24. Открытое акционерное общество «Северный Рейд», г. Северодвинск, Архангельская область

техническое перевооружение опытного производства изделий судового машиностроения

II. Субсидии для осуществления капитальных вложений - 247,0 млн.руб. (бюджетное финансирование)

20.2. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург

2) техническое перевооружение и развитие научно-экспериментальной и испытательной базы для оценки качества, определения ресурса и сертификации металлических и композиционных материалов и изделий из них, эксплуатируемых в различных коррозионных средах, в условиях высоких и низких температур, программируемых нагрузок и давлений с целью обеспечения надежности и заданного срока службы гражданской морской техники

# 3. Итоги реализации ФЦП РГМТ по направлению «Прочие нужды»

По направлению «Прочие нужды» работы велись по 4-м мероприятиям:

Мероприятие 1 - Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы. Работа научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы (3 темы).

Мероприятие 2 – Организация функционирования в судостроительной промышленности систем обеспечения качества продукции. Сертификация производства, научной и конструкторской базы (3 темы).

Мероприятие 3 – Организация работ по закреплению прав на результаты научно-технической деятельности. Осуществление комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите результатов научно-технической деятельности (5 тем).

Мероприятие 4 – Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира.

По мероприятиям 1, 2 и 3 выполнены 11 работ на сумму 1939,33 млн.рублей.

По мероприятию 4 проведено 25 лотов на сумму 1283,95 млн.руб.

# 4. О корректировках ФЦП РГМТ

Программа изначально была ориентирована на продуктовый ряд морской техники, который определяется четырьмя стратегиями развития отраслей экономики:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»;

- «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года»;

- «Водная стратегия РФ до 2020 года»;

- «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года».

Вся тематика НИОКР Программы РГМТ увязана с номенклатурой потребностей, обусловленных указанными выше стратегиями. Приоритеты в продукции согласованы соответствующими ведомствами.

Особое внимание уделялось обеспечению повышения отраслевых компетенций по всем направлениям деятельности в гражданской сфере.

Изначально согласованные приоритеты не являлись догмой - это понимали все, поэтому приоритеты регулярно корректировались и уточнялись. Как правило это выполнялось в рамках корректировок Программы по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Аппаратом Правительства.

Примеры корректировок в интересах потребителей морской техники:

- В связи с необходимостью форсировать создание научно-проектного задела по морским объектам, создаваемым в интересах ОАО «Газпром», стало актуальным расширение спектра разработок как по обеспечивающим судам, так по новым технологиям для них. Для ускорения разработок по ряду мероприятий перераспределено финансирование по годам и сдвинуто на более ранние сроки завершение работ.

- В Программу включены новые разработки не запланированных ранее автоматизированных систем контроля остойчивости и прочности судов. Основанием тому являются предложения Росрыболовства (письмо от 24.09.10 № 5661-ВС/408).

- организовано досрочное, начиная с 2011 года, выполнение работ по проектированию (вплоть до разработки технических проектов) высокоскоростных грузопассажирских судов многоцелевого назначения согласно предложено Заместителем Министра транспорта РФ (письмо № ОВ-15/13216 от 24.11.2010):

- речных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях вместимостью 20-40 и 120 человек, скоростью хода 60-100 км/час, дальностью плавания 400-800 км;

- морских судов на подводных крыльях повышенной мореходности вместимостью 120 и 250 пассажиров (2 варианта), скоростью хода 35-50 узлов, дальностью плавания 200-500 миль;

- морских грузопассажирских судов с воздушной каверной на днище вместимостью 120 человек, способных производить посадку/высадку пассажиров с/на необорудованного побережья со скоростью хода 35 – 50 узлов, дальностью плавания 300 -400 миль и грузоподъемностью около 100 тонн;

- речных грузопассажирских судов с воздушной каверной на днище вместимостью 40 человек, способных производить посадку/высадку пассажиров с/на необорудованного побережья со скоростью хода 50-60 км/час, дальностью плавания 400-600 км и грузоподъемностью около 10 тонн.

- Досрочно, начиная с 2011 года, организовано выполнение работ по разработке концептуального проекта и исходных технических требований на проектирование НИС для комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований во исполнение предложения Заместителя Руководителя Федерального Агентства по рыболовству РФ (письмо № 929-ВО от 25.02.2011 о координации работ по ФЦП РГМТ и «Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике …»).

- Руководствуясь указаниями Заместителя Председателя Правительства И.И. Сечина выполнено перераспределение сроков, ожидаемых результатов и стоимостей работ с концентрацией в 2011году ресурсов (около 0,5 млрд.руб.) для создания и развития в короткие сроки производственных технологий судостроительного комплекса на территории завода «Звезда» (г. Большой камень Приморского края).

- Приняты предложения Научно-технического Совета ОАО «Газпром» (письмо академика РАН Н.П. Лаверова №10008 от 24.02.2011) по корректировке Программы в плане расширения разработок в интересах поиска углеводородных ресурсов Мирового океана и создания средств телеметрии для управления бурением в море.

- Когда возникла необходимость поддержать нефтегазовый комплекс, оказалось, что более 80% вопросов из представленных заявок организаций Роснефти, Газпрома и Минприроды либо уже решены, либо находятся в работе. Программа также внесла значительный вклад в решение проблем по импортозамещению.

# 5. Общие результаты реализации ФЦП РГМТ

В настоящее время благодаря разработкам, выполненным в рамках ФЦП РГМТ, либо начато производство продукции, либо обеспечивается жизненный цикл продукции, суммарная стоимость которой около 500 млрд.руб. (таблица 5). На текущий день построено более 50 судов, в постройке находится более 20 судов, по 20 проектам рассматривается вопрос о строительстве.

Таблица 5. Данные о строительстве судов, которое стало возможным благодаря реализации ФЦП РГМТ.

| № проекта/Шифр | Цена гол. | Цена сер. | Кол-во судов | Объем продаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТРОЕНЫ |  |  |  | 204950 |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания | 550 | 500 | 34 | 17050 |
| 21900М/ Линейный дизельный ледокол** | 4200 | 4100 | 3 | 12400 |
| 22280/ Научно-экспедиционное судно* | 6500 |  | 1 | 6500 |
| CS-50/ Плавучая буровая платформа** | 54000 | 50000 | 2 | 104000 |
| 20040/ Ледостойкая стационарная добывающая платформа «Приразломная»** | 65000 |  | 1 | 65000 |
| СТРОЯТСЯ |  |  |  | 162005 |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания |  | 650 | 5 | 3250 |
| 22220/ Атомный ледокол** | 42000 | 44100 | 3 | 130100 |
| 22600/ Линейный дизельный ледокол** | 7900 |  | 1 | 7900 |
| 20870/ Плавучий атомный энергоблок** | 20000 |  | 1 | 20000 |
| 23160/ Морское пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров («Комета 120М») | 450 |  | 1 | 450 |
| 23290/ Пассажирский катамаран из композитных материалов | 175 |  | 1 | 175 |
| 23180/ Речное пассажирское судно на ПК на 45 пассажиров («Валдай 45Р») | 130 |  | 1 | 130 |
| КОНТРАКТЫ И НАМЕРЕНИЯ |  |  |  | 131870 |
| RST-27/ Танкер смешанного плавания |  | 650 | 2 | 1300 |
| 23170/ Морское пассажирское судно на ПК на 250 пассажиров («Циклон 250М») | 1100 | 780 | 2 | 1880 |
| 23160/ Морское пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров («Комета 120М») |  | 280 | 7 | 1680 |
| 23190/ Речное пассажирское судно на ПК на 120 пассажиров («Альбатрос 120Р») | 380 | 280 | 1 | 380 |
| 23180/ Речное пассажирское судно на ПК на 45 пассажиров («Валдай 45Р») |  | 95 | 2 | 190 |
| 23210/ Морское грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище | 700 | 500 | 2 | 1200 |
| 23220/ Речное грузопассажирское судно с воздушной каверной на днище | 260 | 180 | 3 | 620 |
| Судно-катамаран пассажировместимостью около 150 чел. | 800 | 600 | 10 | 6200 |
| Научно-экспедиционное судно для Арктики | 7970 | 7400 | 2 | 15370 |
| 02610/ Сборно-разборный земснаряд | 30 | 20 | 2 | 50 |
| Плавучий буровой комплекс «Обский-1» (модернизация) | 3000 |  | 1 | 3000 |
| CS-50/ Плавучая буровая платформа** |  | 50000 | 2 | 100000 |
| ИТОГО |  |  | 90 | 498 825 |

Примечание:

* - на судне установлено оборудование, разработанное в ФЦП РГМТ

** - суда обеспечиваются технологиями ФЦП РГМТ в процессе их сдачи и эксплуатации

Так, в рамках Программы проведены исследования по выбору рационального архитектурно-конструктивного типа, общего расположения, формы обводов корпуса, главных размерений, характеристик энергетической установки и движительно-рулевого комплекса. Это позволило создать новый проект «очень полного» танкера, который имеет дедвейт при речной осадке 3,60 м около 5370 тонн (для сравнения при одинаковом классе R2 проект RST22 имеет дедвейт в реке около 4700 тонн). Благодаря успешному использованию методов вычислительной гидромеханики (CFD моделирования) обоснованы принципиально новые обводы судна. Обоснование основных технических решений на проектирование нового поколения танкеров и сухогрузных судов осуществлено в опытовом бассейне ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, где модель будущего танкера прошла испытания. Эксперимент полностью подтвердил результаты теоретических исследований. Уникальные характеристики судна вызвали активный интерес у ведущих российских судовладельцев. Головное было заложено на ОАО «Завод Красное Сормово» 30 августа 2011 г. К концу 2016 года завод «Красное Сормово» и Окская судоверфь спустили на воду 34 серийных танкера проекта RST27 (на конец 2016 года заказано еще 7 ед.) цена каждого из которых составляет более 0,5 млрд.руб. Таким образом, на НИОКР в обеспечение строительства инновационного танкера смешанного типа «река-море» плавания (проект RST27) было потрачено несколько десятков миллионов рублей а объем продаж ссотавил более 20 млрд.руб.

Рисунок 1. Компьютерная, опытная модель и построенное судно проекта RST27

Впервые за минувшие двадцать лет на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске осуществлена закладка морского судна нового поколения на подводных крыльях – «Комета-120М». Все исследовательские и проектные работы выполнены в рамках Программы, судно будет сдано в 2017 году. Это - революционное событие не только в отечественном, но и в мировом судостроении.

Рисунок 2. Судно нового поколения на подводных крыльях

Стоит отметить, что рамках 3-го технологического направления всего было разработано 13 технических и 32 концептуальных проектов судов, плавсредств и другой морской техники.

В настоящее время на судостроительных заводах отрасли находится в опытной эксплуатации множество образцов технологического оборудования, которое было спроектировано и изготовлено в рамках 4-го технологического направления.

Так, например, на ОАО «Амурский ССЗ» смонтирован опытный образец машины термической резки крупногабаритного листа (результат выполнения ОКР «Задел»). На ОАО «ПО «Севмаш» смонтирован образец установки с индукционным нагревом для автоматизированной гибки труб среднего диаметра и технологическое оборудование для очистной и окрасочной камер. Всего создано более 20 единиц подобного крупного технологического оборудования.

Создан типоряд винторулевых колонок.

Рисунок 3. Образец ДРК мощностью 9 МВт (изготовлен в 2016 году)

АО «Концерн «Электроприбор» разработан уникальный, не имеющий аналогов комплекс роторного бурения для проходки наклонных скважин. Он испытан и одобрен для серийного производства, начало которго планируется на 2018 год.

Рисунок 4. Роторная управляемая компоновка

Рисунок 5. Система верхнего привода на базе первого отечественного верхнего силового привода электрического типа

Минобрнауки по поручению Правительства РФ регулярно выполняет специальный анализ в целях выявления Федеральных целевых программ и Подпрограмм наиболее эффективно использующих средства в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения. В качестве объективных индикаторов результативности выступали: количество и стоимость созданных объектов интеллектуальной собственности; соответствие мировому уровню результатов исследований и разработок; число контрактов и их стоимость, в которых планируется формирование нематериальных активов на основе созданных объектов интеллектуальной собственности. ФЦП РГМТ несколько лет подряд попадала в первую пятерку среди других ФЦП по результативности. А по доле стоимости контрактов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в общей стоимости контрактов ФЦП РГМТ принадлежали наилучшие результаты.

Обобщая, можно сказать, что результате реализации ФЦП РГМТ:

Создана обширная кооперация, которая укрепила научно-исследовательский и проектный потенциал отрасли в сфере гражданского судостроения, судовое машиностроения и приборостроения.

Возрождены прежние и созданы новые коллективы исследователей и разработчиков в сфере гражданской техники. Констатируется фактическое образование центров компетенций по различным направлениям деятельности.

Создан научно-технический и проектный задел для развития как гражданского судостроения, так и для двойного использования. Это несколько десятков проектов судов и другой морской техники, часть которых уже реализуется; полторы тысячи новых технологий, более трети которых соответствуют или превосходят мировой уровень.

Общая политическая и экономическая поддержка судостроения Правительством России привела к оживлению отрасли. В последние годы в гражданском судостроении наблюдается устойчивый рост объемов производства, повышение интереса частного бизнеса и приток молодых кадров. Позитивные тенденции должны быть поддержаны в дальнейшем, том числе в рамках выполнения Государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», реализация которой началась с 2016 года.