Таблица 13а

Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и

на плановый период 2019-2020 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | X | Минпромторг России | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | X | 9 801 624,1 | 9 807 866,3 | 9 807 866,3 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки | X | Минпромторг России | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | X | 2 883 593,5 | 4 087 500,0 | 4 189 966,3 |
| 1.1 | ОМ 1.1 Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения | X | Минпромторг России | Создан опережающий научно-технический задел для обеспечения развития морской и речной техники гражданского назначения | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0411 181010019 241 | 2 648 228,5 | 3 867 500,0 | 3 959 966,3 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2018 год | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.03.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2 Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2019 год | 1 | Минпромторг России | X |  | 30.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2019 год | 1 | Кабаков Б.А. (Минпромторг России), директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X |  | 30.03.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.4. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2020 год | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2019 год | 1 | Кабаков Б.А. (Минпромторг России), директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X |  | 30.03.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.6. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2020 год | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.1. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2018год | 1 | Кабаков Б.А. (Минпромторг России), директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X |  | 30.03.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.2. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2018 году |  | Минпромторг России |  |  | 30.06.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2019год |  | Минпромторг России |  |  | 30.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.4. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2019 году |  | Минпромторг России |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2020 год |  | Минпромторг России |  |  | 30.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.6. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2020 году |  | Минпромторг России |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
| 1.2 | ОМ 1.2 Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов, развития полигонной базы | X | Минпромторг России | Осуществлено техническое перевооружение уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов в основных концернах отрасли; осуществлены техническое перевооружение, модернизация и реконструкция полигонов для проведения испытаний морской техники | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 181026852 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ОМ 1.3 Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли | X | Минпромторг России | Организована система отраслевого и междисциплинарного образования | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 181036851 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | ОМ 1.4 Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности | X | Минпромторг России | Обеспечены системно-аналитическое и экспертное сопровождение управления реализацией государственной программы, обеспечены контроль и координация реализации мероприятий государственной программы | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0412 1810430019 244 | 235 365,0 | 220 000,0 | 230 000,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Системно-аналитическое и экспертное обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы в целом, координация и сопровождение реализации комплекса НИОКР в рамках государственной программы | X | Кабаков Б.А. (Минпромторг России), директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Обеспечены системно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации Программы, обеспечены контроль и координация реализации мероприятий Программы | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 020 0412 1810430019 244 | 235 365,0 | 220 000,0 | 230 000,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2017 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 28.02.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.03.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.3. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.04.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.07.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.5. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.10.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.6. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2018 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.7. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2019-2021 годы | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.9. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 28.02.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.10. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.11. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.04.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.12. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.07.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.13. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.10.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.14. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2019 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.15. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2020-2022 годы | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.16. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.17. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2019 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 28.02.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.18. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.19. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.04.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.20. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.07.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.21. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Минпромторг России |  |  | 15.10.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.22. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2020 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.23. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2017 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.01.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.2.2. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2018 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.01.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2019года | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.01.2020 |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | X | Минпромторг России | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Всего | 3 061 247,0 | 2 126 488,4 | 377 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 0411 182010019 241 | 2 610 190,6 | 2 028 409,4 | 217 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 0411 182010019 241 | 451 056,4 | 98 079,0 | 160 000,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1. Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники | X | Минпромторг России | Разработаны проекты судостроительной продукции и техники для освоения шельфовых месторождений; обеспечено увеличение общего научно-технического потенциала Российской Федерации в основных направлениях развития техники и судов для освоения шельфовых месторождений; обеспечена технологическая возможность производства судостроительной продукции на территории Российской Федерации. | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 020 0411 182010019 241 | 2 610 190,6 | 2 028 409,4 | 217 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 0411 182010019 241 | 451 056,4 | 98 079,0 | 160 000,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1. Завершена разработка технического проекта судна для Федерального агентства по рыболовству | 1 | Федеральное агентство по рыболовству |  |  | 31.05.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2016-2018 годах | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3. Разработана программа диверсификации отраслевой научно-экспериментальной базы для нужд нефтегазовой отрасли | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.4. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.01.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.5. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.04.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.6. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.07.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2017-2019 годах | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.8. Проведены предварительные испытания бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения. | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.9. Завершена разработка элементов технического оснащения подводных добычных комплексов | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.10. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.01.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.11. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.04.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.12. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Минпромторг России |  |  | 01.07.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.13. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2018-2020 годах | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
| 2.2 | ОМ 2.2. Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира | X | Минпромторг России | Обеспечена закупка передовых технологий и лицензий, разработанных ведущими фирмами мира | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 020 0412 182020019 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли | X | Минпромторг России | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | X | 0,00 | 0,00 | 800 000,0 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения | X | Минпромторг России | Осуществлена государственная поддержка реализации инвестиционного проекта по созданию в Дальневосточном федеральном округе судостроительного комплекса «Звезда» | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 020 0412 183016413 400 | 0,00 | 0,00 | 800 000,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судо-строительных комплексов |  | Минпромторг России | Осуществлен взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край, на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда» | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 020 0412 183016413 400 | 0,00 | 0,00 | 800 000,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1. Начало II очереди строительства ССК «Звезда» | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.03.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2. Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3. Завершено создание достроечных цехов I очереди строительства | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.4. Завершено создание транспортно-передаточного дока | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.5 Завершение строительно-монтажных работ грузовой набережной | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.6 Завершение строительно-монтажных работ достроечных цехов, набережных и причала | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.05.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.7 Ввод в эксплуатацию достроечных цехов, набережных, причалов | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.08.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.8 Завершение I очереди строительства | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.9. Завершена сдача второго этапа жилых домов для работников ССК «Звезда» в микрорайоне "Парковый" | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.10. Завершена сдача второго этапа жилых домов для работников ССК «Звезда» в микрорайоне "Садовый" | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
| 3.2 | ОМ 3.2 Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения | X | Минпромторг России | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 020 0412 18302 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4. Государственная поддержка | X | Минпромторг России | X | 01.01.2013 | 31.12.2025 | X | 3 856 783,6 | 3 593 877,9 | 4 440 900,0 |
| 4.1 | ОМ 4.1 Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям | X | Минпромторг России | Осуществлен взнос в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытых акционерных обществ | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 020 0412 18401 | 923 000,0 | 900 000,0 | 0,00 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов | X | Минпромторг России | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2019 | 31.12.2026 | 020 0412 184026836 800 | 923 000,0 | 900 000,0 | 0,00 |
| 4.2 | ОМ 4.2 Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов | X | Минпромторг России | Осуществлено стимулирование создания судостроительной продукции на отечественных судостроительных предприятиях | 01.01.2013 | 31.12.2030 | 020 0412 18402 | 2 933 783,60 | 2 693 877,90 | 4 440 900,00 |
| 4.1 | Мероприятие 4.2.1. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов |  | Минпромторг России | Осуществлены субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014-2016 годах. Обеспечено продолжение развития механизма кредитования судовладельцев в целях повышения привлекательности отечественного судостроения для отечественных заказчиков. | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 020 0412 184026472 810 | 923 000,0 | 1 054 090,6 | 1 400 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.1.1. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.3. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.5. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.6. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
| 4.2 | Мероприятие 4.2.2. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов |  | Минпромторг России | Осуществлены субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов | 01.01.2013 | 31.12.2025 | 020 0412 184026473 810 | 1 639 507,8 | 1 350 000,0 | 2 540 900,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.2.1. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.03.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.2. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.3. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.4. Построено не менее 90 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.5. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.03.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.6. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.7. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.8. Построено не менее 95 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.9. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.03.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.10. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.09.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.11. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.12. Построено не менее 100 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.4. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2018 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.5. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2019 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.6. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2019 |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.7. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 30.06.2020 |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.8. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Минпромторг России |  |  | 31.12.2020 |  | X | X | X |