Краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" на 2016 год

Подпрограмма 1. «Развитие судостроительной науки».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие судостроительной науки» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения» в мероприятии 1.1.1. «Формирование научно-технического задела по основным направлениям развития морской и речной техники» контрольными событиями предлагается считать определение технических характеристик работ по созданию научно-технического задела, определение основных приоритетов на плановый период и факт заключения контрактов по созданию научно-технического задела. Аналогична ситуация по мероприятиям 1.1.2. «Формирование научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений» и 1.1.3. «Научно-методическое обеспечение решения различных научно-технических проблем развития отечественного судостроения и разработка критических технологий».

В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальной исследовательской, испытательной базы» выделение контрольных событий на 2018 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2021 году.

В рамках основного мероприятия «Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли» выделение контрольных событий на 2018 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2021 году.

В рамках основного мероприятия «Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности» в мероприятии 1.4.1. «Системно-аналитическое и экспертное обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы в целом, координация и сопровождение реализации комплекса НИОКР в рамках государственной программы» в качестве контрольных событий выделены:

1.4.1.1. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2017 году.

1.4.1.2. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году.

1.4.1.3. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.4. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.5. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.6. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2018 года.

1.4.1.7. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2019-2021 годы.

1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы.

1.4.1.9. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2018 году.

1.4.1.10. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году.

1.4.1.11. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.12. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.13. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.14. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2019 года.

1.4.1.15. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2020-2022 годы.

1.4.1.16. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы.

1.4.1.17. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2019 году.

1.4.1.18. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году.

1.4.1.19. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.20. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.21. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы.

1.4.1.22. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2020 года.

1.4.1.23. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы.

Мероприятие и основное мероприятие в целом носят обеспечивающий характер, ввиду чего в составе контрольных событий фигурируют данные об управлении госпрограммой и научной деятельностью.

По мероприятию 1.4.2. «Сопровождение реализации комплекса мероприятий по правовой охране и правовой защите результатов научно-технической деятельности» в качестве контрольных событий предлагается использовать события, связанные с представлением регулярной отчетности по результатам научно-технической деятельности, полученным в процессе управления программой. Это обусловлено направленностью мероприятия на обеспечение мероприятий по учету и контролю РНТД в рамках госпрограммы. В качестве контрольных событий выделены:

1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2017 года.

1.4.2.2. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2018 года.

1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2019года.

Подпрограмма 2. «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Для осуществления качественного мониторинга хода исполнения подпрограммы «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» выделены следующие контрольные события:

В рамках основного мероприятия «Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники» в мероприятии «Разработка новых технологий для развития гражданской морской и речной техники» контрольными событиями предлагается считать формирование перечней НИОКР на очередной год, определение основных направлений реализации НИОКР по итогам реализации за предшествующие года и определение требований к НИОКР, реализуемых в рамках мероприятия. Также выделены ряд крупных проектов, намечаемых к реализации в плановый период. По аналогичному принципу сформирован перечень контрольных событий по мероприятию «Разработка новых технологий и техники для освоения шельфовых месторождений».

В рамках основного мероприятия «Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира» выделение контрольных событий на 2018 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2021 году.

Подпрограмма 3. «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли».

В рамках основного мероприятия «Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения», в части мероприятия 3.1.1. Субсидии из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов» выделены контрольные события, связанные с реализацией 1 и 2 этапов строительства судостроительного комплекса «Звезда». События соответствуют этапам бизнес-плана создания верфи.

В рамках основного мероприятия «Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения» выделение контрольных событий на 2018 год не предусмотрено ввиду того, что реализация основного мероприятия начинается в 2021 году.

Подпрограмма 4. «Государственная поддержка».

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям», мероприятия «Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2014 году.

В рамках мероприятия «Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Северная верфь» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2016 году.

В рамках мероприятий «Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов» и «Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга транспортных судов» выделены контрольные события, связанные с уплатой лизинговых платежей.

В рамках мероприятия «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, в целях осуществления последующих взносов в уставные капиталы его дочерних обществ в целях погашения убытков, возникших у этих дочерних обществ в связи с завершением строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин" и линейного дизель-электрического ледокола "Новороссийск"» контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2016 году.

В рамках мероприятия Взнос в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», г. Санкт-Петербург, для осуществления последующего взноса в уставный капитал ООО "Балтийский завод - Судостроение" в целях погашениях убытков, возникших у общества в целях завершения строительства линейного дизельного ледокола "Виктор Черномырдин", контрольных событий не выделено, так как реализация мероприятия завершена в 2017 году.

В рамках основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов», мероприятия «Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов» в качестве контрольных событий выделены перечисление денежных средств и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

В рамках мероприятия «Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов» в качестве контрольных событий выделены перечисление денежных средств и возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также результативность мероприятий лизинга в части строительства новых судов.

В рамках мероприятия «Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию» в качестве контрольных событий выделены возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов.