ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе Российской Федерации

"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 -2030 годы"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ

| № п/п | Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1.1.1. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2018 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.1.1.2 Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2019 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 30.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие 1.1.1.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2019 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 30.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Контрольное событие 1.1.1.4. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2020 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие 1.1.1.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2019 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2020 |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие 1.1.1.6. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2020 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2020 |
| 1.7 | Контрольное событие 1.1.2.1. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2018 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Контрольное событие 1.1.2.2. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольное событие 1.1.2.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2019год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 30.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Контрольное событие 1.1.2.4. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольное событие 1.1.2.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2020 год | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2020 |  |  |  |
| 1.12 | Контрольное событие 1.1.2.6. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |
| 1.13 | Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2017 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 28.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 01.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Контрольное событие 1.4.1.3. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 15.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 15.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Контрольное событие 1.4.1.5. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 15.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 1.4.1.6. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Контрольное событие 1.4.1.7. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2019-2021 годы | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Контрольное событие 1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Контрольное событие 1.4.1.9. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 28.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Контрольное событие 1.4.1.10. Подготовлен материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 01.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Контрольное событие 1.4.1.11. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 15.04.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Контрольное событие 1.4.1.12. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 15.07.2019 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Контрольное событие 1.4.1.13. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 15.10.2019 |  |  |  |  |
| 1.26 | Контрольное событие 1.4.1.14. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Контрольное событие 1.4.1.15. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2020-2022 годы | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.09.2019 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Контрольное событие 1.4.1.16. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 1.30 | Контрольное событие 1.4.1.17. Подготовлен годовой отчёт о реализации государственной программы в 2019 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |
| 1.31 | Контрольное событие 1.4.1.18. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2020 |  |  |  |
| 1.32 | Контрольное событие 1.4.1.19. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.04.2020 |  |  |
| 1.33 | Контрольное событие 1.4.1.20. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07.2020 |  |
| 1.34 | Контрольное событие 1.4.1.21. Подготовлена ежеквартальная форма мониторинга реализации государственной программы |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.10.2020 |
| 1.35 | Контрольное событие 1.4.1.22. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2020 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |
| 1.36 | Контрольное событие 1.4.1.23. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 1.37 | Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2017 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 31.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Контрольное событие 1.4.2.2. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2018 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Контрольное событие 1.4.2.1. Представлены отчетные данные о получении РНТД по подпрограммам 1 и 2 государственной программы по состоянию на конец 2019года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2020 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1.1.1. Завершена разработка технического проекта судна для Федерального агентства по рыболовству | 1 | Федеральное агентство по рыболовству |  | 31.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.1.1.2. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2016-2018 годах | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 2.1.1.3. Разработана программа диверсификации отраслевой научно-экспериментальной базы для нужд нефтегазовой отрасли | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Контрольное событие 2.1.1.4. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Контрольное событие 2.1.1.5. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие 2.1.1.6. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2019 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Контрольное событие 2.1.1.7. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2017-2019 годах | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2.8 | Контрольное событие 2.1.1.8. Проведены предварительные испытания бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения. | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2.9 | Контрольное событие 2.1.1.9. Завершена разработка элементов технического оснащения подводных добычных комплексов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 2.10 | Контрольное событие 2.1.1.10. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |
| 2.11 | Контрольное событие 2.1.1.11. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  |
| 2.12 | Контрольное событие 2.1.1.12. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2020 года | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |
| 2.13 | Контрольное событие 2.1.1.13. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2018-2020 годах | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1.1.1. Начало II очереди строительства ССК «Звезда» | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 3.1.1.2. Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие 3.1.1.3. Завершено создание достроечных цехов I очереди строительства | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Контрольное событие 3.1.1.4. Завершено создание транспортно-передаточного дока | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Контрольное событие 3.1.1.5 Завершение строительно-монтажных работ грузовой набережной | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие 3.1.1.6 Завершение строительно-монтажных работ достроечных цехов, набережных и причала | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 31.05.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Контрольное событие 3.1.1.7 Ввод в эксплуатацию достроечных цехов, набережных, причалов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 31.08.2019 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Контрольное событие 3.1.1.8 Завершение I очереди строительства | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 3.9 | Контрольное событие 3.1.1.9. Завершена сдача второго этапа жилых домов для работников ССК «Звезда» в микрорайоне "Парковый" | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |
| 3.10 | Контрольное событие 3.1.1.10. Завершена сдача второго этапа жилых домов для работников ССК «Звезда» в микрорайоне "Садовый" | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 4 | Подпрограмма 4. Государственная поддержка |  | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Контрольное событие 4.2.1.1. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2.1.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольное событие 4.2.1.3. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Контрольное событие 4.2.1.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4.5 | Контрольное событие 4.2.1.5. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |
| 4.6 | Контрольное событие 4.2.1.6. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 4.7 | Контрольное событие 4.2.2.1. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Контрольное событие 4.2.2.2. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  | 30.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Контрольное событие 4.2.2.3. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Контрольное событие 4.2.2.4. Построено не менее 90 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Контрольное событие 4.2.2.5. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  | 31.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Контрольное событие 4.2.2.6. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 30.09.2019 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Контрольное событие 4.2.2.7. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4.14 | Контрольное событие 4.2.2.8. Построено не менее 95 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4.15 | Контрольное событие 4.2.2.9. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2020 |  |  |  |
| 4.16 | Контрольное событие 4.2.2.10. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2020 |  |
| 4.17 | Контрольное событие 4.2.2.11. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 4.18 | Контрольное событие 4.2.2.12. Построено не менее 100 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |
| 4.19 | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Контрольное событие 4.2.3.4. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Контрольное событие 4.2.3.5. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Контрольное событие 4.2.3.6. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 4.23 | Контрольное событие 4.2.3.7. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |
| 4.24 | Контрольное событие 4.2.3.8. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2020 году | 1 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |

*Статус – 1 – Отмечаются контрольные события, включенные в план реализации государственной программы.